PAGE  

[image: image1.wmf]
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS taryba

SPRENDIMAS

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMO, TIKSLINIMO, PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2008 m. balandžio 24 d. Nr. T2-91
Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049;  2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704, Nr.28-1124, Nr.73-3357, Nr.104-4636; 2004, Nr.134-4839; 2005, Nr.57-1941; 2006, Nr.82-3251) 17 straipsnio 13 punktu, Kretingos rajono savivaldybės taryba                   n u s p r e n d ž i a:
         Patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės investicijų programos rengimo, tikslinimo, programos lėšų naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

Savivaldybės meras   



                             Valerijonas Kubilius    

Darius Martinkus
2008-04-24

 





            PATVIRTINTA

                                                                                                  Kretingos rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                  2008 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.T2-91
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMO, TIKSLINIMO, PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Kretingos rajono savivaldybės  investicijų programos rengimo, tikslinimo, programos lėšų  naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja:

1.1. Kretingos rajono  savivaldybės metinės investicijų programos (toliau – Investicijų programa) rengimą, tvirtinimą ir tikslinimą;

1.2. Investicijų programos lėšų planavimą, naudojimą, tikslinimą, apskaitą ir kontrolę.

Šis Aprašas nereglamentuoja investicijų projektų rengimo ir teikimo ES fondams ir programoms finansuoti  bei ES fondų ir programų lėšų planavimo, tikslinimo, naudojimo ir  apskaitos tvarkos.
2. Kapitalo investicijos - investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti,suremontuoti, įsigyti arba jo vertei padidinti.

3. Investicijų programų finansavimo šaltiniai yra:
3.1.Valstybės  investicijų programos (VIP) lėšos ;
3.2. Rajono  savivaldybės biudžeto lėšos; 

3.3. Privatizavimo fondo lėšos;

3.4. skolintos lėšos;
3.5.kitos teisėtai gautos lėšos.
II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR PROGRAMOS TVIRTINIMAS
4. Kretingos  rajono savivaldybės investicijų programa - Savivaldybės investavimo strategiją nustatantis dokumentas, kuriame nurodytos pagrindinės investavimo kryptys, numatomos lėšos, reikalingos Savivaldybės strateginio plano programų investicijų projektams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai ir šių investicijų projektų įgyvendinimo terminai. Investicijų programa tvirtinama Kretingos  rajono savivaldybės tarybos sprendimu;

5. Specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti  planavimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarka.

6. Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų  skyrius kiekvienais metais iki  kovo 1 d. pateikia preliminarių  projektų  sąrašą  Kretingos rajono  savivaldybės  Plėtros  komisijai  svarstyti  ir  projektų  preliminariai  prioritetinei  eilei  sudaryti. Projektų  preliminari  prioritetinė  eilė  teikiama  tvirtinti  savivaldybės  Tarybai .
7. Savivaldybės administracijos Statybos skyrius pagal  savivaldybės Tarybos patvirtintą prioritetinę eilę teikia duomenis apie planuojamuose teikti VIP programai objektuose įvykdytus statybos  darbus, panaudotas  lėšas ir pastatų  techninę  būklę bei  lėšų, reikalingų  projektui įgyvendinti, poreikį pagal lėšų šaltinius.

8. Visiems VIP projektams numatomus biudžeto paprastųjų  išlaidų pokyčius visam planuojamam investicijos laikotarpiui skaičiuoja Ekonomikos ir biudžeto skyrius. Paprastųjų išlaidų pokyčiai apskaičiuojami Finansų ministerijos nustatyta tvarka.


9. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius rengia projektų  aprašymus  ir kasmet  Vyriausybės nustatytais terminais  pateikia ministerijoms ir žinyboms, kuruojančioms  projektus, bei Finansų ministerijai.


10. Kitų investicinių statybos  projektų  rengimą organizuoja Savivaldybės administracijos struktūriniai ir struktūriniai-teritoriniai padaliniai bei specialistai, neįeinantys į struktūrinius padalinius, pagal savo reguliavimo sferoje esančių ūkio subjektų poreikius, atsižvelgdami į patvirtintą Kretingos rajono 2007-2013 metų  plėtros programą ir  kitus dokumentus.
11.Asignavimų valdytojai:
11.1. apibendrina ir kaupia iš savo reguliavimo sferoje esančių ūkio subjektų  gautą informaciją apie investicijų projektus bei projektų dokumentaciją;

11.2. siekdami ateinančiais  metais užtikrinti investicinių projektų  finansavimą,  iki kiekvienų metų spalio 1 d. užpildo projekto teikimo finansuoti formą ir pateikia ją Strateginio planavimo ir investicijų bei Ekonomikos ir biudžeto  skyriams.
12. Apie kiekvieną projektą, siūlomą įtraukti į metinę Investicijų programą, pateikiama ši informacija:

12.1. projekto pavadinimas, kuris privalo būti konkretus bei aiškus (jame turi atsispindėti projekto esmė) ir negali būti keičiamas per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; 

12.2. trumpas projekto aprašymas, nurodant, kokioje įgyvendinimo stadijoje yra projektas (ar įvykdyti projektavimo darbai, ar gauti statybos leidimai, kokios yra galimos kliūtys įgyvendinant projektą ir pan.). Taip pat turi būti pateiktos planuojamos techninės (fizinės) projekto charakteristikos (rodikliai) bei išskirti atskiri per einamuosius metus numatyti projekto etapai, finansavimo grafikas;

12.3. įgyvendinimo terminai (projekto įgyvendinimo pradžios ir pabaigos metai) bei pagrindinių darbų vykdymo terminai pagal mėnesius ;
12.4.bendra numatoma projekto vertė. Į projekto vertę taip pat turi būti įtrauktos projektavimo išlaidos, kadangi projektavimas yra projekto dalis (ne atskiras projektas);

12.5 jei projektas yra tęstinis – kiek lėšų buvo panaudota iki planuojamų metų pradžios;

12.6. skaičiavimai  apie  numatomus  ūkio subjektų ar asignavimų valdytojų sąnaudų pokyčius visam planuojamam investicijos laikotarpiui, kurie gali atsirasti  įgyvendinus investicijų projektą;

12.7. planuojamiems metams prašomas finansavimas, nurodant finansavimo šaltinį .
13. Strateginio planavimo ir investicijų  skyrius per dvi savaites nuo patikslintos (jei reikia tikslinti) informacijos apie projektus gavimo iš visų asignavimų valdytojų bei atsižvelgdamas į Ekonomikos ir  biudžeto skyriaus nustatytas maksimalias asignavimų programai sumas, pateikia Investicijų programos projektą Savivaldybės Plėtros komisijai, nurodydamas tuos asignavimų valdytojų pateiktus projektus, kurie atitinka  nustatytus tinkamumo kriterijus ir gali būti  finansuojami Investicijų programos lėšomis.
                      14. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius parengtą ir Kretingos rajono Plėtros komisijos apsvarstytą Investicijų programą su suskirstytomis lėšomis ir finansavimo šaltiniais teikia tvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybai. 

15. Finansavimas projektams skiriamas atsižvelgiant į:

15.1. tai, ar investicijų projektas bus ateityje finansuojamas iš ES fondų (programų) lėšų (ar rengiama (parengta) paraiška ES paramai gauti);

15.2. tai, ar projektas yra tęstinis (ar buvo finansuojamas Savivaldybės, VIP ar ES fondų lėšomis  praėjusiais metais);

15.3. tai, ar projekto investicijos numatytos vykdant Savivaldybės įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

15.4. tai, ar projektas yra įtrauktas (arba buvo Savivaldybės siūlomas įtraukti) į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą;

15.5. kitą asignavimų valdytojo informaciją apie projekto socialinę naudą ir kitus tikslus bei į tai, ar, įgyvendinus projektą, sumažėtų eksploatacinės išlaidos arba būtų sukurtos naujos darbo vietos. 

III. KAPITALO INVESTICIJŲ PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR APSKAITA


16. Asignavimų valdytojai bei kiti ūkio subjektai Investicijų programoje numatytas lėšas naudoja tik šioje programoje nurodytiems investicijų projektams įgyvendinti, neviršydami atitinkamam laikotarpiui jiems įgyvendinti numatyto lėšų dydžio.

17. Viešųjų pirkimų sutartyse su rangovais (tiekėjais) dėl investicijų projekto įgyvendinimo turi būti numatyta, kad už darbus, paslaugas arba prekes bus apmokama atsižvelgiant į einamųjų metų Investicijų programoje atitinkamam investicijų projektui patvirtintas (patikslintas) asignavimų sumas.
18. Savivaldybės administracijoje investicijų programos statybos užsakovo  funkcijas vykdo Statybos skyrius. 
19. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje Statybos skyrius užpildo ir iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos pateikia tarpinę ataskaitą apie faktinį investicijų projektų įgyvendinimą per ataskaitinį ketvirtį, taip pat kiekvienų metų pabaigoje iki kitų metų pirmo mėnesio 15 dienos pateikia galutinę metinę ataskaitą apie faktinį investicijų projektų įgyvendinimą per ataskaitinius metus ir pateikia šią informaciją Administracijos direktoriui ir Strateginio planavimo ir investicijų  skyriui raštu bei elektroniniu paštu.

20. Tarpinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

20.1. asignavimus, per ataskaitinį ketvirtį faktiškai panaudotus projektui pagal kiekvieną Investicijų programoje numatytą finansavimo šaltinį iki ketvirčio pabaigos; 

20.2. per ketvirtį įvykdytus investicijų projekto darbus (suteiktas paslaugas), kuriems apmokėti buvo panaudotos Investicijų programos lėšos, taip pat darbus (paslaugas), kurie buvo atlikti, bet dar neapmokėti (nurodant neapmokėtas sumas), pateikiant, kur įmanoma, konkrečius rezultatus ar rodiklius (pvz., sukurti gamybiniai pajėgumai, atlikti projektavimo darbai ir pan.);

20.3. investicijų projekto darbus (paslaugas), numatomus atlikti iki metų pabaigos, kurie bus finansuojami iš Investicijų programos lėšų;

20.4. numatomas sutaupyti (nepanaudoti) lėšas, kurias bus galima panaudoti kitiems investicijų projektams įgyvendinti, ir priežastis, dėl kurių nepanaudotos numatytos lėšos pagal įsipareigotus darbų vykdymo terminus.

21. Galutinėje metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie:

21.1. asignavimus, faktiškai panaudotus projektui pagal kiekvieną Investicijų programoje numatytą finansavimo šaltinį;
21.2. įvykdytus investicijų projekto darbus (suteiktas paslaugas), kuriems apmokėti buvo panaudotos Investicijų programos lėšos, taip pat darbus (paslaugas), kurie buvo atlikti, bet dar neapmokėti, nurodant konkrečius rezultatus ar rodiklius (pvz., sukurti gamybiniai pajėgumai, atlikti projektavimo darbai ir pan.);

21.3. planuotus asignavimus, kurie liko nepanaudoti (pvz., dėl vėlavimų organizuojant konkursus ar vykdant statybos darbus), jei tokių yra, nurodant lėšų nepanaudojimo priežastis;

21.4. sutaupytas (kai įgyvendinant projektą kaštai sumažėja, pvz., atlikus viešąjį pirkimą statybos darbų kaina gali būti mažesnė nei buvo planuota) lėšas, jei tokių yra.
22. Apmokėti už ilgalaikio materialiojo turto, kuris įrašytas ne į Savivaldybės administracijos balansą, statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbus, numatytus savivaldybės Tarybos patvirtintose programų  sąmatose,  iš savivaldybei skirtų asignavimų sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto yra sudaromos trišalės sutartys tarp statybos užsakovo, biudžetinės įstaigos, kurios  balanse  yra apskaitomas statomas, remontuojamas ar rekonstruojamas turtas ( turto  valdytojo),  bei rangovo, parinkto viešųjų  pirkimų  įstatymo  nustatyta tvarka. Turto valdytojas, kaip mokėtojas, gavęs  iš    Statybos  skyriaus pasirašytą atliktų  darbų  formą Nr.3, teikia  mokėjimo  prašymą  ir  sąskaitą – faktūrą  Savivaldybės  administracijos Ekonomikos ir biudžeto  skyriui. Ekonomikos ir  biudžeto   skyrius  pateikia mokėjimo  prašymą lėšų davėjui ir, gavęs  lėšas, per  3 darbo  dienas jas perveda įstaigai, kuri apmoka  rangovui  už  atliktus  darbus ir apskaito  gautas   lėšas, padidindama  savo ilgalaikio turto fondą, bei  įtraukia į savo apskaitą nebaigtą ilgalaikio materialiojo  turto statybą, remontą ar rekonstrukciją. Atlikus turto statybą, remontą ar  rekonstrukciją ir pasirašius objekto atidavimo naudoti  aktą, apskaitomo turto vertė padidinama  sukaupta atliktų darbų verte.

IV. INVESTICIJŲ PROGRAMOS TIKSLINIMAS 
23. Investicijų  programa tikslinama savivaldybės Tarybos patvirtinta Savivaldybės  biudžeto vykdymo, asignavimų administravimo, jų pakeitimo bei įsiskolinimų padengimo tvarka.
24. Pasiūlymus dėl einamųjų metų Investicijų  programoje numatytų investicijų projektų finansavimo patikslinimo ar naujų projektų įtraukimo į Investicijų programą asignavimų valdytojai teikia vadovaudamiesi šio Aprašo nuostatomis. 

25. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius (kaip Investicijų programos rengėjas) organizuoja tikslinamos Investicijų programos teikimą Tarybai.
V.  INVESTICIJŲ PROGRAMOS  KONTROLĖ
26. Visų iš savivaldybės  biudžeto finansuojamų ir vykdomų kapitalo Investicijų  programų užsakovo funkciją vykdo Savivaldybės administracijos  Statybos  skyrius. Statybos skyriaus  vedėjas atlieka einamąją atliktų  statybos darbų kontrolę ir pasirašo  atliktų  statybos  darbų  aktus. Vykdant einamąją finansų kontrolę, tikrinama atliekamų darbų kokybė ir atitikimas sudarytoms sutartims, patvirtintiems projektams ir  kitiems dokumentams.
27. Einamosios finansų kontrolės metu nustačius neatitikimų ar trūkumų (pateikti netinkami dokumentai, pateiktos blogos kokybės paslaugos, blogai atlikti darbai, pažeisti prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai, neatitinka kiekiai, apimtys ar kt.), atsakingas už einamąją finansų kontrolę asmuo – Statybos skyriaus vedėjas- imasi veiksmų šiems neatitikimams ar trūkumams pašalinti. Kai nėra galimybės ištaisyti nustatytus trūkumus ar neatitikimus, apie tai raštu informuojamas turto valdytojas ir  savivaldybės administracijos direktorius, kuriam pateikiamas raštiškas paaiškinimas dėl neatitikimų ar trūkumų atsiradimo priežasčių bei pasiūlymai dėl tolesnio sprendimo vykdymo. 

28. Jei neatitikimų ar pažeidimų  nenustatoma, dokumentai pasirašomi ir teikiami  turto  valdytojui apmokėti. Asmuo, atsakingas už einamąją finansų kontrolę, privalo užtikrinti, kad visi ūkinės operacijos vykdymo (įvykdymo) dokumentai, pasirašyti einamąją finansų kontrolę atlikusio asmens, per 3 darbo dienas po jų patvirtinimo  būtų pateikti Turto valdytojui, kurio darbuotojai, atsakingi už operacijų įtraukimą į apskaitą, patikrina visus pateiktus dokumentus ir reikalauja, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, bei  pateikia  Ekonomikos ir  biudžeto  skyriui  paraišką dėl lėšų  gavimo.
29. Asignavimų valdytojai Investicijų programos ketvirčio bei metų finansinę atskaitomybę pateikia Ekonomikos ir biudžeto skyriui pagal finansų ministro patvirtintas galiojančias formas  nustatytais terminais.
 

         






