
                Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr.T2-385  

             1 priedas    
2.5 Kultūra
III) Tikslai, uždaviniai ir priemonės
III c) Priemonės
	Priemonės
	Pasiekimo indikatorius
	Pasiekimo laikas
	Atsakinga institucija
	Lėšų 

Poreikis

(tūkst. Lt)
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Rajono savivaldybės lėšos

(tūkst. Lt)
	Nacionalinio biudžeto lėšos

(tūkst. Lt)
	ES fondai, kita 

užsienio valstybių parama

(tūkst. Lt)
	Privačios lėšos

(tūkst. Lt)

	2.5.1.1.Uždavinys: Gerinti Kretingos rajono įvaizdį, įgyvendinti informacijos apie Kretingos rajono kultūrinį gyvenimą kaupimo ir sklaidos sistemą

	2.5.1.1.1.Pažymėti svarbias sukaktis, pagerbti žymius žmones ir įamžinti jų atminimą, pastatyti paminklą Kretingos miesto, bažnyčios ir vienuolyno įkūrėjui Jonui Karoliui Chodkevičiui
	Svarbių sukakčių pažymėjimo, žymių žmonių pagerbimo ir jų atminimo įamžinimo programa, Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo programa
	2007-2013


	Kretingos rajono savivaldybė,

rajono kultūros įstaigos
	600
	250
	200
	-
	150

	2.5.1.1.2.Atlikti rajono gyventojų kultūrinių poreikių sociologinį tyrimą ir nustatyti gyventojų poreikių ir kultūros institucijų vykdomų funkcijų atitikimą
	Tyrimo rezultatai
	2012-2013
	Kretingos rajono kultūros centras
	30
	30
	-
	-
	-

	2.5.1.1.3.Rengti susistemintą, nuolat

atnaujinamą informaciją apie teikiamas kultūros paslaugas ir periodiškai platinti šią informaciją spausdinta ir elektronine forma 
	Informatyvi, nuolat atnaujinama Kretingos rajono savivaldybės tinklalapio skiltis „Kultūra“ 
	2007-2013
	Rajono savivaldybė, rajono kultūros įstaigos
	25
	25
	-
	-
	-

	2.5.1.1.4.Plėtoti Kretingos rajono kultūros įstaigų švietėjišką veiklą:

· Išleisti katalogus (Numizmatikos, archeologijos, tekstilės, laikrodžių rinkiniai, Liaudies menas)

· Išleisti leidinius (Kretingos miesto istorija, Grafai Tiškevičiai, Kretingos muziejaus istorija, Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimo medžiaga, Žiemos sodo, parko istorija, Mėgėjų meno sklaida Kretingos rajone, Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus kviečia, Kretingos rajono dailieji amatai)

· Parengti kasmet po 5 naujas edukacines programas

· Organizuoti konferencijas, mokymus
	Sukaupta, parengta medžiaga

Sukaupta, parengta medžiaga

Parengtos ir įgyvendintos edukacinės programos

Mokslinis archyvas
	2007-2013

2007-2013

2007-2013

2007-2013
	Kretingos muziejus

Kretingos rajono kultūros įstaigos

Rajono kultūros įstaigos

Rajono kultūros įstaigos
	60

650

30

80
	40

340

30

70
	10

310

-

10
	10

-

-

-
	-

-

-

-

	2.5.1.1.5.Organizuoti rajone  etnografines, archeologines, istorines ekspedicijas
	Kvalifikuoti specialistai,

Rajono kultūrinės veiklos, etnokultūros plėtros programa
	2007-2013
	Kretingos muziejus, rajono bei Salantų kultūros centrai
	100
	50
	50
	-
	-

	2.5.1.1.6.Išleisti leidinius:

· Kretingos rajono garbės piliečiai

· Kretingos rajono kultūra: žmonės ir darbai

· Susitikimai tėviškėje (iškilūs Kretingos krašto žmonės)

· Fotoalbumas „Kretingos krašto gamta“

· Kretinga: istorija ir dabartis

· Kelionė po Kretingos rajoną
	Sukaupta ir parengta medžiaga
	2007-2013
	Rajono savivaldybė, rajono kultūros įstaigos
	150
	150
	-
	-
	-

	2.5.1.2.Uždavinys: Išsaugoti etninės kultūros paveldą ir užtikrinti gyvosios tradicijos tęstinumą

	2.5.1.2.1.Įgyvendinti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone programos 2004-2009 metų priemonių planą 
	Įgyvendintos priemonės
	2007-2009
	Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, rajono kultūros, švietimo įstaigos
	200
	180
	20
	-
	-

	2.5.1.2.2.Parengti ir įgyvendinti Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2010-2013 metų programą 
	Parengta programa ir įgyvendintos priemonės
	2010-2013
	Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, rajono kultūros įstaigos
	200
	110
	80
	10
	-

	2.5.1.3.Uždavinys: Saugoti bei populiarinti rajono kultūros paveldą, jo kultūrinę vertę

	2.5.1.3.1.Įgyvendinti Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos ir išsaugojimo 2004-2009 m.  programos priemonių planą
	Įgyvendintos priemonės
	2007-2009
	Kretingos rajono savivaldybės administracija, rajono kultūros įstaigos
	450
	200
	150
	100
	-

	2.5.1.3.2.Parengti  Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos ir išsaugojimo 2010-2013 m.  programą ir įgyvendinti programos priemonių planą
	Parengta programa, įgyvendintos priemonės
	2010-2013
	Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
	1 000
	450
	450


	100
	-

	2.5.1.3.3.Rengti savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų specialiuosius planus, vykdyti jų apskaitą
	Parengtas registras 
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybės administracija 
	140
	140
	-
	-
	-

	2.5.1.3.4.Įkurti Kretingos rajono Amatų centrą
	Įkurtas centras
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybės administracija, Kretingos muziejus
	1 600
	400
	700
	500
	-

	2.5.1.3.5.Parengti rajono kultūros paveldo objektų avarinės būklės likvidavimo bei konservavimo ir restauravimo  programas, atlikus galimybių studiją
	Parengtos programos
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrius
	40
	20
	20
	-
	-

	2.5.1.4.Uždavinys: Skatinti mėgėjų ir profesionalaus meno, tautodailės plėtrą

	2.5.1.4.1.Remti rajono kultūrinės veiklos projektus 
	Rajono kultūrinės veiklos projektų dalinio finansavimo programa
	2007-2013
	Rajono savivaldybė
	1 551
	1 161
	200
	190
	-

	2.5.1.4.2.Vykdyti tarptautinių kultūrinių mainų projektus 
	Bendradarbiavimo sutartys
	2007-2013
	Rajono savivaldybė, rajono kultūros įstaigos
	550
	300
	100
	100
	50

	2.5.1.4.3.Pritaikyti kultūros paveldo ir turizmo objektus, Kretingos miesto lauko estradą šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams 
	Naujos erdvės šiuolaikinio meno projektams ir tradiciniams renginiams organizuoti
	2007-2013
	Rajono savivaldybė, seniūnijos, privatūs asmenys
	700 


	250
	100
	200
	150

	2.5.1.4.4.Organizuoti kūrybines stovyklas, plenerus:

· tautodailininkų medžio drožėjų,

· profesionalių dailininkų,

· gėlininkų, floristų,

· akmentašių
	Ikonografinė medžiaga, rajono tautodailininkai
	2007-2013
	Rajono savivaldybės administracija, rajono kultūros įstaigos
	200
	80
	40
	40
	40

	2.5.1.4.5.Rengti ir įgyvendinti programas bei projektus, skatinančius profesionalaus meno sklaidą rajone
	Įgyvendintų projektų skaičius
	2007-2013
	Rajono

kultūros įstaigos
	280
	210               
	70
	-
	-

	2.5.1.5.Uždavinys: Gerinti kultūros įstaigų darbo kokybę, tobulinant profesinę kultūros darbuotojų kompetenciją bei išnaudojant programų ir projektų teikiamas galimybes

	2.5.1.5.1.Skatinti rajono kultūros darbuotojus kelti profesinę kompetenciją kursuose, seminaruose, stažuotėse užsienyje
	Profesionalumo lygis
	2007-2013
	Rajono savivaldybė,

Rajono kultūros įstaigos
	100


	60
	40
	-
	-

	2.5.1.5.2.Kompiuterizuoti kultūros darbuotojų darbo vietas, bibliotekinius procesus
	Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, paslaugų kokybė
	2007-2013
	Rajono kultūros įstaigos
	420


	200
	120
	100
	-

	2.5.1.5.3.Atnaujinti dokumentų (knygos, periodiniai leidiniai) fondus rajono savivaldybės M.Valančiaus viešojoje bibliotekoje
	Dokumentų egz. skaičius 
	2007-2013
	M.Valančiaus viešoji biblioteka
	1 400
	700
	700
	-
	-

	2.5.1.6.Uždavinys: Plėtoti rajono kultūros įstaigų teikiamas informacines paslaugas ir užtikrinti jų prieinamumą

	2.5.1.6.1.Įsteigti viešuosius interneto prieigos taškus VB filialuose
	Įsteigta 17 VIPT 
	2007-2010
	M.Valančiaus viešoji biblioteka
	210
	100
	110
	-
	-

	2.5.1.6.2.Įrengti ir palaikyti interneto ryšį
	Interneto ryšio įrengimas ir palaikymas 
	2007-2013
	M.Valančiaus viešoji biblioteka
	370
	200
	100
	70
	-

	2.5.1.6.3.Diegti LIBIS  programinę įrangą rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos filialuose ir vykdyti programinės priežiūrą
	Įdiegta LIBIS 22 filialuose
	2007-2013
	M.Valančiaus viešoji biblioteka
	581
	300
	281
	-
	-

	2.5.1.6.4.Sudaryti sąlygas gyventojams ugdyti informacinį raštingumą 
	Išaugęs gyventojų informacinis

raštingumas 
	2007-2013
	M.Valančiaus viešoji biblioteka
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.1.6.5.Įdiegti informacines duomenų bazes, elektroninius dokumentus M.Valančiaus viešojoje bibliotekoje
	Išaugęs paslaugų vartojimo intensyvumas, įvesta elektroninė skaitytojų aptarnavimo posistemė
	2007-2013
	M.Valančiaus viešoji biblioteka
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.1.6.6 Atnaujinti kompiuterinę įrangą VB filialuose
	Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius (26 vnt.)
	2012-2013
	M. Valančiaus viešoji biblioteka
	52
	52
	-
	-
	-

	2.5.2.1.Uždavinys: Pagerinti Kretingos rajono kultūros centro ir jo filialų bei Salantų kultūros centro materialinę ir techninę bazę

	2.5.2.1.1.Renovuoti Kretingos rajono kultūros centrą, aprūpinant  modernia aparatūra bei scenos įranga, baldais, žiūrovų ir šokių salių inventoriumi
	Rajono kultūros centro renovacija 
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono kultūros centras
	10 980 
	900
	10 080
	-
	-

	2.5.2.1.2.Renovuoti Salantų kultūros centrą, aprūpinant  modernia aparatūra bei scenos įranga, baldais, įsteigti jaunimo diskotekų klubą 
	Salantų kultūros centro renovacija
	2009-2011
	Kretingos rajono savivaldybė, Salantų kultūros centras
	2 400
	200
	2 200
	-
	-

	2.5.2.1.3.Suremontuoti 11 Kretingos rajono kultūros centro filialų, atnaujinti darbo vietų, žiūrovų salės inventorių bei baldus
	Suremontuoti filialai, atnaujintos darbo vietos
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono kultūros centras
	3 000  
	1 600
	1 400
	-
	-

	2.5.2.1.4.Aprūpinti mėgėjų meno kolektyvus muzikos instrumentais
	
	2007-2013
	Kretingos rajono, Salantų kultūros centrai
	300
	150
	150
	-
	-

	2.5.2.1.5.Aprūpinti mėgėjų meno kolektyvus koncertine apranga
	
	2007-2013
	Kretingos rajono, Salantų kultūros centrai
	500
	250
	250
	-
	-

	2.5.2.1.6.Įsigyti 20 vietų autobusą 
	
	2007-2013
	Salantų kultūros centras
	200
	200
	-
	-
	-

	2.5.2.1.7 Įsigyti lengvąjį automobilį
	
	2012-2013
	Kretingos rajono, Salantų kultūros centrai
	80
	80
	
	
	

	2.5.2.2.Uždavinys: Pagerinti Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos ir jos filialų materialinę ir techninę bazę

	2.5.2.2.1.Pastatyti naują viešąją biblioteką
	Moderni biblioteka, paslaugų kokybė
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	6 900


	300
	6 600
	-
	-

	2.5.2.2.2.Renovuoti VB filialus, aprūpinti baldais
	Renovuota, aprūpinta baldais 17 VB filialų
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2 000
	1 200
	800
	-
	-

	2.5.2.2.3.Teikti viešą interneto prieigą vartotojams filialuose, įsigyti 51 kompiuterį
	Įsteigti VIPT, įsigyti kompiuteriai
	2007-2011
	M.Valančiaus viešoji biblioteka
	204
	100
	104
	-
	-

	2.5.2.3.Uždavinys: Pagerinti Kretingos ir Vyskupo M.Valančiaus gimtinės muziejų materialinę ir techninę bazę

	2.5.2.3.1.Konservuoti, restauruoti muziejines vertybes
	Konservuota ir restauruota 4700 vnt. muziejinių vertybių
	2007-2013
	Kretingos muziejus
	230
	100
	130
	-
	-

	2.5.2.3.2.Renovuoti 6 Kretingos muziejaus paminklinius pastatus:

· centrinius rūmus (G48K1),

· vandens malūną (G48K8),

· ūkvedžio namą (G48K9),

· ūkinį pastatą (G48K4),

· arklidės liekanas (G48K6),

· ratinę (G48K7)
	Galimybių studija, projektai
	2007-2013
	Kretingos muziejus
	9 531 
	1 430 
	-
	8 101
	-

	2.5.2.3.3.Įrengti Kretingos muziejuje liaudies meno, archeologijos, numizmatikos, krašto istorijos, etnografijos ekspozicijas 
	Projektai, sukaupti rinkiniai
	2007-2013
	Kretingos muziejus
	150
	-
	-
	150
	-

	2.5.2.3.4.Įrengti Kretingos muziejuje lauko ekspoziciją (pastatyti biustus Kretingos krašto žymiems žmonėms įamžinti)
	Parengtas ekspozicijos planas
	2008-2013
	Kretingos muziejus
	100
	-
	-
	100
	-

	2.5.2.3.5.Įsigyti lengvąjį automobilį
	Pagerintos

darbo sąlygos
	2008-2013
	Kretingos muziejus
	40
	40
	-
	-
	-

	2.5.2.3.6.Įkurti Kretingos muziejuje restauravimo dirbtuves
	Turimos patalpos
	2008-2013
	Kretingos muziejus
	230
	-
	-
	230
	-

	2.5.2.3.7.Įsigyti techniką ir inventorių Kretingos dvaro parkui ir tvenkiniams prižiūrėti
	Parko teritorija – turistų traukos objektas
	2007-2013
	Kretingos muziejus
	150
	150
	-
	-
	-

	2.5.2.3.8.Atstatyti fontaną Kretingos muziejaus centrinėje parko dalyje
	Ikonografinė medžiaga
	2007-2013
	Kretingos muziejus
	200
	-
	200
	-
	-

	2.5.2.3.9.Atkurti gėlynus pietinėje Kretingos muziejaus parko dalyje
	Ikonografinė medžiaga
	2007-2013
	Kretingos muziejus
	250
	-
	250
	-
	-

	2.5.2.3.10.Renovuoti vyskupo M.Valančiaus gimtinės muziejaus (sodybos) pastatus:

· daržinę, klėtelę

· gyvenamojo namo stogą,
	Parengtas projektas
	2007-2013


	Vyskupo M.Valančiaus gimtinės muziejus
	135


	135


	-
	-
	-

	2.5.2.3.11.Įrengti informacinius stendus
	Informacinis stendas
	2007-2013
	Kretingos muziejus
	40
	40
	-
	-
	-

	2.5.2.3.12.Sutvarkyti aplinką:

· atkurti sodyboje buvusį tvenkinį;

· suprojektuoti ir įrengti žaidimų aikštelę, derančią prie sodybos aplinkos; 

· išgrįsti akmenimis taką į muziejų
	Atkurtas sodyboje buvęs tvenkinys, įrengta žaidimų aikštelė, išgrįstas akmenimis takas į muziejų
	2007-2013
	M.Valančiaus muziejus
	150
	100
	40
	-
	10


__________________________________________________________

                Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr.T2-385
             2 priedas    
3.1 Rajono infrastruktūra, komunalinis ūkis ir aplinkosauga

III) Tikslai, uždaviniai ir priemonės
III b) Uždaviniai

3.1.1.Tikslas: Centralizuotai tiekiamos šilumos energijos savikainos mažinimas ir tiekimo paslaugos gerinimas bei plėtra

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis 

(tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas 

	3.1.1.1.Uždavinys: Katilinių Nr.1 ir Nr.2 sužiedinimas
	-
	Tinklas - sužiedintas
	2 967
	2007 

	3.1.1.2 .Uždavinys: Senų šilumos tinklų keitimas
	Nuostoliai tinkluose yra 21,7 proc., be to, tinklai yra 25-40 metų senumo, sumontuoti loviuose
	Nuostoliai numatomi 18 proc.
	5 500
	2008-2013

	3.1.1.3.Uždavinys: Atsinaujinančio kuro (šiaudų) vartojimo didinimas
	-
	Numatoma naudoti gamtines dujas,  medienos atliekas, šiaudus
	4 917
	2007-2008

	3.1.1.4.Uždavinys: Su dūmais išmetamos šilumos energijos įsisavinimas 
	-
	Numatoma įsisavinti dalį su dūmais išmetamos energijos
	1 900
	2008-2009

	3.1.1.5. Uždavinys: Biokuro įsisavinimo plėtra
	Būtina plėsti biokuro naudojimą 
	Numatoma naudojant biokurą sumažinti šilumos kainą
	800
	2010-2013


3.1.2.Tikslas: Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybės gerinimas

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis 

(tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas 

	3.1.2.1.Uždavinys: Vandens valymo įrenginiai fluorui šalinti
	-
	Reikalavimus tenkinantis fluoro kiekis vandenyje
	3164
	2007-2009

	3.1.2.2.Uždavinys: Vandenviečių, gręžinių, vandens siurblinių atnaujinimas, plėtra ir vandens valymo įrenginiai gyvenvietėse, kur gyventojų daugiau kaip 2000
	Reikalavimų neatitinkančios vandenvietės, siurblinės. Padidėję geležies, sieros vandenilio, fluoro kiekiai
	Reikalavimus atitinkančios vandenvietės, siurblinės ir vartotojams tiekiamas vanduo
	3632
	2009-2013

	3.1.2.3.Uždavinys: Vandenviečių, gręžinių, vandens siurblinių atnaujinimas, plėtra ir vandens valymo įrenginiai gyvenvietėse, kur gyventojų mažiau kaip 2000
	Reikalavimų neatitinkančios vandenvietės, siurblinės. Padidėję geležies, sieros vandenilio, fluoro kiekiai
	Reikalavimus atitinkančios vandenvietės, siurblinės ir vartotojams tiekiamas vanduo
	2421
	2007-2013


3.1.3.Tikslas: Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūros (tinklų, siurblinių, valymo įrenginių) atnaujinimas ir plėtra

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis 

(tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas 

	3.1.3.1.Uždavinys: Vandentiekio tinklų plėtra Kretingos m.
	36,7 km
	68,9 km
	19 680
	2007 -2009

	3.1.3.2.Uždavinys: Vandentiekio tinklų plėtra gyvenvietėse, kur gyventojų daugiau kaip 2000
	17,5 km
	31,1 km
	4 000
	2007-2009

	3.1.3.3.Uždavinys: Vandentiekio tinklų plėtra gyvenvietėse, kur gyventojų mažiau kaip 2000
	20,6 km
	31,8 km
	5 926
	2007-2013

	3.1.3.4 Uždavinys: Nuotėkų tinklų plėtra Kretingos m.
	34,6
	61,44
	19 643
	2007-2009

	3.1.3.5.Uždavinys: Naujų nuotekų siurblinių statyba Kretingos m.
	3 vnt.
	11 vnt.
	5 540
	2007-2009

	3.1.3.6.Uždavinys: Slėginės nuotėkynės renovacija Kretingos m.


	2 km
	1,2 km
	1 170
	2007-2013

	3.1.3.7.Uždavinys: Savotėkynės nuotėkynės renovacija
	8 km
	1,3 km
	1 200
	2007-2009

	3.1.3.8.Uždavinys: Nuotėkų siurblinių renovacija Kretingos m.
	2 vnt.
	2 vnt.
	825,7
	2007-2013

	3.1.3.9.Uždavinys: Nuotėkų tinklų plėtra gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2000 gyventojų
	26,8 km
	41 km
	4177
	2009-2013

	3.1.3.10.Uždavinys: Nuotėkų tinklų plėtra gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 2000 gyventojų
	13,2 km
	31,1 km
	5 926
	2009-2013

	3.1.3.11.Uždavinys: Kretingos miesto nuotėkų valyklos rekonstrukcija
	3300  kub.m/p
	6300  kub.m/p
	8 470
	2009-2013

	3.1.3.12.Uždavinys: Nuotėkų valyklų rekonstrukcija-plėtra gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2000 gyventojų
	2
	2
	8782
	2009-2013

	3.1.3.13.Uždavinys: Nuotėkų valyklų rekonstrukcija-plėtra gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2000 gyventojų
	3
	5
	6 000
	2007-2013


3.1.4.Tikslas: Įgyvendinti komunalinių atliekų plano reikalavimus

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

(tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas 

	3.1.4.1.Uždavinys: Įvesti vietinę rinkliavą 
	2009 m. įvesta vietinė rinkliava

	Įvesta rinkliava
	-
	2007 

	3.1.4.2.Uždavinys: Sukurti atliekų tvarkymo sistemą
	-
	Sukurta
	4 464
	2007-2013


3.1.5.Tikslas: Energetikos infrastruktūros plėtra ir modernizavimas

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

(tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas 

	3.1.5.1.Uždavinys: Pagerinti ir plėsti elektros gamybos ir skirstymo  infrastruktūrą
	-
	Užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą vartotojams
	9 100
	2007-2013

	3.1.5.2.Uždavinys: Modernizuoti ir išplėsti Kretingos miesto bei rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemas
	-
	Užtikrinti Kretingos miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimą
	4 500
	2007-2013

	3.1.5.3. Pagerinti ir plėsti dujų ūkio skirstymo infrastruktūrą
	-
	Užtikrinti kokybišką dujų tiekimą vartotojams
	3 800
	2007-2013


3.1.6 .Tikslas:Floros ir faunos apsauga

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

(tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas 

	3.1.6.1.Uždavinys: Apsaugoti florą ir fauną nuo neigiamo poveikio
	Nesubalansuota floros ir faunos apsauga
	Subalansuoti ir suderinti su ekonomine plėtra
	-
	2007-2013


III c) Priemonės

	Priemonės
	Pasiekimo indikatorius
	Pasiekimo laikas
	Atsakinga institucija
	Lėšų poreikis, (tūkst. Lt)
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Rajono savivaldybės lėšos
	Nacionalinio biudžeto lėšos
	ES fondai, kita 

užsienio valstybių parama
	Privačios lėšos (bendrovės)

	3.1.1.1.Uždavinys: Katilinių Nr.1 ir Nr.2 sužiedinimas

	3.1.1.1.1.Magistralinės šilumos trasos keitimas į didesnio skersmens Savanorių g., Pušyno g., Trumpojoje g. 
	Šilumos gamybos kainos mažinimas
	2007
	UAB Kretingos šilumos tinklai
	2 967
	-
	-
	1 800
	1 167

	3.1.1.2 .Uždavinys: Senų šilumos tinklų keitimas

	3.1.1.2.1.Senų  šilumos trasų keitimas
	Šilumos gamybos kainos mažinimas
	2007-2013
	UAB Kretingos šilumos tinklai
	5 500
	-
	-
	3 300
	2 200

	3.1.1.3.Uždavinys: Atsinaujinančio kuro (šiaudų) vartojimo didinimas

	3.1.1.3.1.Katilinėje Nr.2 įrengti mediena kūrenamą katilą  
	Šilumos gamybos kainos mažinimas
	 2008
	UAB Kretingos šilumos tinklai
	4  917
	-
	-
	2 950
	1 967

	3.1.1.4.Uždavinys: Su dūmais išmetamos šilumos energijos įsisavinimas

	3.1.1.4.1.Katilinėje Nr. 2 įrengti šilumokaitį (ekonomaizerį) 
	Šilumos gamybos kainos mažinimas
	2011
	UAB Kretingos šilumos tinklai
	1 900
	-
	-
	1 000
	900

	3.1.1.5. Uždavinys: Biokuro įsisavinimo plėtra

	3.1.1.5.1. Biokuro įsisavinimo plėtra bendrovei priklausančiose rajono katilinėse
	Šilumos gamybos kainos mažinimas
	Iki 2013
	UAB Kretingos šilumos tinklai
	800
	-
	-
	400
	400

	3.1.2.1.Uždavinys: Vandens valymo įrenginiai fluoro šalinimui

	3.1.2.1.1.Vandens valymo įrenginiai fluoro šalinimui
	Reikalavimus tenkinantis fluoro kiekis vandenyje
	2007- 2009
	Rajono savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	3 000
	150
	300
	2 250
	-

	3.1.2.2.Uždavinys: Vandenviečių, gręžinių, vandens siurblinių atnaujinimas, plėtra ir vandens valymo įrenginiai gyvenvietėse, kur gyventojų daugiau kaip 2000

	3.1.2.2.1.Vandenviečių, gręžinių, vandens siurblinių atnaujinimas, plėtra ir vandens valymo įrenginiai gyvenvietėse , kur gyventojų daugiau kaip 2000
	Reikalavimus atitinkančios vandenvietės, siurblinės
	2009-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	3 632
	180
	364
	3050
	40

	3.1.2.3.Uždavinys: Vandenviečių, gręžinių, vandens siurblinių atnaujinimas, plėtra ir vandens valymo įrenginiai gyvenvietėse, kur gyventojų mažiau kaip 2000

	3.1.2.3.1.Vandenviečių, gręžinių, vandens siurblinių atnaujinimas, plėtra ir vandens valymo įrenginiai gyvenvietėse , kur gyventojų mažiau kaip 2000
	Reikalavimus atitinkančios vandenvietės, siurblinės
	2007-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	2 420
	120
	240
	2030
	30

	3.1.3.1.Uždavinys: Vandentiekio tinklų plėtra Kretingos m.

	3.1.3.1.1.Vandentiekio tinklų plėtra Kretingos m.
	Gyventojų aprūpinimas centralizuotai tiekiamu vandeniu
	2007-2009
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	19 680
	980
	1 970
	16 730
	-

	3.1.3.2.Uždavinys: Vandentiekio tinklų plėtra gyvenvietėse, kur gyventojų daugiau kaip 2000

	3.1.3.2.1.Vandentiekio tinklų plėtra gyvenvietėse, kur gyventojų daugiau kaip 2000
	Gyventojų aprūpinimas centralizuotai tiekiamu vandeniu
	2009-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	4 090
	200
	410
	3450
	50

	3.1.3.3.Uždavinys: Vandentiekio tinklų plėtra gyvenvietėse, kur gyventojų mažiau kaip 2000

	3.1.3.3.1.Vandentiekio tinklų plėtra gyvenvietėse, kur gyventojų mažiau kaip 2000
	Gyventojų aprūpinimas centralizuotai tiekiamu vandeniu
	2009-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	5 920
	280
	590
	4 990
	60

	3.1.3.4. Uždavinys: Nuotėkų tinklų plėtra Kretingos m.

	3.1.3.4.1.Nuotėkų tinklų plėtra Kretingos m.
	 
	2007-2009
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	19 680
	980
	1 970
	16 730
	-

	3.1.3.5.Uždavinys: Naujų nuotėkų siurblinių statyba Kretingos m.

	3.1.3.5.1.Naujų nuotėkų siurblinių statyba Kretingos m.
	 11 vnt.
	2007-2009
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	5 540
	270
	550
	4 720
	-

	3.1.3.6.Uždavinys: Slėginės nuotėkynės renovacija Kretingos m.

	3.1.3.6.1.Slėginės nuotėkynės renovacija Kretingos m.


	 1,4 km
	2007-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	904
	-
	180
	724
	-

	3.1.3.7.Uždavinys: Savotėkynės nuotėkynės renovacija

	3.1.3.7.1.Savotėkynės nuotėkynės renovacija
	 1,3 km
	2007-2009
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	1 170
	60
	120
	990
	-

	3.1.3.8.Uždavinys: Nuotėkų siurblinių renovacija Kretingos m.

	3.1.3.8.1.Nuotėkų siurblinių renovacija Kretingos m.
	 2 km
	2007-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	825
	-
	165
	660
	-

	3.1.3.9.Uždavinys: Nuotėkų tinklų plėtra gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2 000 gyventojų

	3.1.3.9.1.Nuotėkų tinklų plėtra gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2000 gyventojų
	 14,2 km
	2007-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	4 180
	200
	420
	3 515
	45

	3.1.3.10.Uždavinys: Nuotėkų tinklų plėtra gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 2 000 gyventojų

	3.1.3.10.1.Nuotėkų tinklų plėtra gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 2 000 gyventojų
	 19,9 km
	2009-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	5 900
	290
	590
	4 950
	70

	3.1.3.11.Uždavinys: Kretingos miesto nuotėkų valyklos rekonstrukcija

	3.1.3.11.1.Kretingos miesto nuotėkų valyklos rekonstrukcija
	6000 kub.m./p
	2009-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	8 470
	423
	847
	7 060
	140

	3.1.3.12.Uždavinys: Nuotėkų valyklų rekonstrukcija-plėtra gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2 000 gyventojų

	3.1.3.12.1.Nuotėkų valyklų rekonstrukcija-plėtra gyvenvietėse, kuriose yra daugiau kaip 2 000 gyventojų
	2 vnt.
	2009-2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	8 780
	440
	880
	7 320
	140

	3.1.3.13.Uždavinys: Nuotėkų valyklų rekonstrukcija-plėtra gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 2 000 gyventojų

	3.1.3.13.1.Nuotėkų valyklų rekonstrukcija-plėtra gyvenvietėse, kuriose yra mažiau kaip 2 000 gyventojų
	3 vnt.
	iki 2013
	Savivaldybė

UAB „Kretingos vandenys“
	4 215
	210
	420
	3 725
	60

	3.1.4.1.Uždavinys: Įvesti vietinę rinkliavą

	3.1.4.1.1.Atliekų tvarkymo įkainių  nustatymas, dokumentų rengimas ir įgyvendinimas
	Visi atliekų turėtojai turi mokėti už atliekų šalinimą
	2009
	KRATC, Savivaldybės
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.4.2.Uždavinys: Sukurti atliekų tvarkymo sistemą

	3.1.4.2.1.Visuomenės ekologinio švietimo ir informavimo organizavimas per žiniasklaidos priemones. 
	Išmokyti rajono gyventojus rūšiuoti atliekas
	2007-2013

(nuolat)
	KRATC, Savivaldybės, SĮ „Kretingos komunalininkas“
	150
	25
	-
	105
	20

	3.1.4.2.2.Atliekų surinkimo maršrutų sudarymas
	Nustatyti efektyvų ir pigų atliekų surinkimo maršrutą
	2009

(nuolat)
	KRATC, SĮ „Kretingos komunalininkas“
	75
	-
	-
	70
	5

	3.1.4.2.3.Konteinerių aikštelių, perkrovimo stočių įrengimas ir aprūpinimas konteineriais 
	Sudaryti sąlygas atliekų turėtojams patogiai atsikratyti susidarančiomis atliekomis
	2009
	KRATC, Savivaldybės, atliekas tvarkančios įmonės
	900
	10
	-
	290
	600

	3.1.4.2.4.Komunalinių atliekų deginimo galimybių studija
	Įdiegti atliekų deginimo įrengimą
	iki 2015
	KRATC, Savivaldybės
	75
	5
	10
	60
	-

	3.1.4.2.5.Sąvartynų  uždarymas, sutvarkymas ir priežiūra po uždarymo
	Rekultivuoti 11 sąvartynų
	iki 2013
	KRATC, Savivaldybės
	3 264
	979
	653
	1 632
	-

	3.1.5.1 Uždavinys: Pagerinti ir plėsti elektros gamybos ir skirstymo  infrastruktūrą

	3.1.5.1.1.Pagerinti elektros skirstymo tinklo infrastruktūrą, atlikti tinklų bei įrenginių išplėtimo ir rekonstravimo darbus
	Užtikrinti kokybišką elektros energijos tiekimą
	iki 2013
	Akcinė bendrovė „VST“
	9 100
	-
	-
	-
	9 100

	3.1.5.1.2.Palaikyti iniciatyvas plėsti atsinaujinančių energijos išteklių įsisavinimą (vėjo jėgainių, hidroelektrinių statyba, biokuro gamyba) ypač ekonomiškai depresiniuose rajonuose
	Mažinti elektros energijos kainą
	iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.5.2. Uždavinys: Modernizuoti ir išplėsti Kretingos ir Salantų miestų bei rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemas

	3.1.5.2.1.Modernizuoti ir išplėsti Kretingos ir Salantų miestų gatvių apšvietimo sistemas 
	Užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą
	iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2 500
	500
	-
	2 000
	-

	3.1.5.2.2.Modernizuoti ir išplėsti rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo sistemas
	Užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą
	iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2 000
	400
	-
	1 600
	-

	3.1.5.3. Uždavinys: Pagerinti ir plėsti dujų ūkio skirstymo infrastruktūrą

	3.1.5.3.1.Pagerinti dujų ūkio skirstymo tinklo infrastruktūrą, atlikti tinklų bei įrenginių išplėtimo ir rekonstravimo darbus
	Užtikrinti vartotojams dujų tiekimą
	iki 2013
	AB „Lietuvos dujos“
	3 000
	-
	-
	-
	5 000

	3.1.6.1. Uždavinys: Apsaugoti florą ir fauną nuo neigiamo poveikio

	3.1.6.1.1.Floros ir faunos apsauga
	Tarybos sprendimai dėl floros ir faunos apsaugos, suderinimo su ekonomine plėtra
	iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	-
	-
	-
	-
	-


___________________________________________________________________

                Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr.T2-385  

             3 priedas    
3.3 Turizmas

III) Tikslai, uždaviniai ir priemonės
III b) Uždaviniai

3.3.1.Tikslas: Sukurti informacinę turizmo produktų bazę, plėtoti turizmo rinkodarą

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

 (tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas

	3.3.1.1.Išplėsti Turizmo informacijos centrų tinklą
	Kretingoje nėra TIC, kuris rūpintųsi informacijos teikimu miestą (ne vien tik muziejų) lankantiems turistams apie turizmo ir rekreacijos galimybes rajone. Salantų regioninis parkas neturi nei TIC, nei žmogaus, atsakingo už informacijos sklaidą turistams
	Rajone įkurtas TIC aktyviai skleidžia ir teikia turistams visą reikalingą informaciją apie rajono išteklius ir paslaugas. Kretingos TIC ir Salantų regioninio parko direkcijos informacinė veikla skatina visų su turizmu susijusių svetingumo sektoriaus paslaugų plėtrą
	300
	2007-2013

	3.3.1.2.Sukurti vientisą informacinę sistemą
	Informacija apie rajono turizmo išteklius pateikiama išbarstytai, sunku ją rasti, ji neformuoja Kretingos rajono kaip labai patrauklios ir įvairialypės turistinės paskirties teritorijos įvaizdžio


	Rajone sukurta vientisa turizmo informacinė sistema leidžia kryptingai plėtoti turizmo rinkodarą, diegti turizmą rajone propaguojančius specifinius prekinius ženklus, gerinti turistų informacinio aptarnavimo kokybę


	1 020
	2007-2013

	3.3.1.3.Plėtoti rinkodarinę veiklą
	Rinkodara nevykdoma kryptingai, nes trūksta  įgūdžių, profesinio pasirengimo, personalo
	Kryptingai ir kompleksiškai plėtojama rinkodara


	860
	2007-2013


3.3.2.Tikslas: Sukurti viešąją infrastruktūrą, kuri skatintų turistinių paslaugų plėtrą, formuoti naujus turistinius traukos židinius, panaudojant gamtinius išteklius ir paveldo objektus

	Uždaviniai
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

(tūkst. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas

	3.3.2.1. Pritaikyti ir panaudoti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo infrastruktūrai
	Dauguma gamtinio ir kultūros paveldo objektų nėra paruošti lankymui –  sudėtinga juos rasti, prie objektų nėra net minimalios informacijos 


	Gamtos ir kultūros paveldo objektai paruošti lankymui ir integruoti į specializuotus maršrutus bei turizmo trasas
	17 300
	2007-2013

	3.3.2.2. Išvystyti vandens ir dviračių turizmo trasų infrastruktūrą
	Turizmo trasos nėra labai aktyviai naudojamos, palei turizmo trasas nesiūlomos jokios turizmą skatinančios paslaugos
	Palei rajono turizmo trasas sukurta visa būtiniausia turistinė infrastruktūra ir plataus masto paslaugų sistema, skatinanti turizmo ir aktyvaus poilsio plėtrą rajone
	700
	2009-2013

	3.3.2.3. Plėtoti apgyvendinimo paslaugas.

Formuoti paklausias turizmo veiklas, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir galimybes
	Neišplėtotas nakvynės paslaugų tinklas. Visiškai neteikiamos legalios etnografinio kaimo turizmo paslaugos. Svetingumo sektoriuje vyrauja stambūs kaimiškosios rekreacijos kompleksai


	Išspręsta motorizuoto ir dviračių turizmo mėgėjų bei turistų grupių, lankančių Kretingos rajoną, apgyvendinimo problema. Rajone atsiranda bent 10 sodybų, teikiančių legalias etnografinio kaimo turizmo paslaugas
	22 000
	2007-2013

	3.3.2.4.Formuoti paklausias turizmo veiklas, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir galimybes
	Trūksta kokybiškai informaciniu ir infrastruktūriniu aspektu paruoštų vietinių maršrutų, kurie pritrauktų, sudomintų ir ilgesnį laiką sulaikytų turistus rajone
	Parengti ir išpopuliarinti  teminiai maršrutai, kurie pritraukia  ir užlaiko kelioms dienoms Lietuvos ir užsienio šalių turistus 
	2 550
	2009-2013

	3.3.2.5. Siekti kurortinės teritorijos statuso Kretingos rajono vakarinei daliai
	Kretingos rajonas yra patogioje vietoje, šalia Palangos, Klaipėdos ir Šventosios. Kretingos rajonas Pajūrio regione galėtų išsiskirti ramesnio, sąlyginai pigesnio poilsio galimybėmis, originaliais turizmo projektais.
	Parengti ir įgyvendinti numatytas priemones, kad Kretingos rajono vakarinė dalis būtų pripažinta kurortine teritorija.
	36 800
	2011-2013


III c) Priemonės
	Priemonės
	Pasiekimo indikatorius
	Pasiekimo laikas
	Atsakinga institucija
	Lėšų poreikis

(tūkst. Lt)
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Rajono savivaldybės lėšos

(tūkst. Lt)
	Nacionalinio biudžeto lėšos (tūkst. Lt)
	ES fondai, kita

užsienio valstybių parama (tūkst. Lt) 
	Privačios lėšos (tūkst. Lt)

	3.3.1.1.Uždavinys: Išplėsti Turizmo informacijos centrų tinklą

	3.3.1.1.1.Lygiagrečiai su Kretingos muziejaus Turizmo informacijos skyriumi įkurti Turizmo informacijos centrą Kretingos Rotušės aikštėje bei Salantų regioninio parko direkcijoje, o taip pat visose rajono seniūnijose skleisti turistinę informaciją


	Rajone įkurtas Turizmo informacijos centras (TIC) aktyviai skleidžia ir teikia turistams visą reikalingą informaciją apie rajono išteklius ir paslaugas. Kretingos TIC ir Salantų regioninio parko direkcijos informacinė veikla skatina visų su turizmu susijusių svetingumo sektoriaus paslaugų plėtrą
	2007-2013 
	Savivaldybė,

Salantų regioninio parko direkcija,

Klaipėdos universitetas


	300


	60


	240
	-
	-

	3.3.1.2. Uždavinys: Sukurti vieningą informacinę sistemą

	· 3.3.1.2.1.Įrengti informacinius, reklaminius stendus bei interaktyvius turistinės informacijos terminalus, sukurti vienodą dizaino stilių
	Įrengti 6 informaciniai stendai su rajono žemėlapiais pagrindiniuose keliuose,  2 reklaminiai stendai, kviečiantys aplankyti Kretingos rajoną  Palangos ir Klaipėdos autobusų stotyse, įrengti 3 interaktyvūs turistinės informacijos terminalai: Kretingos miesto TIC, Kretingos muziejuje ir Salantų regioninio parko direkcijoje.

Sukurtas vienodas dizaino stilius, kurio laikantis ženklinamos nuorodos į rajono turistinės paskirties objektus
	Iki 2013
	Savivaldybė,

Klaipėdos universitetas,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)


	400
	80
	-
	320
	-

	· 3.3.1.2.2. Įrengti informacinius ir paslaugų kelio ženklus
	Įrengti 96 kelio ženklai, nurodantys atstumą bei kryptį į rajono gamtos ir kultūros paveldo objektus
	2007-2008
	Savivaldybė,

Salantų regioninio parko direkcija,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)
	100
	20
	-
	80
	-

	· 3.3.1.2.3. Sukurti interneto svetainę ir susieti su analogiškomis lietuviškomis ir užsienio svetainėmis
	Rajono turizmo objektus pristatanti interneto svetainė leidžia vienoje vietoje ir interaktyviai gauti visą reikalingą informaciją apie gamtos ir kultūros paveldo objektus, turizmo trasas ir maršrutus, turizmo ir poilsio paslaugas bei teikėjus, nakvynės ir maitinimo įstaigas, Turizmo informacijos centro veiklą
	2011
	Savivaldybė,

Klaipėdos universitetas,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)


	100
	20
	-
	80
	-

	· 3.3.1.2.4. Publikuoti straipsnius apie rajoną specializuotuose leidiniuose, leisti kompleksinis informacinius leidinius
	Publikacijų reklaminiuose leidiniuose pasirodymas (kasmet straipsnių skaičius – 3), reklaminių informacinių leidinių išleidimas (kasmet  leidinių skaičius - 4)
	Kasmet
	Savivaldybė,

Salantų regioninio parko direkcija,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)
	350

(50 kasmet)
	70
	280
	-
	-

	· 3.3.1.2.5. Dalyvauti specializuotose turizmo parodose, organizuoti Turizmo dienas
	Dalyvavimas tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje „Vivattur“, Turizmo dienai skirtuose renginiuose
	Kasmet
	Savivaldybė,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas),

Salantų regioninio parko direkcija
	70 

(10 kasmet)
	70
	-
	-
	-

	3.3.1.3.Uždavinys: Plėtoti rinkodarinę veiklą

	· 3.3.1.3.1.Stiprinti žmogiškuosius išteklius turizmo sektoriuje

· 
	70 % rajono turizmo ir svetingumo paslaugų teikėjų yra baigę trumpalaikius kursus, 

sklandžiai bendrauja su svečiais lietuvių ir užsienio kalbomis. Visuose svarbiausiuose rajono turizmo ir svetingumo sektoriaus objektuose paslaugų lygis atitinka ES šalyse ir Lietuvoje keliamus reikalavimus. Svarbiausi sprendimai: trumpalaikiai lavinimo kursai esamiems ir potencialiems turizmo paslaugų teikėjams; turizmo plėtros programų pristatymas rajono gyventojams
	Iki 2013 
	Klaipėdos universitetas,

Klaipėdos verslo ir technologijų kolegija,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)
	200
	40
	-
	160
	-

	· 3.3.1.3.2.Kurti Kretingos rajono įvaizdį ir įtvirtinti Lietuvos rinkoje
	Lietuvoje sukuriamas rajono įvaizdis kaip labai įdomaus, verto aplankyti turistinius arealo ir tinkamiausios kompleksinio dvasinio, provincijos ir gamtos turizmo bei kaimiškosios rekreacijos vietos. Informacija apie dvasingumą puoselėjančias rajono gamtos ir kultūros paveldo vertybes susisteminta ir pateikta svarbiausiuose turizmo vadovuose po Lietuvą
	Iki 2013
	Klaipėdos universitetas,

Salantų regioninio parko direkcija,

Pranciškonų vienuolija,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)


	200
	40
	-
	160
	-

	· 3.3.1.3.3.Kurti Kretingos rajono įvaizdį ir įtvirtinti tarptautinėje turizmo rinkoje
	Užsienyje sukuriamas rajono įvaizdis kaip labai įdomaus, verto aplankyti turistinio arealo ir tinkamiausios vietos pažinti pagoniškos ir krikščioniškosios dvasinės kultūros sinkretizmą. Informacija apie „Šventųjų šaltinių žemės“ temą atspindinčias vertybes susisteminta ir pateikta visuose svarbiausiuose turizmo vadovuose po Lietuvą
	Iki 2013
	Klaipėdos universitetas,

Salantų regioninio parko direkcija,

Pranciškonų vienuolija,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)
	400
	80
	-
	320
	-

	· 3.3.1.3.4. Skatinti užsienio turizmą Kretingos rajone
	Užmezgami nauji draugystės, bendradarbiavimo ryšiai su užsienio miestų savivaldybėmis, keičiamasi parodomis, meno kolektyvais, rengiamos tarptautinės sporto varžybos, meno dienos. Pasirašomos sutartys su užsienio šalių turizmo agentūromis su tikslu   garsinti ir populiarinti Kretingą užsienyje, pritraukti į rajoną kuo daugiau užsienio turistų.
	Iki 2013 
	Savivaldybė,

Kultūros centras, 

Meno mokykla, Sporto mokykla, 

Kretingos muziejus arba

Kretingos TIC (jei bus įkurtas)


	60
	30
	30
	-
	-


	3.3.2.1.Uždavinys: Pritaikyti ir panaudoti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo infrastruktūrai

	· 3.3.2.1.1.Restauruoti ir pritaikyti turizmui Kretingos dvaro paminklinius pastatus

· 
	Grafų Tiškevičių rūmai ir 5 paminkliniai dvaro pastatai restauruoti pagal kultūros paveldo apsaugos reikalavimus ir pritaikyti muziejaus, konferencijų centro ir kitoms viešosioms reikmėms. Kretingos dvaro sodybos komplekso lankytojų skaičius išauga iki 100 tūkst. kasmet
	2007-2013
	Savivaldybė,

Kretingos muziejus
	6 000
	1 200
	-
	4 800
	-

	· 3.3.2.1.2.Tinkamai sutvarkyti ir pritaikyti pažintiniam lankymui Imbarės, Kartenos bei Įpilties piliakalnius bei alkakalnius
	Atkurtas X-XIII a. kuršių piliakalnių ir alkakalnių istorinis reljefas, atkurta savita archeologinių kompleksų aplinka, piliakalniai pritaikyti lankymui, pagoniškoms šventėms, „gyvosios istorijos“ renginiams rengti. Svarbiausi sprendimai: Kartenos ir Įpilties archeologinių kompleksų bei jų aplinkos sutvarkymo techninių projektų parengimas; Kartenos, Imbarės bei Įpilties archeologinių kompleksų techninių projektų įgyvendinimas
	2009-2011
	Salantų regioninio parko direkcija,

Lietuvos dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra
	7 800
	-
	1 600
	6 200
	-

	· 3.3.2.1.3.Salantų parką pritaikyti visuomeninėms turizmo skatinimo reikmėms
	Salantai, rekonstravus parką, tampa vienu svarbiausių šiaurės vakarų Žemaitijos turizmo centru, skatinančiu gamtinį ir provincijos turizmą bei aktyvų poilsį Kretingos rajone. Svarbiausi sprendimai: parko verslo ir rinkodaros plano parengimas; parko restauravimui bei pritaikymui turizmo ir rekreacijos reikmėms reikalingų lėšų pritraukimas; parko restauravimas
	Iki 2013 
	Salantų regioninio parko direkcija
	3 000
	-
	600
	2 400
	-

	3.3.2.1.4.Parengti ir įgyvendinti Orvydų sodybos-muziejaus dvasinio turizmo programą
	Paveldo turizmo objektų tinklas rajone sustiprinamas vienu iš kertinių, tarptautinę reikšmę turinčių holistinio dvasinio paveldo objektų. Svarbiausi sprendimai: Orvydų sodybos paveldo objektų konservavimo ir pritaikymo dvasiniam turizmui programos praengimas ir įgyvendinimas
	Iki 2013 
	Klaipėdos universitetas,

Pranciškonų vienuolija,

Kultūros ministerija,

Sodybos savininkai
	500
	-
	50
	400
	50 

	3.3.2.2.Uždavinys: Išvystyti vandens ir dviračių turizmo trasų infrastruktūrą

	· 3.3.2.2.1.Padidinti sausumos ir vandens turizmo paslaugų įvairovę, įsteigiant turistinio inventoriaus nuomos punktus
	Palei rajono turizmo trasas sukurta visa būtiniausia turistinė infrastruktūra ir plataus masto paslaugų sistema skatina turizmo ir aktyvaus poilsio plėtrą rajone. Svarbiausi sprendimai: įsteigtas dviračių nuomos punktas Kretingoje ir vandens turistinio inventoriaus (kanojų, baidarių) nuomos punktas Kartenoje, jie paženklinti specialiais kelio informaciniais ženklais bei sukurta turistų pervežimo iš upės žemupio atgal paslaugų sistema
	Iki 2013


	Savivaldybė,

Salantų regioninio parko direkcija


	600


	-
	120


	480


	-

	3.3.2.2.2.Pritaikyti Senąjį Palangos-Kretingos kelią dviračių turizmo reikmėms

· 
	Dviračių takas Palanga-Vydmantai-Kretinga leidžia pradėti intensyvios dviračių turizmo rajone plėtros programą, derinant ją su kitų turizmo rūšių plėtra. Svarbiausi sprendimai: asfaltuotų kelkraščių juostų ženklinimas ir atskyrimas iš abiejų kelio pusių (1,0 m); leistino greičio ribojimas iki 50 km/h; kelio kelkraščių sutvarkymas, užpilant duobes žvyru
	Iki 2013 
	Savivaldybė,

Lietuvos kelių direkcija,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)


	100
	20
	-
	80
	-

	3.3.2.3.Uždavinys: Plėtoti apgyvendinimo paslaugas

	· 3.3.2.3.1.Plėtoti kaimo turizmo sodybų tinklą

· 
	Rajone atsiranda bent 10 kaimo turizmo kompleksų. Svarbiausi sprendimai: sodybų savininkų konsultavimas, įgūdžių lavinimas, kaip teikti kokybiškas kaimo turizmo paslaugas; sodybų renovavimas ir aprūpinimas būtiniausia turizmo paslaugų teikimo infrastruktūra
	Iki 2013 
	Privatūs investuotojai


	20 000
	-
	-
	10 000
	10 000

	· 3.3.2.3.2. Įkurti du motelius: vieną – Kartenoje, kitą – Salantuose
	Pastatyti ir įrengti du moteliai (iki 25 dviviečių kambarių), kurie užtikrina būtiną nakvynės paslaugų įvairovę ir lankstesnį bei efektyvesnį rekreacinių išteklių panaudojimą. Svarbiausi sprendimai: motelių verslo ir rinkodaros planų parengimas, detalusis planavimas, motelių statyba ir įrengimas, aplinkos sutvarkymas, paslaugų išplėtimas.
	Iki 2013
	Privatūs investuotojai
	2 000
	-
	-
	1 600
	400

	3.3.2.4.Uždavinys: Formuoti paklausias turizmo veiklas, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir galimybes

	· 3.3.2.4.1.Parengti ir įdiegti Kretingos rajono pagoniškojo dvasinio paveldo turizmo tinklą
	Parengtas ir išpopuliarintas dvasinio turizmo paslaugų paketas pagoniškojo paveldo mylėtojams, leidžiantis susipažinti su rajono pagoniškojo dvasinio paveldo vertybėmis. Svarbiausi sprendimai: maršrutų sudarymas, aprašymas ir pristatymas potencialiems paslaugų ir informacijos teikėjams; maršrutų ir objektų aprašymo išleidimas, patalpinimas internete bei vaizdinės medžiagos patalpinimas stenduose prie svarbiausių pagoniškojo dvasinio paveldo paminklų
	Iki 2013 
	Savivaldybė,

Salantų regioninio parko direkcija,

Klaipėdos universitetas,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)


	200
	40
	-
	160
	-

	· 3.3.2.4.2.Parengti ir įdiegti Kretingos rajono specializuoto krikščioniškojo dvasinio turizmo paslaugų paketą
	Parengtas ir išpopuliarintas dvasinio turizmo paslaugų paketas maldininkams, leidžiantis susipažinti su rajono krikščioniškojo dvasinio paveldo vertybėmis. Svarbiausi sprendimai: maršruto aprašymas ir pristatymas potencialiems paslaugų ir informacijos teikėjams; maršruto aprašymo išleidimas ir  paskelbimas internete
	iki 2013
	Pranciškonų vienuolija
	100
	-
	-
	100
	-

	· 3.3.2.4.3.Sukurti provincijos turizmo maršrutų tinklą Kretingos rajone
	Sujungtas į vieną turizmo produktą – rajoninį provincijos turizmo tinklą Kretingos miestas ir Salantų, Darbėnų bei Kartenos miesteliai, kaip turizmo traukos objektai. Svarbiausi sprendimai: produkto aprašymas ir pristatymas potencialiems paslaugų ir informacijos teikėjams; produkto aprašymo paskelbimas internete, kiti rinkodaros veiksmai
	iki 2013
	Klaipėdos universitetas, Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)
	100
	20
	-
	80
	-

	3.3.2.4.4.Parengti ir išpopuliarinti pažintinį žirginio ir pėsčiųjų turizmo maršrutą, supažindinantį su gamtos ir kultūros paveldu

· 
	Sukurtas apie 30 km ilgio maršrutas Šventoji - Žemaičių alka - Būtingė-Laukžemė – Senoji Įpiltis, supažindinantis turistus su šiaurės vakarinio Lietuvos pakraščio gamtos ir kultūros paveldu. Svarbiausi sprendimai: maršruto sudarymas, aprašymas ir pristatymas potencialiems paslaugų ir informacijos teikėjams; maršruto aprašymo išleidimas ir  paskelbimas internete; maršruto trasos paženklinimas vietovėje
	iki 2013
	Šventosios girininkija,

Lietuvos dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedra,

Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)
	100
	20
	-
	80
	-

	3.3.2.4.5.Įrengti pažintinio pėsčiųjų tako su informacine sistema Salantų regioninio parko Minijos kraštovaizdžio draustinyje
	Tinkamai įrengtas ir išpopuliarintas 4,7 km ilgio pažintinis pėsčiųjų  takas su informacine sistema, leidžiantis geriau susipažinti su Minijos slėnio gamtos vertybėmis. Svarbiausi sprendimai: parengto pažintinio tako techninio projekto įgyvendinimas; tako aprašymo paskelbimas internete
	2010
	Salantų regioninio parko direkcija
	50
	-
	10
	40
	-

	3.3.2.4.6. Vystyti aviacinį turizmą
	Pritaikyta turistų lankymui sklandymo bazė (Dauginčių k., Kartenos sen.). Svarbiausi sprendimai: sutvarkyta pagal visus saugumo reikalavimus sklandymo bazė; turistų poreikiams įrengta poilsio infrastruktūra (kavinė, tualetai, poilsio aikštelės); sklandymo bazės teikiamų paslaugų reklama (reklaminių stendų pastatymas, lankstinuko išleidimas, informacijos paskelbimas internete)
	2009-2013
	Privatūs investuotojai

Sklandymo bazė, Kretingos muziejus arba Kretingos TIC (jei bus įkurtas)


	2 000
	-
	-
	1 600
	400

	3.3.2.5. Uždavinys. Kurortinės teritorijos statuso Kretingos rajono vakarinei daliai siekimas

	3.3.2.5.1. Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas
	Dviračių takų Šventoji – Kalgraužiai – Mažučiai – Darbėnai, Kretinga – Rūdaičiai – Žibininkai , Žibininkai – Joskaudai – Lazdininkai – Darbėnai įrengimas, pėsčiųjų tako Joskaudų erškėtyne įrengimas su reikalinga infrastruktūra ir informaciniais stendais bei nuorodomis.
	Iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	6 600
	990 
	-
	5 610 
	-

	3.3.2.5.2. Vandens turizmo infrastruktūros plėtra
	Šventosios upę pritaikyti plaukiojimui su baidarėmis. Įrengti įlipimo – išlipimo infrastruktūrą, parkavimo aikštelę.
	Iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	300
	45
	-
	255
	-

	3.3.2.5.3. Paplūdimių, poilsiaviečių, poilsio zonų pakrantėse plėtra
	Prie tvenkinių – Rūdaičių, Užparkasių, Kurmaičių – suformuoti paplūdimius, aikšteles, informacinių stendų ir mažosios infrastruktūros įrengimas.
	Iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1 500
	225
	-
	1275
	-

	3.3.2.5.4. Kempingų infrastruktūros plėtra
	Kempingo, paplūdimio, aikštelės, mažosios infrastruktūros prie Kurmaičių tvenkinio įrengimas ir Darbėnų vandens malūno aplinkos sutvarkymas bei nuorodų ir kempingo įrengimas.
	Iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2 500
	375
	-
	2125
	-

	3.3.2.5.5. Kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmo reikmėms
	Rūdaičių, Nagarbos ir Kurmaičių piliakalnių bei Darbėnų buvusio dvaro sodybos parko aplinkos sutvarkymas, nuorodų ir parkavimo aikštelių įrengimas. Kalgraužių dvaro aplinkos sutvarkymas, amatų centro, muziejaus, nuorodų įrengimas. 
	Iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	7 500
	1 125
	-
	6 375
	-

	3.3.2.5.6. Privačių investicijų į Kretingos rajono turizmo infrastruktūrą skatinimas kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmo reikmėms
	Laukžemės, Mažučių dvarų, Lazdininkų vėjo malūno ir Dimitravo palivarko sodybos pritaikymas turizmui, aplinkos sutvarkymas, nuorodų ir parkavimo aikštelių įrengimas.
	Iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė, privatūs investuotojai
	3 200
	480
	-
	2 720
	-

	3.3.2.5.7. SPA komplekso (panaudojant geoterminį – mineralinį vandenį) įkūrimas
	Žibinikuose SPA komplekso (panaudojant geoterminį – mineralinį vandenį) įkūrimas
	Iki 2013
	Privatūs investuotojai, ES fondai
	15 000
	-
	-
	7 500
	7 500

	3.3.2.5.8. Privačių turizmo objektų plėtra
	Mažučių Japonų sodo „Madzuchai“, HBH Juozo alus ir Mėguvos kaimo Žibininkuose nuorodų bei informacinių stendų įrengimas
	Iki 2013
	Kretingos rajono savivaldybė, Privatūs investuotojai
	200
	-
	-
	100
	100


_________________________________________________________________
              Kretingos rajono savivaldybės Tarybos

2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-385 

           4 priedas    
3.5 Transporto infrastruktūra

III) Tikslai, uždaviniai ir priemonės
III b) Uždaviniai

	3.5.1.Tikslas: Miestų ir gyvenviečių gatvių bei rajono kelių kokybės gerinimas


	Uždavinys
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

(mln. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas

	3.5.1.1.Rekonstruoti Kretingos ir Salantų miestų bei gyvenviečių gatves
	-
	Rekonstruotų Kretingos ir Salantų miestų bei rajono gyvenviečių gatvių ilgis km
	115,43
	2007-2013

	3.5.1.2.Kelių kokybės gerinimas
	-
	Rekonstruotų kelių ilgis km
	143,435
	2007-2013

	3.5.1.3.Turistinių objektų prieinamumo gerinimas
	-
	Įrengtų aikštelių plotas - m², įrengtų privažiavimo kelių ilgis -km
	26,445
	2007-2013


	3.5.2.Tikslas: Eismo saugumo didinimas gatvėse ir keliuose


	Uždavinys
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

(mln. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas

	3.5.2.1.Pėsčiųjų ir dviratininkų takų tinklo plėtra
	-
	Įrengtų pėsčiųjų ir dviratininkų takų ilgis km
	4,817
	2007-2013

	3.5.2.2.Pasiruošimas Kretingos miesto aplinkkelių statybai
	-
	Parengtos aplinkkelių tiesimo galimybių studijos
	1,7
	2007-2013

	3.5.2.3.Eismo saugumo priemonių keliuose ir gatvėse įrengimas
	-
	Rekonstruotų sankryžų ir kitų įvykdytų priemonių skaičius
	6,075
	2007-2013


	3.5.3.Tikslas: Viešojo transporto išlaikymas ir plėtra


	Uždavinys
	Esamas rodiklis
	Planuojamas rezultatas
	Finansinių išteklių poreikis

(mln. Lt)
	Planuojamas įgyvendinimo laikas

	3.5.3.1.Viešojo transporto būklės gerinimas
	-
	Įsigytų autobusų skaičius
	2,8
	2007-2013

	3.5.3.2.Autobusų stočių ir stotelių rekonstravimas
	-
	Rekonstruotų stočių ir stotelių skaičius
	1,8
	2007-2013

	3.5.3.3.Autobusų sustojimo vietų modernizavimas
	-
	Įrengtų pavėsinių skaičius, pastatytų suoliukų skaičius
	1,8
	2007-2013


III c) Priemonės

	Priemonės
	Pasiekimo indikatorius
	Pasiekimo laikas
	Atsakinga institucija
	Lėšų poreikis

(mln. Lt)
	Finansavimo šaltiniai

	
	
	
	
	
	Rajono savivaldybės lėšos (mln. Lt)
	Nacionalinio biudžeto lėšos (mln. Lt)
	ES fondai, kita užsienio valstybių parama (mln. Lt)
	Privačios lėšos (mln. Lt)

	3.5.1.1.Uždavinys: Rekonstruoti Kretingos ir Salantų miestų bei rajono gyvenviečių gatves

	3.5.1.1.1.Kretingos miesto gatvių - Mėguvos, Laisvės, Panevėžio, Vienuolyno (Panevėžio g. tęsinys), Šiaulių, P.Vileišio, Laukų, S.Daukanto, Žalgirio, Šeduvos-Krekenavos, P.Bizausko, P.Paulaičio, K.Čepulio aklg., Baisogalos, Jurginų, Taikos (nuo S.Daukanto g. iki Melioratorių g.) rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti gatvių patobulintą dangą, šaligatvius, apšvietimą - 9,9 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė 


	18,2
	0,5
	4,2
	13,5
	-

	3.5.1.1.2.Kretingos miesto Mėguvos g. rekonstravimas


	Parengti techninius projektus, įrengti gatvės patobulintą dangą, šaligatvius, apšvietimą - 0,95 km
	2007-2010
	Kretingos rajono savivaldybė 


	1,5
	0,15
	1,35
	-
	-

	3.5.1.1.3.Kretingos miesto gatvių- J.Basanavičiaus, J. Šimkaus, Vyšnių, Jūros, Slėnio, Kalno, Ramygalos, Beržų skg., Rūtų skg., Dobilų aklg., Ramunių aklg., Tulpių aklg., Rožių aklg., Alyvų aklg. rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti gatvių patobulintą dangą, šaligatvius, apšvietimą, lietaus nuotekas - 3,8 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	6,9
	0,4
	1,5
	5,0
	-

	3.5.1.1.4.Kretingos miesto Žemaitės al. išplėtimas (Šiauliai – Palanga)
	Parengti galimybių studiją, išpirkti žemę iš fizinių asmenų - 3,2 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,35
	-
	0,35
	-
	-

	3.5.1.1.5. Nr. 2303 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Kretinga-Kūlupėnai (nuo 0,00 km iki 1,00 km) dangos stiprinimas Kretingos mieste
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus -1,0 km
	iki 2011
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,15
	-
	0,15
	-
	-

	3.5.1.1.6.Salantų miesto Ateities, Taikos, Žemdirbių, Pievų, A. Jucio, Erlos, P. Kalendos, Kalno, Salantos, Kelininkų gatvių rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 2,69 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	3,7
	0,2
	1,2
	2,3
	-

	3.5.1.1.7.Darbėnų miestelio  Smėlio g., Rožių g., Juzumų g., Vytauto g., Ąžuolų g., Miško g.,

 Klevų g., Aušros g., Vilties g. rekonstravimas 
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 3,85 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	5,2
	0,2
	2,0
	3,0
	-

	3.5.1.1.8. Nr. 2309 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Palanga-Lazdininkai (nuo 10,96 km iki 11,70 km) dangos stiprinimas Lazdininkų gyvenvietėje
	Parengti techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus - 0,74 km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,11
	-
	0,11
	-
	-

	3.5.1.1.9. Nr. 2305 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Salantai-Benaičiai (nuo 10,07 km iki 11,10 km) asfalto dangos įrengimas Grūšlaukės gyvenvietėje
	Įrengti asfalto dangą -1,03 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	1,13
	-
	1,13
	-
	-

	3.5.1.1.10. Nr. 2301 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Šukė- Grūšlaukė-Medininkų geležinkelio stotis (nuo 2,90 km iki 3,40 km) asfalto dangos įrengimas Vaineikių gyvenvietėje
	Įrengti asfalto dangą - 0,50 km
	iki 2009
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,6
	-
	0,6
	-
	-

	3.5.1.1.11. Nr. 2323 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Darbėnai-Vaineikiai (nuo 5,90 km iki 6,50 km)  asfalto dangos įrengimas Vaineikių gyvenvietėje
	Įrengti asfalto dangą - 0,60 km
	iki 2009
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,7
	-
	0,7
	-
	-

	3.5.1.1.12. Nr. 2325 valstybinės reikšmės rajoninio kelio -Privažiavimas prie Kumpikų (nuo 0,00 km iki 2,00 km) asfalto dangos įrengimas Kumpikų gyvenvietėje
	Įrengti asfalto dangą - 2,00 km
	iki 2012
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	2,2
	-
	2,2
	-
	-

	3.5.1.1.13.Darbėnų seniūnijos Šukės, Laukžemės ir Senosios Įpilties gyvenviečių gatvių rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 4,4 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	6,2
	0,3
	1,9
	4,0
	-

	3.5.1.1.14.Imbarės seniūnijos gyvenviečių (Pesčių, Žudgalio, Laivių, Gargždelės, Reketės, Erlėnų, Žvainių, Juodupėnų, Barzdžių, Kalnalio, Leliūnų) gatvių rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 10,94 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	15,3
	0,5
	2,8
	12,0
	-

	3.5.1.1.15.Kartenos miestelio Naujųjų Gintarų, Laukų g., Kretingos g, Plungės g., rekonstravimas 
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 4,0 km
	2008-2010
	Kretingos rajono savivaldybė
	5,6
	0,1
	0,5
	5,0
	-

	3.5.1.1.16.Kartenos seniūnijos gyvenviečių (Dauginčių, Lubių, Kalniškių) gatvių rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 2,5 km
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	3,5
	0,15
	0,35
	3,0
	-

	3.5.1.1.17.Kretingos seniūnijos Vydmantų gyvenvietės Ateities, Atžalyno, Birutės, Kretingos, Kiauleikių, Rūtų akl., Rąžės, Žibalės gatvių rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 3,19 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	4,5
	0,1
	0,4
	4,0
	-

	3.5.1.1.18.Kretingos seniūnijos gyvenviečių (Pryšmančių, Rūdaičių, Padvarių, Kretingsodžio, Klibių, Tūbausių, Genčų) gatvių rekonstravimas 
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 7,2 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	10,1
	0,35
	1,75
	8,0
	-

	3.5.1.1.19.Kūlupėnų gyvenvietės Salanto ir Pušyno gatvių rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 1,54 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,1
	0,05
	0,75
	1,3
	-

	3.5.1.1.20.Kūlupėnų seniūnijos Nasrėnų gyvenvietės gatvių rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 0,56 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,87
	0,1
	0,27
	0,5
	-

	3.5.1.1.21.Žalgirio seniūnijos gyvenviečių (Baublių, Dupulčių, Kluonalių, Žutautų, Mikoliškių, Raguviškių, Rubulių) gatvių rekonstravimas 
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 5,4 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	7,6
	0,35
	1,25
	6,0
	-

	3.5.1.1.22.Kretingos miesto gatvių - Sodų, Tenžės, Geštautų rekonstravimas
	Parengti techninius projektus, įrengti gatvių patobulintą dangą, šaligatvius, apšvietimą–0,967 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,1
	0,3
	0,8
	-
	-

	3.5.1.1.23.Kretingos miesto gatvių - Pasieniečių, Palangos dangos stiprinimas
	Parengti techninius projektus, atlikti  dangos stiprinimo darbus - 4,8 km
	2008-2010
	Kretingos rajono savivaldybė
	3,5
	0,5
	3,0
	-
	-

	3.5.1.1.24. Kretingos seniūnijos naujų gatvių ir kelių įrengimas

	3.5.1.1.24.1.Kiauleikių kaime: Žvaigždių Tako gatvė, Pajūrio gatvė, Kopų gatvė, Baltijos aklg.;

Klibių kaime Rytų gatvė; Kretingsodžio kaime Rūdaičių gatvė; Padvarių kaime : Pamario gatvė, Švyturio gatvė, Palaukės gatvė, Slyvų gatvė, Žibučių gatvė, Perlų gatvė.
	Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą, 10,4 km
	2007-2013


	Kretingos rajono savivaldybė
	5,2
	1,04
	1,56
	2,6
	-

	3.5.1.1.24.2.Darbėnų pl. iki  A. Mažeikos sodybos
	Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą 0,3km.


	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	0,04
	0,06
	0,1
	-

	3.5.1.1.24.3.Padvarių gyv. Sodų gatvės pratęsimas
	0,2 km. Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05
	

	3.5.1.1.24.4 .Nuo kelio KTO700iki vandenvietės
	0,5km. Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	0,04
	0,06
	0,1
	

	3.5.1.1.24.5.Nuo kelio KTO700 į laukus
	0,8km. Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,4
	0,08
	0,12
	0,2
	

	3.5.1.1.24.6.Nuo kelio 218 iki sodybos
	0,3km. Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	0,04
	0,06
	0,1
	

	3.5.1.1.24.7.Nuo kelio 2326 iki paminklinės zonos
	0,6 km

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,3
	0,06
	0,09
	0,15
	

	3.5.1.1.24.8.Kelio KTO 648 pratęsimas
	0,69km. 

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,34
	0,06
	0,1
	0,18
	

	3.5.1.1.24.9.Nuo kelio KTO 613 į Stonkų sodybą
	0,21 km. 

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05
	

	3.5.1.1.24.10.Nuo kelio KTO630 iki A. Petrulio sodybos
	0,3km.

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	0,04
	0,06
	0,1
	

	3.5.1.1.24.11.Nuo kelio KTO617 iki Enzino sodybos
	0,3 km. 

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	0,04
	0,06
	0,1
	

	3.5.1.1.24.12.Nuo kelio 2308 iki sodybos
	0,21km.

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,1
	0,02
	0,03
	0,05
	

	3.5.1.1.24.13.Nuo kelio 2308 iki  pirties ir sodybos
	0,15 km.

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,08
	0,02
	0,02
	0,04
	

	3.5.1.1.24.14.Nuo kelio KTO 604 iki sodybų
	0,28 km.

Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	0,04
	0,06
	0,1
	

	3.5.1.1.25 Kelių rekonstrukcija Kretingos seniūnijoje

	3.5.1.1.25.1 Kelias KTO620
	1,666 km., atnaujinti kelio pagrindą,sutvirtinti kelio dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,9
	0,3
	0,5
	0,1
	

	3.5.1.1.25.2 Kelias  KT0713
	0,424km, atnaujinti kelio pagrindą, sutvirtinti kelio dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,4
	0,08
	0,12
	0,2
	

	3.5.1.1.25.3 Kelias KT0715
	0,936km, atnaujinti kelio pagrindą, sutvirtinti kelio dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,5
	0,1
	0,3
	0,1
	

	3.5.1.1.25.4 Kelias KT0648
	0,647, atnaujinti kelio pagrindą, sutvirtinti kelio dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,4
	0,08
	0,12
	0,2
	

	3.5.1.1.25.5 Kelias KT0714
	1,398 km, atnaujinti kelio pagrindą, sutvirtinti kelio dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,8
	0,3
	0,4
	0,1
	

	3.5.1.1.25.6 KT0676
	0,934 km, atnaujinti kelio pagrindą, sutvirtinti kelio dangą
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,5
	0,1
	0,3
	0,1
	

	3.5.1.1.26. Esamų gatvių pratęsimas Kretingos seniūnijoje

	3.5.1.1.26.1. Kretingsodžio kaime Pirties g.; Vydmantų kaime: Žalioji g., Liepų gatvė ; Užpelkių kaime Saulėtekio g.
	Parengti techninius projektus, įrengti kelio pagrindą, uždėti dangą, 2km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,0
	0,2
	0,3
	0,5
	

	3.5.1.1.27. Kūlupėnų seniūnijos Kūlupėnų  gyvenvietės gatvių rekonstravimas (kelio Nr.KT7588; KT7585; KT0829; KT0828)
	Parengti techninius projektus, įrengti asfalto dangą - 1,3 km
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,0
	2,0
	-
	-
	-

	3.5.1.2.Uždavinys: Kelių kokybės gerinimas

	3.5.1.2.1. Nr. 2212 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Klaipėda-Triušeliai-Kretinga (nuo 10,62 km iki 14,79 km) dangos stiprinimas 
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus- 4,17 km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,625
	-
	0,625
	-
	-

	3.5.1.2.2. Nr.2304 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Darbėnai-Šventoji (nuo 0,00 km iki 4,20 km) dangos stiprinimas
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus - 4,2 km
	iki 2009
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,63
	-
	0,63
	-
	-

	3.5.1.2.3. Nr.2312 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Kretinga-Raguviškiai-Budriai (nuo 0,00 km iki 8,75 km) dangos stiprinimas 
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus - 8,75 km
	2009-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	1,32
	-
	1,32
	-
	-

	3.5.1.2.4. Nr.2308 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Kretinga-Rūdaičiai-Žibininkai (nuo 1,60 km iki 2,20 km ir nuo 6,94 km iki 10,02 km) dangos stiprinimas
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus - 3,68 km
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,55
	-
	0,55
	-
	-

	3.5.1.2.5. Nr.2305 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Salantai-Benaičiai (nuo 0,24 km iki 8,20 km) asfalto dangos įrengimas 
	Įrengti asfalto dangą- 7,96 km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	8,7
	-
	8,7
	-
	-

	3.5.1.2.6. Nr.2318 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Leliūnai-Juodupėnai-Erlėnai (nuo 0,00 km iki 2,50 km ir nuo 4,43 km iki 5,13 km) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 2,8 km


	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	3,1
	-
	3,1
	-
	-

	3.5.1.2.7. Nr.2212 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Klaipėda-Triušeliai-Kretinga (nuo 14,78 km iki 21,64 km) asfalto dangos įrengimas 
	Įrengti asfalto dangą - 6,86 km
	2011-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	7,55
	-
	7,55
	-
	-

	3.5.1.2.8.Imbarės seniūnijos vietinės reikšmės kelio per Gargždelės k. asfalto dangos  įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 0,156 km
	iki 2008
	Kretingos rajono savivaldybė 
	0,18
	-
	0,18
	-
	-

	3.5.1.2.9.Imbarės seniūnijos vietinės reikšmės kelio į Barzdžių k. (nuo kelio Nr. 226) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 1,4 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė 
	1,54
	-
	0,54
	1,0
	-

	3.5.1.2.10.Imbarės seniūnijos vietinės reikšmės kelio į Reketės k. (nuo kelio Nr. 226) asfalto dangos  įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 2,718 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė 
	2,99
	-
	0,99
	2,0
	-

	3.5.1.2.11.Imbarės seniūnijos vietinės reikšmės kelio Žvainiai-Skaudaliai Nr. KT0275 asfalto dangos  įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 2,155 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė 
	2,4
	-
	0,4
	2,0
	-

	3.5.1.2.12.Kartenos seniūnijos vietinės reikšmės kelio (nuo kelio Kartena-Kalniškiai iki Kalniškių vandentiekio bokšto) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 0,4 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,44
	-
	0,44
	-
	-

	3.5.1.2.13.Kartenos seniūnijos vietinės reikšmės kelio KT7451 per Dauginčių gyvenvietę asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 0,597 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,66
	-
	0,1
	0,56
	-

	3.5.1.2.14.Kartenos seniūnijos įvažiavimo į Žadeikių k. nuo kelio Nr. A11 rekonstravimas
	Įrengti asfalto dangą – 0,4 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,56
	-
	0,1
	0,46
	-

	3.5.1.2.15.Kartenos seniūnijos vietinės reikšmės kelio iki Martinaičių k. (nuo kelio A11) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 2,139km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,39
	-
	0,39
	2,0
	-

	3.5.1.2.16.Kartenos seniūnijos vietinės reikšmės kelio (kelias į Kartenos kapines) asfalto dangos įrengimas 
	Įrengti asfalto dangą - 0,65 km
	2010-2011
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,72
	-
	0,72
	-
	-

	3.5.1.2.17.Kartenos seniūnijos vietinės reikšmės kelio (kelias į dujų perpylimo stotį) asfalto dangos  įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 0,75 km
	2010-2011
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,83
	-
	0,83
	-
	-

	3.5.1.2.18.Kartenos seniūnijos vietinės reikšmės kelio (kelias į V. Baltuonio kalakutų fermą) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 0,25 km
	2012-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,28
	-
	0,28
	-
	-

	3.5.1.2.19.Kretingos seniūnijos vietinės reikšmės kelio (Palangos plentas-Pryšmančiai) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 0,87 km
	2012-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,96
	-
	0,96
	-
	-

	3.5.1.2.20.Kretingos seniūnijos vietinės reikšmės kelio (Darbėnų kelias-Tūbausių bažnyčia) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 1,55 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,7
	-
	1,7
	-
	-

	3.5.1.2.21.Kretingos seniūnijos vietinės reikšmės žvyrkelio (nuo kelio Kiauleikiai-Rūdaičiai iki Kiauleikių kapinių) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 0,5 km
	2008-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,6
	-
	0,6
	-
	-

	3.5.1.2.22.Kretingos seniūnijos susisiekimo Kurmaičių k. – Šukės k. kelių asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 7,807 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	8,6
	-
	7,0
	1,6
	-

	3.5.1.2.23.Kretingos seniūnijos kelio KT0627 (nuo A11 kelio iki Kvecių k.) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 1,526 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,7
	-
	0,7
	1,0
	-

	3.5.1.2.24. Kretingos seniūnijos kelio KTO627 (Rūdaičiai – Dimitravas) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 3,479 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	3,8
	-
	1,8
	2,0
	-

	3.5.1.2.25.Darbėnų seniūnijos kelio KT7464 (per Lazdininkų k.) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 0,707 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,78
	-
	0,78
	-
	-

	3.5.1.2.26.Darbėnų seniūnijos susisiekimo Darbėnų mstl.-Auksūdžio k.-Nausėdų k. kelių asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 5,97 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	6,57
	-
	1,57
	5,0
	-

	3.5.1.2.27 .Darbėnų seniūnijos kelio KT0042 (nuo kelio Nr. 2311 iki Šlaveitų k.) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 1,835 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,0
	-
	0,5
	1,5
	-

	3.5.1.2.28.Kūlupėnų seniūnijos kelio KT0811 (Kūlupėnai-Sauseriai-Pristovai) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 7,528 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	8,3
	-
	2,3
	6,0
	-

	3.5.1.2.29.Kūlupėnų seniūnijos kelio KT0803 (nuo kelio Nr. 226 iki Tintelių k.) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 2,234 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,46
	-
	0,46
	2,0
	-

	3.5.1.2.30.Žalgirio seniūnijos susisiekimo Raguviškių k.-Rubulių k. kelių žvyrkelio rekonstrukcija
	Žvyrkelio rekonstravimas– 6,3 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,9
	-
	0,9
	-
	-

	3.5.1.2.31.Žalgirio seniūnijos Kėkštų k. žvyrkelio, prie naujai besikuriančių sodybų įrengimas
	Įrengti žvyrkelį – 1,0 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,9
	-
	0,9
	-
	-

	3.5.1.2.32.  A11 valstybinės reikšmės magistralinio kelio Šiauliai- Palanga nuo 112,73 km iki 115,60 km, nuo 135,05 km iki 136,90 km, nuo 145,44 km iki 146,22 km rekonstravimas
	Parengti automobilių kelio investicinį ir techninį projektus, atlikti rekonstravimo darbus-5,48km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	10,1
	-
	10,1
	-
	-

	3.5.1.2.33. Nr.168 valstybinės reikšmės krašto kelio Klaipėda-Kretinga (nuo 19,30 km iki 21,72 km) rekonstravimas
	Parengti kelio investicinį ir techninį projektus, atlikti rekonstravimo darbus-2,42km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	4,46
	-
	4,46
	-
	-

	3.5.1.2.34. Nr.216 valstybinės reikšmės krašto kelio Gargždai-Kretinga (nuo 11,73 km iki 22,68 km) dangos stiprinimas
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus - 10,95 km
	2007-2011
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	1,64
	-
	1,64
	-
	-

	3.5.1.2.35. Nr. 169 valstybinės reikšmės krašto kelio Skuodas-Plungė (nuo 15,00 km iki 33,09 km) dangos stiprinimas
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti kelio dangos stiprinimo darbus- 18,09 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	2,7
	-
	2,7
	-
	-

	3.5.1.2.36.Nr. 3213 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Kuliai-Šiemuliai-Gaudučiai (nuo 13,53 km iki 17,0 km) asfalto dangos įrengimas 
	Įrengti asfalto dangą – 3,47 km
	2008-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	3,0
	-
	3,0
	-
	-

	3.5.1.2.37.Vietinės reikšmės žvyrkelių ir privažiavimų įrengimas
	Įrengti žvyrkelius- 4,0 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	3,6
	0,6
	3,0
	-
	-

	3.5.1.2.38.Vietinės reikšmės žvyrkelių ir privažiavimų įrengimas
	Įrengti žvyrkelius- 14,0 km


	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	11,2
	3,7
	7,5
	-
	-

	3.5.1.2.39. Nr. 2314 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Voveraičiai-Šukė asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą – 6,72 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	6,0
	-
	3,0
	3,0
	-

	3.5.1.2.40. Nr. 2310 valstybinės reikšmės rajoninio kelio Darbėnai -Laukžemė-Senoji Įpiltis (nuo 0,00 km iki 6,60 km) asfalto dangos įrengimas 
	Įrengti asfalto dangą – 6,60 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	5,9
	-
	2,9
	3,0
	-

	3.5.1.2.41. Kretingos m. Rotušės a. (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g. iki Vilniaus g. 20 (iki tilto) rekonstravimo darbai (šaligatvių bei sankryžų (papildomų eismo juostų įrengimas)) 
	Techninio projekto parengimas,

Rekonstrukcijos darbai


	2011-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija, Kretingos rajono savivaldybė
	3,0
	-
	3,0
	-
	-

	3.5.1.2.42. Nr.168 valstybinės reikšmės krašto kelio Klaipėda-Kretinga (nuo 21,72 km iki 22,93 km.) rekonstravimas
	Parengti kelio investicinį ir techninį projektus, atlikti rekonstravimo darbus
	2011-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	3,0
	-
	3,0
	-
	-

	3.5.1.2.43. Nr. 2204 valstybinės reikšmės rajoninio kelio(nuo 0,00 km iki 1,74 km), dangos stiprinimas
	Atlikti kelio dangos stiprinimo darbus- 1,74  km
	2011-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija  
	0,7
	-
	0,7
	-
	-

	3.5.1.2.44. Kretingos m.  M.Daujoto g. nuo Žemaitės alėjos iki Grafų Tiškevičių g. rekonstrukcijos darbai
	Rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,5
	-
	2,5
	-
	-

	3.5.1.2.45. Kretingos m. Dvaro g.  nuo Tvenkinio g. iki M.Daujoto g. rekonstrukcijos darbai.


	Rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,0
	-
	2,0
	-
	-

	3.5.1.2.46. Kretingos m Teresiečių g. rekonstrukcijos darbai 


	Rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,5
	-
	0,5
	-
	-

	3.5.1.2.47. Kretingos m. Akmenės g. lietaus ir paviršinio vandens nuvedimo techninio projekto parengimas ir darbų atlikimas.
	Projekto parengimas ir darbų atlikimas
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,33
	-
	0,33
	-
	-

	3.5.1.2.48. Kretingos m. J. Basanavičiaus g.  pravažiavimo nuo J. Basanavičiaus g. iki tiltelio link Vilniaus g. darbų techninio projekto parengimas
	Techninio projekto parengimas
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,03
	-
	0,03
	-
	-

	3.5.1.2.49. Kretingos m. J. Basanavičiaus g.  pravažiavimo nuo J. Basanavičiaus g. iki tiltelio link Vilniaus g. rekonstravimo darbai
	Rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,14
	-
	0,14
	-
	-

	3.5.1.2.50. Kretingos m. J. Basanavičiaus g. nuo Žemaitės al. iki Šventosios g. 


	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	3.5.1.2.51. Kretingos m. Aušros g., Minijos g., Transporto g. 


	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	3,0
	-
	3,0
	-
	-

	3.5.1.2.52. Kretingos m. Jazminų g. r
	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,5
	-
	1,5
	-
	-

	3.5.1.2.53. Kretingos m. Pravažiavimo tarp Šventosios g. ir J. Basanavičiaus g. 
	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,5
	-
	1,5
	-
	-

	3.5.1.2.54. Kretingos m. Baisiogalos g. 
	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,3
	-
	0,3
	-
	-

	3.5.1.2.55. Kretingos m.. Geštautų kvartalo (Knygnešių, A. Jucio g., L. Janušytės g., Knygnešių g.,  E. Balsio g.  ir kitų gatvių)  žvyruotos dangos įrengimo darbai
	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,5
	-
	0,5
	-
	-

	3.5.1.2.56. Kretingos m. Nidos g. rekonstrukcija
	Rekonstrukcijos darbai
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,0
	-
	1,0
	-
	-

	3.5.1.2.57. Kelio Nr. 2307 atkarpos Kartena-Kalniškiai asfalto dangos įrengimas
	7 km. asfalto dangos įrengimas 
	2011-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	6,0
	-
	6,0
	-
	-

	3.5.1.3.Uždavinys: Turistinių objektų prieinamumo gerinimas

	3.5.1.3.1.Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas prie Nasrėnų (prie valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai)
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę -488 kv. m
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,122
	-
	0,122
	-
	-

	3.5.1.3.2.Autoturizmo maršruto dalies vietinės reikšmės kelyje Salantai-Imbarė-Skaudaliai (nuo 0,0 km iki 4,2 km) asfalto dangos įrengimas
	Parengti techninį projektą ir įrengti asfalto dangą - 4,2 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	4,62
	0,32
	-
	4,3
	-

	3.5.1.3.3.Autoturizmo maršruto dalies valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 2313 Salantai- Skaudaliai-Nasrėnai (nuo 6,0 km iki 13,7 km) asfalto dangos įrengimas
	Parengti techninį projektą ir įrengti asfalto dangą - 7,7 km
	2008-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	8,47
	-
	-
	-
	-

	3.5.1.3.4.Kelio per Šilpelkės mišką iki Dauginčių I piliakalnio įrengimas
	Parengti techninį projektą, įrengti sankasą, žvyro dangą ir sutvarkyti pakeles - 0,9 km
	2007-2013
	VĮ Kretingos miškų urėdija
	0,81
	-
	-
	-
	0,81

	3.5.1.3.5.Automobilių stovėjimo aikštelės prie Dauginčių kaimo senųjų kapinių įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 50 kv. m
	2007-2013
	VĮ Kretingos miškų urėdija
	0,013
	-
	-
	-
	0,013

	3.5.1.3.6.Automobilių stovėjimo aikštelės prie Juodupėnų tvenkinio įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 301 kv. m
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,076
	-
	0,076
	-
	-

	3.5.1.3.7.Autoturizmo maršruto dalies valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 2318 Leliūnai-Juodupėnai-Erlėnai (nuo 4,0 km iki 6,5 km) asfalto dangos įrengimas
	Parengti techninį projektą ir įrengti asfalto dangą - 2,5 km
	2007-2012
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	2,75
	-
	2,75
	-
	-

	3.5.1.3.8.Automobilių stovėjimo aikštelės prie Alkos kalno įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 195 kv. m.
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,05
	-
	0,05
	-
	-

	3.5.1.3.9.Automobilių stovėjimo aikštelės prie apžvalgos aikštelės-regyklos Skaudaliuose (prie valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2313 Salantai-Skaudaliai-Nasrėnai) įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 80 kv. m
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,02
	-
	0,02
	-
	-

	3.5.1.3.10.Automobilių stovėjimo aikštelės prie Imbarės piliakalnio (prie vietinės reikšmės kelio Salantai-Imbarė-Skaudaliai) įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 63 kv. m
	2009-210
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,016
	-
	0,016
	-
	-

	3.5.1.3.11.Automobilių stovėjimo aikštelės prie Gaidžio kalno įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 65 kv. m
	iki 2008
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,016
	-
	0,016
	-
	-

	3.5.1.3.12.Automobilių stovėjimo aikštelės prie poilsiavietės ties Gintarų dvarviete įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 237 kv.m
	iki 2008
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,6
	-
	0,6
	-
	-

	3.5.1.3.13.Automobilių stovėjimo aikštelės prie apžvalgos aikštelės-regyklos ( vietinės reikšmės kelio  nuo Kūlupėnų plento link Kartenos, 1,1 km) įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 340 kv.m
	iki 2008
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,085
	-
	0,085
	-
	-

	3.5.1.3.14.Autoturizmo maršruto dalies vietinės reikšmės kelyje Nr 46-15-9 Kalnalio gyvenvietėje asfalto dangos įrengimas
	Parengti techninį projektą ir įrengti asfalto dangą - 0,18 km
	iki 2009
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	-
	0,2
	-
	-

	3.5.1.3.15.Automobilių stovėjimo aikštelės prie Kalnalio bažnyčios įrengimas
	Įrengti automobilių stovėjimo aikštelę - 80 kv. m
	iki 2010
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,02
	-
	0,02
	-
	-

	3.5.1.3.16.Autoturizmo maršruto dalies ( į Orvydų sodybą) asfalto dangos įrengimas
	Parengti techninį projektą ir įrengti asfalto dangą - 0,482 km
	2011-2012
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,53
	-
	0,53
	-
	-

	3.5.1.3.17.Žvyrkelių į turistinius objektus Darbėnų seniūnijoje (mitologinis akmuo Naujosios Įpilties k., Pelėkių mitologinis akmuo Sūdėnų k., Senosios įpilties piliakalnis ir Karių kapeliai, mitologinis Aukuro akmuo Senosios Įpilties k.) įrengimas 
	Įrengti žvyrkelį - 3,0 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,7
	0,3
	-
	2,4
	-

	3.5.1.3.18.Žvyrkelių į turistinius objektus Kretingos seniūnijoje (Senkų senkapiai , Kvecių ir Kurmaičių pilkapiai.) įrengimas
	Įrengti žvyrkelį - 1,83 km
	2008-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,7
	0,15
	-
	1,55
	-

	3.5.1.3.19.Žvyrkelių į turistinius objektus Žalgirio seniūnijoje (Kačaičių ir Andulių piliakalniai) įrengimas
	Įrengti žvyrkelį - 2,4 km
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,2
	0,25
	-
	1,95
	-

	3.5.1.3.20.Autoturizmo maršruto dalies (į kaimo turizmo sodybą prie Juodupėnų tvenkinio) asfalto dangos įrengimas
	Įrengti asfalto dangą - 0,6 km
	2009-2010
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,3
	0,1
	0,2
	-
	-

	3.5.1.3.21. Kretingos m. Pastaunyko parko pritaikymas poilsio ir turizmo poreikiams
	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2010-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,547
	0,82
	-
	0,465
	-

	3.5.1.3.22. Kretingos m. trečiojo tvenkinio pritaikymas rekreacijai
	Techninio projekto parengimas, rekonstrukcijos darbai
	2010-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,6
	0,09
	-
	0,51
	-

	3.5.2.1.Uždavinys: Pėsčiųjų ir dviratininkų takų tinklo plėtra

	3.5.2.1.1.Pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruože (nuo 127,44 km iki 128,3 km) įrengimas
	Įrengti pėsčiųjų taką - 0,82 km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,03
	-
	0,03
	-
	-

	3.5.2.1.2.Pėsčiųjų ir dviratininkų tako valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruože (nuo 128,3 km iki 130,8 km) įrengimas 
	Įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų taką -2,5 km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,1
	-
	0,1
	-
	-

	3.5.2.1.3.Pėsčiųjų ir dviratininkų tako valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruože (nuo 137 km iki 138,09 km) įrengimas
	Įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų taką - 1,09 km
	iki 2009
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,044
	-
	0,044
	-
	-

	3.5.2.1.4.Pėsčiųjų ir dviratininkų tako valstybinės reikšmės krašto kelio  Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruože (nuo 0 km iki 0,9 km) įrengimas
	Įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų taką - 0,9 km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,036
	-
	0,036
	-
	-

	3.5.2.1.5.Pėsčiųjų ir dviratininkų tako valstybinės reikšmės krašto kelio

 Nr. 226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai ruože (nuo 4,8 km iki 5,5 km) įrengimas
	Įrengti pėsčiųjų ir dviratininkų taką - 0,7 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,03
	-
	0,03
	-
	-

	3.5.2.1.6.Šaligatvio ir pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės krašto kelio

Nr. 218 Kretinga-Skuodas ruože (nuo 14,7 km iki 15,3 km) įrengimas
	Įrengti šaligatvį ir pėsčiųjų taką - 6 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,27
	-
	0,27
	-
	-

	3.5.2.1.7.Šaligatvio ir pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio  Nr. 2310 Darbėnai-Laukžemė-S. Įpiltis ruože (nuo 0,1 km iki 0,6 km) įrengimas
	Įrengti šaligatvį ir pėsčiųjų taką - 0,5 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,023
	-
	0,023
	-
	-

	3.5.2.1.8.Šaligatvio ir pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2304 Darbėnai-Šventoji ruože (nuo 0 km iki 1,1 km) įrengimas
	Įrengti šaligatvį ir pėsčiųjų taką - 1,1 km
	2008-2012
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,05
	-
	0,05
	-
	-

	3.5.2.1.9.Pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2304 Privažiavimas prie Lubių ruože (nuo 0 km iki 1,35 km) įrengimas
	Įrengti pėsčiųjų taką - 1,35 km
	iki 2011
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,054
	-
	0,054
	-
	-

	3.5.2.1.10.Pėsčiųjų tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai ruože (nuo 6,9 km iki 7,8 km) įrengimas
	Įrengti pėsčiųjų taką - 0,9 km
	iki 2012
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,036
	-
	0,036
	-
	-

	3.5.2.1.11.Dviratininkų tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai ruože Kretingos m.-Dupulčių k.-Raguviškių k.-Minijos upė įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 8,45 km
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,34
	-
	0,34
	-
	-

	3.5.2.1.12.Dviratininkų tako valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruože Kretingos m. - Rubulių k. Kartenos mstl. įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 7,25 km
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,3
	-
	0,3
	-
	-

	3.5.2.1.13.Dviratininkų tako valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruože Kretingos m.-Vydmantų k. įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 4,76 km
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,2
	-
	0,2
	-
	-

	3.5.2.1.14.Dviratininkų tako Padvarių k.-Kretingos m. įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 2,4 km
	iki 2009
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,096
	-
	0,096
	-
	-

	3.5.2.1.15.Dviratininkų tako Kretingos m.-kaimo sodyba „Vienkiemis“ įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 2,24 km
	iki 2008
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,09
	-
	0,09
	-
	-

	3.5.2.1.16.Dviratininkų tako Kretingos m.(Klaipėdos g. pradžia)-Kurmaičių k. įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 5,2 km
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,21
	-
	0,21
	-
	-

	3.5.2.1.17. priemonė. Dviratininkų tako valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2309 Palanga-Lazdininkai ruože Žibininkų k.-Palangos m. riba įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 1,7 km
	iki 2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,068
	-
	0,068
	-
	-

	3.5.2.1.18.Dviratininkų tako Klaipėdos g.-Briedžio g.-Tiekėjų g. (Kretingos m.) įrengimas
	Įrengti dviratininkų taką - 3,38 km
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,14
	-
	0,14
	-
	-

	3.5.2.1.19. Kretingos m. Trumposios g. ir V. Nagevičiaus g. šaligatvių dangos pakeitimas


	Pakeisti susidėvėjusią dangą trinkelėmis. Bei pakeisti šaligatvių bortus.
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,2
	-
	0,2
	-
	-

	3.5.2.1.20. Kretingos m. Rotušės a.(nuo Birutės g. iki , Kęstučio g.), Kęstučio g., J. Jablonskio g. (nuo Kęstučio g. iki Melioratorių g.) šaligatvių įrengimas 
	Parengti kelio techninį projektą, atlikti šaligatvių įrengimo darbus
	2011-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija, Kretingos rajono savivaldybė
	1,5
	-
	1,5
	-
	-

	3.5.2.1.21. Kretingos m. Geležinkelio g. (nuo Tiekėjų g. iki Pasieniečių ) šaligatvių įrengimas
	Parengti  techninį projektą, atlikti šaligatvių įrengimo darbus
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,5
	-
	0,5
	-
	-

	3.5.2.1.22. Kretingos m. Birutės g., , Palangos g., Klaipėdos g. (nuo Birutės g. iki Šventosios g.)  šaligatvių įrengimas
	Parengti  techninį projektą, atlikti šaligatvių įrengimo darbus
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,5
	-
	0,5
	-
	-

	3.5.2.2.Uždavinys: Pasiruošimas Kretingos miesto aplinkkelių statybai

	3.5.2.2.1. A11 valstybinės reikšmės magistralinio kelio Šiauliai-Palanga Kretingos aplinkkelio (nuo 133,00 km iki 139,00 km) projektavimas ir tiesimas
	Parengti automobilių aplinkkelio galimybių studiją
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,7
	-
	-
	0,7
	-

	3.5.2.2.2. Kretingos pietinio aplinkkelio (nuo A11 valstybinės reikšmės magistralinio kelio Šiauliai-Palanga iki valstybinės reikšmės automobilio kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga) ) projektavimas ir tiesimas
	Parengti automobilių aplinkkelio galimybių studiją
	2012-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,7
	-
	-
	0,7
	-

	3.5.2.2.3. Kelio pro buvusį Radio centrą, Žalgirio seniūniją, išvažiavimas į Klaipėdą rekostrukcijos  darbai

	Techninio projekto parengimas
	2011-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija, Kretingos rajono savivaldybė
	0,3
	-
	0,3
	-
	-

	3.5.2.3.Uždavinys: Eismo saugumo gerinimas keliuose ir gatvėse

	3.5.2.3.1.Sankryžų Kretingos mieste rekonstravimas
	Išplatinti gatves, rekonstruoti 7 sankryžas
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	1,05
	0,35
	0,7
	-
	-

	3.5.2.3.2.Sankryžos valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga ruože (nuo 138,09 km iki 138,6 km) rekonstravimas
	Rekonstruoti sankryžą - 0,51 km
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,65
	-
	0,65
	-
	-

	3.5.2.3.3.Autobusų sustojimo aikštelių valstybinės reikšmės magistralinio kelio A 11 Šiauliai-Palanga 138,1 km ir 138,2 km įrengimas
	Įrengti autobusų sustojimo aikšteles - 2 vnt.
	2007-2010
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,12
	-
	0,12
	-
	-

	3.5.2.3.4.Metalinių atitvarų valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda-Kretinga ruože (nuo 18,8 km iki 18,96 km) įrengimas
	Įrengti metalinius atitvarus - 0,16 km
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,07
	-
	0,07
	-
	-

	3.5.2.3.5.Autobusų sustojimo aikštelių valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 169 Skuodas-Plungė 22,24 km (k) ir 23,0 km (d) įrengimas
	Įrengti autobusų sustojimo aikšteles - 2 vnt.
	2007-2013
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,12
	-
	0,12
	-
	-

	3.5.2.3.6.Asfaltbetonio dangos poilsio aikštelėje valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 226 Kartena-Kūlupėnai-Salantai 6,8 km įrengimas
	Įrengti poilsio aikštelę - 500 kv.m
	iki 2011
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,125
	-
	0,125
	-
	-

	3.5.2.3.7.Metalinių atitvarų valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2314 Raguviškiai-Žutautai ruože (nuo 0,5 km iki 0,9 km) įrengimas
	Įrengti metalinius atitvarus - 0,4 km
	iki 2011
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,18
	-
	0,18
	-
	-

	3.5.2.3.8.Metalinių atitvarų valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2312 Kretinga-Raguviškiai-Budriai  ruožuose 7,94 km-8,2 km (k,d), 8,28 km-8,51 km (k), 8,28 km-8,56 km (d), 9,47 km- 9,69 km (k) įrengimas
	Įrengti metalinius atitvarus - 1,25 km
	iki 2011
	Lietuvos automobilių kelių direkcija
	0,56
	-
	0,56
	-
	-

	3.5.2.3.9.Pėsčiųjų perėjų apšvietimas.
	Apšviestų pėsčiųjų perėjų skaičius.
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,6
	0,6
	-
	-
	-

	3.5.2.3.10.Automobilių stovėjimo aikštelių Kretingos mieste įrengimas ir rekonstravimas
	Įrengtų ir rekonstruotų aikštelių plotas m2
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,0
	2,0
	-
	-
	-

	3.5.2.3.11. Kretingos m. Šventosios g. nuo Žemaitės al. iki miesto ribos gatvės apšvietimo įrengimas
	
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,3
	-
	0,3
	-
	-

	3.5.2.3.11. Kretingos m. Šventosios g. nuo Žemaitės al. iki miesto ribos gatvės apšvietimo įrengimas

	
	2011-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,3
	-
	0,3
	-
	-

	3.5.3.1.Uždavinys: Viešojo transporto būklės gerinimas

	3.5.3.1.1.Autobusų parko atnaujinimas
	Įsigyti viešojo transporto priemonių – 20 vnt.
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	2,8
	1,8
	-
	-
	1,0

	3.5.3.2.Uždavinys: Autobusų stočių ir stotelių rekonstravimas

	3.5.3.2.1.Kretingos miesto autobusų stoties rekonstravimas 
	Rekonstruota autobusų stotis 
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,7
	0,5
	-
	-
	0,2

	3.5.3.2.2.Salantų miesto autobusų stoties rekonstravimas
	Rekonstruota autobusų stotis
	2010-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,3
	0,3
	-
	-
	-

	3.5.3.2.3.Kretingos rajono gyvenviečių autobusų stotelių rekonstravimas
	Rekonstruotos autobusų stoteles – 10 vnt.
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,8
	0,8
	-
	-
	-

	3.5.3.3.Uždavinys: Autobusų sustojimo vietų modernizavimas

	3.5.3.3.1.Rekonstruoti autobusų sustojimo vietas
	Rekonstruotų peronų, įrengtų paviljonų skaičius
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė; Lietuvos automobilių kelių direkcija
	1,3
	0,4
	0,9
	-
	-

	3.5.3.3.2.Autobusų stotelių apšvietimas
	Apšviestų autobusų stotelių skaičius
	2007-2013
	Kretingos rajono savivaldybė
	0,5
	0,5
	-
	-
	-


___________________________________________________________________
62

