	                                                                                       PRITARTA




 Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                       2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T2-51
Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto

2011 m. veiklos ataskaita
                     Kontrolės komitetas buvo sudarytas 2011 metų balandžio mėn. iš 6 Tarybos narių. Komisijos pirmininku savivaldybės Tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu paskirtas Povilas Turauskis, komiteto pirmininko pavaduotoju mero siūlymu paskirtas Alvydas Jonaitis. Komiteto nariai: Vytautas Karaliūnas, Darius Petreikis, Antanas Puodys, Saulius Šopaga. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 5 Kontrolės komiteto posėdžiai.
                     2011-05-18 komiteto posėdyje buvo pritarta patikslintam Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos planui. Plane numatyta audituoti 6 subjektus. Šiame posėdyje taip pat buvo nuspręsta kreiptis į  rajono savivaldybės merą, kad pavestų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai patikrinti, kiek per 5 metus iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų buvo parengta detaliųjų planų bei techninių projektų, išsiaiškinti, kurie iš jų nėra vykdomi. Atlikusi patikrinimą, Kontrolės ir audito tarnyba nustatė, kad detaliųjų planų ir statinių projektuotojai nesilaikė sutartyse numatytų terminų, o baudos retai išieškomos ir pateikė rekomendacijas. Kontrolės komitetas šią medžiagą perdavė Savivaldybės komisijai korupcijos prevencijai.  
                     Kadangi dėl kapinių įrengimo Baltkalnio miške, Darbėnų seniūnijoje, iškilo nemažai problemų,  Kontrolės komiteto reikalavimu, savivaldybės meras 2011-07-19 potvarkiu Nr. V3-51 sudarė darbo grupę, kuri patikrino, ar įvykdyti darbai pagal techninį projektą  dėl rengiamų kapinių Baltkalnio miške, Darbėnų seniūnijoje. Pagal viešuosius pirkimus konkursą buvo laimėjusi UAB „Pireka“, su kuria ir buvo pasirašyta rangos sutartis. UAB „Pireka“ neįvykdė darbų daugiau kaip už 500 tūkst. Lt. Darbo grupė nustatė daug pažeidimų: nesilaikyta sutartyje numatytų rangos terminų, darbo grafikų, nepaimti garantai papildomiems darbams už 78 tūkst. Lt, neatlikti viešieji pirkimai, nepagrįstai išnaudotas visas užsakovo rezervas ir t.t. Darbo grupė įpareigojo Savivaldybės administraciją apskaičiuoti ir išieškoti visas baudas iš UAB „Pireka“, įvykdyti 2009m. rugsėjo 23 d. Statybos rangos sutartį Nr. S1-733.
                     Kontrolės komitetas tikrino Juodupėnų polderio veikimą, UAB „Restructus“ atliekamų Darbėnų gimnazijoje pastato rekonstrukcijos darbų eigą, Pastauninko upelio tvenkinių išvalymo darbus. 

                     Buvo patikrintas Kelių fondo lėšų panaudojimas Kretingos kaimiškojoje seniūnijoje. Nustatyta, kad seniūnas Antanas Gedminas neturi sutarčių su kelių priežiūros rangovais, nors sutartys sudaromos seniūnijos vardu. Kai kuriose sutartyse nėra seniūno parašo. Rekomenduota seniūnams, prieš pradedant kelių remonto darbus, sudaryti defektinius aktus. 

                     Komitetas pritarė savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 m. veiklos planui, pasitvirtino Kontrolės komiteto 2012 metų veiklos programą. Taip pat svarstė Kontrolės ir audito tarnybos lėšų poreikį. 
                     Kontrolės komitetas informuoja rajono savivaldybės Tarybą, kad šiuo metu Kontrolės ir audito tarnyboje dirba tik vienas  darbuotojas. 

_____________________



	


