Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2013 – 2015 m. programos priedas
KRETINGOS rajono kultūros paveldo apsaugos 2013 – 2015 m. programOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
	Eil.

Nr.
	Kultūros vertybės pavadinimas, kodas
	Kultūros vertybės adresas
	Savininkas, valdytojas, naudotojas 
	Darbų pobūdis
	Vykdymo laikotarpis
	Poreikis
tūkst. Lt
	Finansavimo šaltiniai

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos kapas IR185 
	Senosios kapinės Vilniaus g., Kretinga
	Kretingos r. savivaldybė, Kretingos m. seniūnija
	freskos ir koplyčios restauravimas 
	2013-2014 m.
	20

12
	Valstybės skirtos lėšos, Kretingos r. savivaldybė

	2.
	Grafų Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus
	Senosios kapinės Vilniaus g. Kretinga
	Kretingos r. savivaldybė, Kretingos m. seniūnija
	 I aukšto ir rūsio tvarkyba, hidroizoliacijos darbai
	2013-2014 m.
	150
	Valstybės skirtos lėšos, Kretingos r. savivaldybė

	3.
	1919-21 m. savanorių kapas
	Senosios kapinės Vilniaus g., Kretinga
	Kretingos r. savivaldybė, Kretingos m. seniūnija
	1919-21 m. savanorių kapo, Kančios paminklo tvarkyba
	2013-2015 m.
	15
	Kretingos r. savivaldybė

	4.
	Neveikiančios kapinės
	Kretingos r. teritorija
	Kretingos r. savivaldybė
	kadastriniai matavimai, tvarkymas
	2013-2015 m.
	21
	Kretingos r. savivaldybė

	5.
	Rezistencijos įvykių vietos, kapavietės
	Kretingos r. teritorija
	Kretingos r. savivaldybė
	kapaviečių kadastriniai matavimai, tvarkyba
	2013-2015 m.
	15
	LGGRC skirtos lėšos, Kretingos r. savivaldybė

	6.
	Holokausto aukų palaidojimo vietos
	Kretingos r. teritorija
	Kretingos r. savivaldybė
	kadastriniai matavimai, inventorizacija
	2013-2015 m.
	6
	Kretingos r. savivaldybė

	7.
	Piliakalnis Karių kalnas A438, Alkos kalnas M2
	S. Įpilties k., Darbėnų sen., Kretingos r.
	Kretingos r. savivaldybė, Darbėnų seniūnija
	teritorijos tvarkymas, rodyklių, stendo įrengimas 
	2014-2015 m.
	5
	Kretingos r. savivaldybė

	8.
	Koplyčia „Gaidžio“ A443P
	Žvainių k.,

Imbarės sen.
	Kretingos r. savivaldybė, Imbarės seniūnija
	koplyčios tvarkyba
	2013-2014 m.
	2
	Kretingos r. savivaldybė

	9.
	Pastatas G48K5
(buv. kumetynas) 
	Vilniaus g. 31 A, Kretinga
	Kretingos r. savivaldybė, Kretingos m. seniūnija
	renovavimas-pritaikymas (2007m. projektas)
	2014-2015 m.
	370
	Struktūriniai fondai, Kretingos r. savivaldybė

	10.
	Urbanistinė vertybė UV22
	J.K.Chodkevičiaus g./ Rotušės a., Kretinga
	Kretingos r. savivaldybė, Kretingos m. seniūnija
	Šv. Florijono paminklo atstatymas
	2013-2015 m.
	35
	Surinktos (paaukotos) – kitos lėšos

	11.
	Urbanistinė vertybė UV35
	Salantų m. centrinė dalis
	Kretingos r. savivaldybė, Salantų m. seniūnija
	urbanistinė analizė – specialusis planas
	2014-2015 m.
	25
	Valstybės skirtos lėšos, Kretingos r. savivaldybė

	12.
	Bažnyčia ir varpinė G159K
	Kalnalio k., Imbarės sen.
	Kalnalio bažnyčios bendruomenė
	tyrimai-projektavimas
	2013-2014 m.
	10
	bažnyčios bendruomenė, Kretingos r. savivaldybė

	13.
	Kretingos r. kultūros paveldo objektai
	Kretingos r. teritorija
	Kretingos r. savivaldybė
	informaciniai kelio ženklai, stendai, leidiniai, renginiai 
	2013-2015 m.
	20
	Kretingos r. savivaldybė ir kitos lėšos


__________________________________
