|  | Kretingos rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T2-163

Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2020 metų plėtros planas

Koncepcija: vizija, tikslai, uždaviniai, priemonės

Kretinga, 2014

Vizija. Atsižvelgiant į SSGG analizės rezultatus, darbo grupių posėdžių metu vykusias diskusijas, viešoje interneto erdvėje vykusį balsavimą, formuojama Kretingos rajono savivaldybės vizija 2020 m.:

Kretingos rajonas – patraukliausias Klaipėdos regiono kraštas: - gyvenimui: kuriamos saugios ir sveikos mokymo(-si), socialinio aprūpinimo, kokybiškos sveikatos priežiūros ir kitos viešosios paslaugos, užtikrinama visa būtina infrastruktūra, puoselėjama patraukli gyvenamoji aplinka šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, senjorams ir socialiai jautrioms grupėms - verslo plėtrai ir investicijoms: nuolat informuojama apie verslo sąlygas ir galimybes, užtikrinama pagalba verslo pradžiai ir investicijoms, teikiamos tik aktualios ir veiksmingos paslaugos, pritraukiamos investicijos naujoms darbo vietoms - domėjimuisi ir kelionėms: kuriami unikalūs ir patrauklūs kelionių maršrutai, turizmo produktai ir paslaugos, intensyviai plėtojamas aktyvus poilsis, kultūrinis ir sakralinis turizmas

Kretingos rajono vystymui 2014-2020 m. laikotarpiu didelės įtakos turi šie aspektai:

- Regioniškumas ir bendradarbiavimas su Klaipėdos regiono savivaldybėmis. Kretingos rajono savivaldybei didelės įtakos turi Klaipėdos bei Palangos miestai. Klaipėdos regiono savivaldybės bendrai įgyvendina stambius ir svarbius projektus sveikatos priežiūros, inžinerinio aprūpinimo, valdymo srityse, todėl Kretingos rajono savivaldybei tikslinga ir toliau palaikyti gerus kaimyninius ryšius su kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis, plėtojant viešąsias paslaugas ir verslo ryšius, organizuojant jų teikimą gyventojams, pritraukiant svečius ir turistus bendromis jungtimis ir projektais.

- Ryšiai. Organizuojant verslininkų apklausas, susitikimus su verslininkais, vykdant gyventojų nuomonės tyrimą bei, atsižvelgiant į vykdytas esamos būklės analizes, išaiškėjo poreikis vykdyti aktyvią viešinimo politiką tarp vietos valdžios atstovų, verslo ir gyventojų. Tokie ryšiai apimtų gyventojų ir verslininkų įtraukimą, svarstant įvairius klausimus ir priimant savivaldybei svarbius sprendimus (pvz., dėl gyvenviečių kompleksinės plėtros prioritetinių projektų). Nuolatinis dialogas su šiomis tikslinėmis grupėmis, savivaldybei svarbių klausimų apibrėžimas, tikslinių grupių skatinimas pareikšti savo nuomonę sukurtų grįžtamąjį ryšį ir tikslingą viešinimo kampaniją, kuri pagerintų vietos valdžios institucijų įvaizdį, užtikrintų palankesnius ryšius su potencialiais investuotojais. Toks grįžtamasis ryšys suteiktų galimybę skleisti viziją apie Kretingos rajoną, kaip patrauklią vietą gyvenimui, verslui ir naujoms idėjoms.

- Išskirtinumo skatinimas, puoselėjimas. Kretingos rajono savivaldybės vystymas yra ne tik savivaldybės įstaigų ir savivaldybės administracijos formuojamos politikos rezultatas. Gyventojų ir verslininkų galimybės, norai ir ateities vizijos taip pat prisideda prie rajono vystymo ir plėtros. Esant didelei Klaipėdos ir Palangos miestų įtakai, Kretingos rajonui svarbu atrasti ir pabrėžti savo išskirtinumą, nuosekliai plėtoti šiuos unikalius bruožus. Tokios politikos vykdymui ypatingai svarbus vietos gyventojų ir verslininkų indėlis, kuris gali pasireikšti per idėjų konkursus, skatinimą išsakyti mintis ir pasiūlymus (pvz., dėl unikalių turistinių maršrutų ar kitų paslaugų, unikalių rajono išteklių viešinimo ir populiarinimo bei pan.). Tikėtina, kad tokių diskusijų ir idėjų pagrindu rajone gims nauji verslai, nauji traukos objektai, kurie Kretingos rajoną pavers unikaliu kraštu su išskirtiniais produktais ir paslaugomis, galinčiais pritraukti tiek gyventojus ir verslininkus, tiek rajono svečius.

- Iniciatyvumas ir lyderystė. Vystantis technologijoms, savivaldybių teikiamos paslaugos taip pat keičiasi – didėjantis interaktyvumas, viešumo ir skaidumo poreikis, augančios ir sudėtingėjančios sąsajos tarp vietos valdžios, gyventojų ir verslininkų kelia iššūkį viešajam valdymui. Didėjantys reikalavimai ir poreikiai lengvesnėms, patogesnėms, labiau prieinamoms savivaldybės teikiamoms paslaugoms, reikalauja didesnio savivaldybės darbuotojų iniciatyvumo, lyderystės, verslumo ir prisitaikymo. Siekiant pritraukti naujus verslus, investuotojus, teikti naujas modernias paslaugas, savivaldybė turės prisiimti didesnę atsakomybę viešojo valdymo srityje, derinant sklandų procesų valdymą, modernių technologijų panaudojimą, operatyvų reagavimą į besikeičiančius poreikius ir sudėtingėjančius lūkesčius.

Prioritetai. Formuojami 2 prioritetai vizijai įgyvendinti:

- Rajono patrauklumo didinimas

- Tvarus rajono vystymas

Rajono patrauklumas apima šias pagrindines tikslines grupes:

Siekiama, kad rajonas taptų labiau patrauklus:

Savivaldybės tvaraus vystymo samprata apima šiuos aspektus:

Strateginio vystymo tikslai, uždaviniai. Suformuotos vizijos įgyvendinimui nustatyti 2 prioritetai, kurie detalizuojami strateginio vystymo ir plėtros tikslais bei uždaviniais.

| I prioritetas. Rajono patrauklumo didinimas |  |
| --- | --- |
| 1.1. tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas | 1.1.1 uždavinys Patrauklios verslo aplinkos sukūrimas ir palaikymas |
|  | 1.1.2 uždavinys Kretingos rajono turistinio patrauklumo didinimas |
|  | 1.1.3 uždavinys Kaimo vietovių verslumo skatinimas ir konkurencingumo didinimas |
| 1.2 tikslas Kultūringos, išsilavinusios ir kūrybingos visuomenės ugdymas | 1.2.1 uždavinys Kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra |
|  | 1.2.2 uždavinys Kultūros paveldo puoselėjimas, kultūros paslaugų įvairovės plėtra, kokybės ir prieinamumo didinimas |
|  | 1.2.3 uždavinys Švietimo paslaugų tinklo ir įvairovės plėtra, prieinamumo didinimas |
|  | 1.2.4 uždavinys Sąlygų vaikų ir jaunimo saviraiškai, pilietinės ir aktyvios asmenybės ugdymui(-si) sukūrimas ir palaikymas |
| 1.3 tikslas Saugios ir sveikos visuomenės puoselėjimas | 1.3.1 uždavinys Socialinių paslaugų tinklo palaikymas ir efektyvios socialinės paramos Kretingos rajono gyventojams organizavimas |
|  | 1.3.2 uždavinys Savalaikės ir šiuolaikiškos sveikatos priežiūros užtikrinimas |
|  | 1.3.3 uždavinys Kokybiškų ir patrauklių aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sveikatinimo objektų kūrimas |
|  | 1.3.4 uždavinys Gyventojų sveikatinimo, aktyvios veiklos skatinimas |

| II prioritetas. Tvarus rajono vystymas |  |
| --- | --- |
| 2.1 tikslas. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos tolygaus vystymo užtikrinimas, patrauklios aplinkos sukūrimas | 2.1.1 uždavinys Savivaldybės ūkio modernizavimas ir plėtra |
|  | 2.1.2 uždavinys Kretingos rajono pasiekiamumo didinimas ir savivaldybės susisiekimo sistemos modernizavimas |
|  | 2.1.3 uždavinys Transporto ekologizacijos skatinimas |
|  | 2.1.4 uždavinys Gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas |
| 2.2 tikslas Kretingos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos procesų tobulinimas | 2.2.1 uždavinys Savivaldybės turto panaudojimo ir valdymo efektyvumo didinimas |
|  | 2.2.2 uždavinys Savivaldybės teikiamų paslaugų integralumo užtikrinimas, panaudojant modernias technologijas |
|  | 2.2.3 uždavinys Planavimo ir kontrolės procesų tobulinimas, užtikrinant tolygų rajono vystymą |
|  | 2.2.4 uždavinys Viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetencijos didinimas ir atsakomybės skatinimas |

Toliau pateikiamas Kretingos rajono savivaldybės 2014-2020 m. strateginės plėtros priemonių sąrašas (pastaba: prie konkrečios priemonės pasvyruoju tekstu pateikiami prioritetiniai veiksmai ir objektai, kurių įgyvendinimas yra ypatingai svarbus 2014-2020 m. laikotarpiu. Pasvyruoju tekstu pateiktas veiksmų sąrašas nėra baigtinis, todėl gali būti papildytas, nekeičiant priemonės pavadinimo).

Kretingos rajono savivaldybės plėtros 2014-2020 m. priemonių sąrašas

| Eil. Nr. | Priemonės/veiksmo pavadinimas | Įgyvendi-nimo laikotarpis | Preliminarus lėšų poreikis |  | Atsakinga institucija/ padalinys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tūkst. Lt | tūkst. EUR* |  |
| I | Prioritetas Rajono patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1 | Tikslas Sąlygų konkurencingam verslui sukūrimas, gyventojų verslumo skatinimas |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Uždavinys Patrauklios verslo aplinkos sukūrimas ir palaikymas |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Stambesnių, verslui aktualių objektų įrengimas ir plėtra | 2014-2020 | 11 000 | 3 185,8 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  | - pramoninių parkų, zonų įrengimas |  |  |  |  |
|  | - turgaviečių įrengimas (Salantų miesto turgavietės įrengimas, turgavietės įrengimas Kartenos mstl., turgavietės įrengimas Darbėnų miestelyje) |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Paslaugų verslui plėtra | 2014-2020 | 3 000 | 868,9 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  | - patalpų verslininkų mokymui ir konsultacijoms suteikimas |  |  |  |  |
|  | - VšĮ „Versli Lietuva“ atstovo į Kretingos r. sav. pritraukimas |  |  |  |  |
|  | - metodinės ir konsultacinės pagalbos verslui teikimas (verslininkų užsienio kalbų, apskaitos ar kiti mokymai, naujai įsteigto SVV subjekto išlaidų buhalterinės apskaitos paslaugoms dalinis kompensavimas ir pan.) |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Paramos verslui teikimas | 2014-2020 | 1 000 | 289,6 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kretingos vietos veiklos grupė (Kretingos VVG) |
|  | - prioritetinių paramos teikimo krypčių nustatymas (prioritetai gali būti keičiami kasmet) |  |  |  |  |
|  | - savivaldybės kompetencijos mokesčių įmonėms peržiūrėjimas (pvz., dalinis padengimas) |  |  |  |  |
|  | - vietos verslininkų iniciatyvų rėmimas, rengiant ES ir kitų fondų projektus |  |  |  |  |
|  | - verslui skirtų renginių organizavimas (regiono, šalies, tarptautiniu mastu) |  |  |  |  |
|  | - verslo atstovų skatinimas dalyvauti verslui skirtuose renginiuose (verslo mugėse, misijose), organizuoti naujų verslo produktų pristatymus ir pan. |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Verslo subjektų aprūpinimo informacija gerinimas | 2014-2020 | 280 | 81,1 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
|  | - informacijos apie potencialius partnerius teikimas, skatinant klasterių atsiradimą ir veiklą (prioritetas teikiamas logistikos, turizmo, aptarnavimo verslų vystymui, energijos gamybai iš alternatyvių energijos išteklių) |  |  |  |  |
|  | - vietos verslininkų ir valdžios atstovų susitikimų (pvz., „Verslo valandos“) organizavimas |  |  |  |  |
|  | - informacijos apie infrastruktūros objektus, kurie gali būti patrauklūs verslo plėtrai, teikimas |  |  |  |  |
|  | - aktualios informacijos apie naujas galimybes verslui (pvz., apie ES galimybes) teikimas |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Skatinti verslumą, inovatyvų ir inovacijas diegiantį verslą | 2014-2020 | 400 | 115,8 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.1.1.6 | Gerinti aprūpinimą žmogiškaisiais ištekliais | 2014-2020 | 210 | 60,8 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  | - skatinti bendradarbiavimą tarp švietimo ir mokslo organizacijų bei verslo atstovų taikomųjų tyrimų srityje |  |  |  |  |
|  | - skatinti trūkstamų ir perspektyvių darbuotojų (gydytojų, trenerių ir kt.) pritraukimą į rajoną |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Uždavinys Kretingos rajono turistinio patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Turistinių traukos centrų patrauklumo didinimas | 2014-2020 | 4 000 | 1 158,5 | Kultūros skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  | - lankytinų objektų pritaikymas neįgaliesiems |  |  |  |  |
|  | - lankytinų objektų pasiekiamumo didinimas (įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimo kelius ir pan.) |  |  |  |  |
|  | - lankytinų objektų žinomumo didinimas ir informacijos apie lankytinus objektus gausinimas (informacinių nuorodų įrengimas, atokvėpio ir automobilių stovėjimo aikštelių su turizmo informaciniais stendais įrengimas, turizmo terminalų įrengimas, turistinių maršrutų viešinimas ir pan.) |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Vandens išteklių pritaikymas turizmui ir rekreacijai | 2014-2020 | 1 700 | 492,4 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kretingos VVG |
|  | - Minijos upės trasos turizmo infrastruktūros įrengimas (baidarių išlaipinimo vietų, laužaviečių, apžvalgos aikštelių, informacinių stendų, poilsiaviečių, mažosios architektūros elementų įrengimas, ženklinimas ir pan.) |  |  |  |  |
|  | - Danės-Akmenos upės pakrančių pritaikymas aktyviam poilsiui ir turizmui (baidarių išlaipinimo vietų, apžvalgos aikštelių, informacinių stendų, poilsiaviečių įrengimas ir pan.) |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Retesnių ir unikalių turizmo produktų atsiradimo skatinimas | 2014-2020 | 6 000 | 1 737,7 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (PŠC) |
|  | - sakralinio turizmo skatinimas (pvz., pamario Šv. Jokūbo kelio įrengimas ir plėtra) |  |  |  |  |
|  | - kurortinių teritorijų statuso siekimas |  |  |  |  |
|  | - unikalių patrauklių turistinių maršrutų kūrimas ir viešinimas, panaudojant savivaldybės turimus išteklius (pvz., „Kretingos r. sav. verslo istorija“) |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | Turizmo paslaugų vystymo skatinimas | 2014-2020 | 3 000 | 868,9 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, PŠC, Kretingos VVG, bendruomenės |
|  | - aktyvinti apgyvendinimo sektorių (legalizuoti ir tinkamai viešinti apgyvendinimo sektoriaus pasiūlą) |  |  |  |  |
|  | - skatinti kempingo atsiradimą Lazdininkuose |  |  |  |  |
|  | - turizmo paslaugų skatinimas, gerinant ne sezono metu teikiamų paslaugų galimybes, pritraukiant turistus iš šalia esančios Pajūrio zonos (ypač Darbėnų-Kretingos kryptimi) |  |  |  |  |
|  | - skatinti bendradarbiavimą tarp Kretingos rajono savivaldybės, turizmo paslaugas teikiančių organizacijų bei kaimo bendruomenių, kuriant patrauklius turizmo maršrutus |  |  |  |  |
|  | - bendradarbiauti su kitomis Lietuvos savivaldybėmis (ypač – Klaipėdos regiono), kuriant naujas turizmo paslaugas ir maršrutus |  |  |  |  |
| 1.1.2.5 | Kretingos rajono savivaldybės vaidmens stiprinimas, organizuojant ir koordinuojant turizmo paslaugas | 2015-2017 | 800 | 231,7 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, PŠC, Kretingos muziejus |
|  | - turizmo politikos kūrimo, įgyvendinimo ir priežiūros koordinatoriaus skyrimas |  |  |  |  |
|  | - Turizmo informacijos centro darbuotojų gausinimas ir kompetencijos stiprinimas, organizuojat naujas turizmo paslaugas, produktus, vystant edukacinę veiklą |  |  |  |  |
|  | - Turizmo informacijos centro patalpų plėtra miesto centre, kuriant patrauklias erdves informacijos skelbimui, dviračių ir pan. inventoriaus nuomai, konferencijų organizavimui |  |  |  |  |
|  | - Turizmo informacijos centro bendradarbiavimo su turizmo verslo atstovais stiprinimas |  |  |  |  |
| 1.1.2.6 | Kretingos rajono turistinio įvaizdžio gerinimas | 2014-2020 | 400 | 115,8 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, PŠC, Kretingos muziejus |
|  | - Kretingos rajono turistinio įvaizdžio programos parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - dalyvavimas mugėse, parodose ir kituose turizmo srities renginiuose |  |  |  |  |
|  | - bendradarbiauti su kitomis Lietuvos savivaldybėmis (ypač – Klaipėdos regiono), skleidžiant informaciją apie savivaldybės turizmo išteklius (leidiniai, brošiūros ir pan.) |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Uždavinys Kaimo vietovių verslumo skatinimas ir konkurencingumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Ūkių konkurencingumo skatinimas | 2014-2020 | 160 | 46,3 | Žemės ūkio skyrius |
|  | - kooperatyvumo skatinimas |  |  |  |  |
|  | - palankių sąlygų jaunųjų ūkininkų kūrimuisi sudarymas |  |  |  |  |
|  | - ekologinių ūkių kūrimosi ir plėtros skatinimas |  |  |  |  |
|  | - inovatyvių ūkių rėmimas |  |  |  |  |
|  | - gamybos restruktūrizavimo ir modernizavimo, inovacijų įdiegimo skatinimas |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Metodinės ir konsultacinės pagalbos teikimas | 2014-2020 | 100 | 29,0 | Žemės ūkio skyrius |
|  | - ūkininkų vadybinių gebėjimų stiprinimas |  |  |  |  |
|  | - profesinis mokymas ir informavimas apie žemės ūkio veiklą |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | Žemės ūkiui alternatyvių verslų kaimo vietovėse skatinimas | 2014-2020 | 80 | 23,2 | Žemės ūkio skyrius |
| 1.1.3.4 | Kaimo vietovių bendruomeniškumo skatinimas, bendruomenių įgalinimas | 2014-2020 | 2 500 | 724,1 | Seniūnijos, bendruomenės, Kretingos VVG |
|  | - Laukžemės buvusios pagrindinės mokyklos pastato dalies pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Darbėnų bendruomenės aprūpinimas patalpomis |  |  |  |  |
|  | - Kalniškių k. buvusių mokomųjų dirbtuvių konversija, pritaikant Kalniškių k. bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - buvusios Kartenos ligoninės patalpų pritaikymas Kartenos bendruomenės centro „Kartena“ poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Baublių gyvenvietės darželio pastato (Mokyklos g. 21, Baubliai) sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams (vaikų darželio, medicinos punkto, bibliotekos, koplyčios veiklai) |  |  |  |  |
|  | - patalpų skyrimas Kretingsodžio bendruomenės „Savas sodžius“ poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Juodupėnų buvusios pradinės mokyklos pastato stogo dangos atnaujinimas, pritaikant pastatą bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Leliūnų kaimo bendruomenės centro pastato atnaujinimas |  |  |  |  |
|  | - Kalnalio bendruomenės-parapijos namų pastato atnaujinimas |  |  |  |  |
|  | - Imbarės bendruomenės pastato Imbarės k. pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
| 1.1.3.5 | Kaimo bendruomenių, vietos veiklų grupių verslumo ir lyderystės projektų rėmimas | 2014-2020 | 4 500 | 1 303,3 | Seniūnijos, bendruomenės, Kretingos VVG, Jaunimo reikalų koordinatorius |
|  | - buitinių paslaugų (pvz., skalbyklos, pirčių, kirpyklos ir pan.) teikimo vidiniams, išoriniams vartotojams skatinimas |  |  |  |  |
|  | - žemės ūkio ir ne žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos veiklos skatinimas |  |  |  |  |
|  | - žemės ūkio paslaugų teikimas (pvz., padargų, inventoriaus įsigijimas ir panaudojimas bendruomenės poreikiams – prižiūrint sodus, atliekant kitus smulkius ūkio ir priežiūros darbus) |  |  |  |  |
|  | - socialinių paslaugų teikimo bendruomenėse skatinimas (pvz., bendrųjų paslaugų teikimas vyresnio amžiaus žmonėms bendruomenės patalpose) |  |  |  |  |
|  | - jaunimo iniciatyvų kaimo vietovėse skatinimas |  |  |  |  |
|  | - bendradarbiavimo su kitų savivaldybių vietos veiklos grupėmis projektų skatinimas |  |  |  |  |
|  | - mokymų bendruomenės nariams organizavimas ir vykdymas |  |  |  |  |
| 1.1.3.6 | Melioracijos, hidrotechninių įrenginių atnaujinimas ir plėtra | 2014-2020 | 5 000 | 1 448,1 | Žemės ūkio skyrius |
| 1.2 | Tikslas Kultūringos, išsilavinusios ir kūrybingos visuomenės ugdymas |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Uždavinys Kultūros įstaigų infrastruktūros plėtra |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos (VB) ir jos filialų pastatų ir patalpų atnaujinimas bei inventoriaus įsigijimas |  | 17 000 | 4 923,5 | Kultūros skyrius |
|  | - naujojo VB Kretingos mieste pastato statyba ir įrengimas | 2014-2020 |  |  |  |
|  | - VB Kalniškių filialo patalpų atnaujinimas | 2014-2015 |  |  |  |
|  | - VB Kumpikų filialo patalpų atnaujinimas | 2014-2015 |  |  |  |
|  | - VB Budrių filialo patalpų atnaujinimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - VB Laivių filialo patalpų atnaujinimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - VB Erlėnų filialo patalpų atnaujinimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - VB Salantų miesto filialo patalpų atnaujinimas | 2016-2020 |  |  |  |
|  | - VB S.Įpilties filialo patalpų atnaujinimas | 2018-2020 |  |  |  |
|  | - VB Šukės filialo patalpų atnaujinimas | 2018-2020 |  |  |  |
|  | - VB Laukžemės filialo patalpų atnaujinimas | 2018-2020 |  |  |  |
|  | - VB Darbėnų filialo patalpų atnaujinimas | 2018-2020 |  |  |  |
|  | - VB ir jos filialų aprūpinimas demonstracine, komunikacine įranga, baldais ir kitu inventoriumi | 2015-2020 |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Kultūros centrų ir jų skyrių materialinės bazės stiprinimas, kuriant patrauklias vietas vaikams, jaunimui, senjorams ir pan. | 2014-2020 | 4 500 | 1 303,3 | Kultūros skyrius |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Kartenos skyriaus pastato statyba (projekto užbaigimas) ir aprūpinimas būtina įranga bei baldais, kitu inventoriumi | 2014-2016 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Lazdininkų skyriaus patalpų atnaujinimas | 2014-2020 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Kalniškių skyriaus patalpų atnaujinimas ir aprūpinimas įranga | 2014-2016 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Budrių skyriaus patalpų atnaujinimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Baublių skyriaus patalpų atnaujinimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Šukės skyriaus patalpų atnaujinimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro S. Įpilties skyriaus patalpų atnaujinimas | 2015-2020 |  |  |  |
|  | - Patalpų skyrimas (plėtra) Kretingos kultūros centro Kurmaičių skyriui | 2015-2020 |  |  |  |
|  | - Salantų kultūros centro Laivių skyriaus patalpų atnaujinimas | 2015-2020 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Vydmantų skyriaus patalpų atnaujinimas | 2016-2019 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. kultūros centro Grūšlaukės skyriaus patalpų atnaujinimas | 2017-2020 |  |  |  |
|  | - Salantų kultūros centro Juodupėnų skyriaus patalpų atnaujinimas | 2017-2020 |  |  |  |
|  | - Salantų kultūros centro pagalbinių patalpų atnaujinimas, panaudojimas kultūros ir pagalbinėms veikloms | 2015-2018 |  |  |  |
|  | - Mobilios pakylos (scenos), įgarsinimo bei apšvietimo įrangos įsigijimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - Transporto priemonių įsigijimas | 2015-2018 |  |  |  |
|  | - Kretingos r. ir Salantų kultūros centrų ir jų skyrių aprūpinimas demonstracine, garso, komunikacine įranga, baldais ir kitu inventoriumi | 2015-2020 |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Kretingos rajono muziejų materialinės bazės stiprinimas |  | 600 | 173,8 | Kultūros skyrius |
|  | - Kretingos muziejaus aprūpinimas demonstracine, komunikacine įranga ir kitu inventoriumi | 2015-2020 |  |  |  |
|  | - Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejaus aprūpinimas demonstracine, komunikacine įranga ir kitu inventoriumi | 2015-2020 |  |  |  |
|  | - transporto priemonės įsigijimas | 2015-2017 |  |  |  |
|  | - Imbarės ir Salantų krašto muziejais aprūpinimas patalpomis, komunikacine įranga ir kitu inventoriumi | 2015-2020 |  |  |  |
| 1.2.2 | Uždavinys Kultūros paveldo puoselėjimas, kultūros paslaugų įvairovės plėtra, kokybės ir prieinamumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Viešųjų objektų panaudojimas gyventojų kultūriniams poreikiams (erdvės menininkams, naujoms meno formoms ir pan.) | 2014-2020 | 2 000 | 579,2 | Kultūros skyrius |
|  | - uždarų erdvių menininkams (parodoms, dirbtuvėms, galerijai ir pan. veiklai) skyrimas ir įrengimas |  |  |  |  |
|  | - atvirų erdvių menininkams, gyventojų kultūriniams poreikiams įrengimas pagrindinėse „periferinėse“ gyvenvietėse (seniūnijose) |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Naujų kultūros paslaugų ir formų paieška ir diegimas gyventojų ir svečių kultūriniams poreikiams tenkinti | 2014-2020 | 4 000 | 1 158,5 | Kultūros skyrius |
|  | - naujų, patrauklių kultūros formų ir projektų inicijavimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - tradicinių amatų atgaivinimas, puoselėjimas ir sklaida, amatų centrų steigimas |  |  |  |  |
|  | - menininkų plenerų, skirtų Kretingos miesto bei rajono gyvenviečių erdvėms papuošti, organizavimas |  |  |  |  |
|  | - svarbių sukakčių pažymėjimas, žymių žmonių pagerbimas ir jų atminimo įamžinimas |  |  |  |  |
|  | - Kultūrinės veiklos projektų programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - Dainų švenčių programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - Kultūros ir meno premijų programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - didesnį lankytojų dėmesį pritraukiančių renginių inicijavimas, organizavimas ir viešinimas |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | Vaikų neformalaus švietimo kultūros įstaigose krepšelio įvedimas | 2017-2020 | 5 | 1,4 | Kultūros skyrius |
| 1.2.2.4 | Kultūros paveldo objektų apsauga ir pritaikymas kultūros poreikiams | 2014-2020 | 23 000 | 6 661,3 | Kultūros skyrius, Kretingos muziejus, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, seniūnijos |
|  | - Kretingos dvaro komplekso rekonstrukcija ir pritaikymas kultūriniams, rekreacijos ir turizmo poreikiams (pastatų restauravimas; parko atnaujinimas; ekspozicijų modernizavimas, diegiant interaktyvius kūrybinius sprendimus) |  |  |  |  |
|  | - Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui |  |  |  |  |
|  | - Vyskupo M. Valančiaus gimtinės etnografinės XIX a. sodybos atstatymas ir jos pritaikymas muziejinei, edukacinei veikloms, amatų centro veiklai bei kultūriniam turizmui |  |  |  |  |
|  | - Kretingos rajono Darbėnų bažnyčios varpinės renovacija |  |  |  |  |
|  | - Kretingos rajono Šv. Barboros koplyčios (Gargždelės k. kapinėse), Grūšlaukės ir Darbėnų kapinių koplyčių tvarkyba (renovavimas) ir pritaikymas kultūriniam turizmui |  |  |  |  |
|  | - Kartenos senųjų kapinių koplyčios rekonstrukcija |  |  |  |  |
|  | - Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios ir jai priklausančių objektų rekonstrukcija |  |  |  |  |
|  | - Laukžemės Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčios restauravimas (medinio paveldo objekto atnaujinimas) |  |  |  |  |
|  | - Koplyčios renovacija Naujosios Įpilties kaime Alkos kalne |  |  |  |  |
|  | - Budrių Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčios restauravimas |  |  |  |  |
|  | - Koplyčios su polichromine Švč. Mergelės Marijos skulptūra, o frontono arkinėje nišoje – žmogaus ūgio Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra, esančios Tintelių k. senosiose kapinėse, renovavimas |  |  |  |  |
|  | - XIX a. etnografinio medinio pastato, esančio Lubių kaime, Kartenos seniūnijoje, kurioje nuo 1924 m. veikė pradinė, vėliau septynmetė mokykla, ūkininko sodyboje, įtraukimas į kultūros paveldo registrą, avarinės būklės likvidavimas ir pritaikymas muziejinei, edukacinei veikloms, amatams, bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Kretingos rajono Šv. Lauryno Kalnalio bažnyčios, varpinės, kapinių tvoros renovavimas, aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas kultūros, edukacijos poreikiams |  |  |  |  |
|  | - pėsčiųjų/ dviračių takų į Imbarės, Laivių, Kartenos piliakalnius įrengimas |  |  |  |  |
|  | - pėsčiųjų/ dviračių tako į Orvydų sodybą-muziejų įrengimas bei sustojimo aikštelės sutvarkymas |  |  |  |  |
|  | - kultūros paveldo objektų pritaikymas lankymui, panaudojimas kultūros, edukacinėms ir pan. veikloms |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Uždavinys Švietimo paslaugų tinklo ir įvairovės plėtra, prieinamumo didinimas |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Saugių ir patrauklių ugdymo sąlygų švietimo įstaigose sudarymas (patalpų atnaujinimas, ugdymo priemonių ir inventoriaus įsigijimas, aplinkos sutvarkymas) |  |  |  | Švietimo skyrius |
|  | - vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose didinimas | 2014-2020 | 600 | 173,8 |  |
|  | - Kretingos lopšelio - darželio Voveraitė pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2015-2018 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - Kretingos rajono lopšelio-darželio Eglutė pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2015-2018 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - Kretingos lopšelio-darželio Žilvitis pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2015-2018 | 4 500 | 1 303,3 |  |
|  | - Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio Pasagėlė pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2015-2018 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2015-2018 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2016-2018 | 4 500 | 1 303,3 |  |
|  | - Simono Daukanto pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2016-2020 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2014-2016 | 4 500 | 1 303,3 |  |
|  | - Salantų gimnazijos pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2014-2016 | 4 500 | 1 303,3 |  |
|  | - Vydmantų gimnazijos pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | 2015-2018 | 3 000 | 868,9 |  |
|  | - Kretingos Marijos Tiškevičiūtės pastato atnaujinimas ir modernizavimas | 2014-2017 | 4 300 | 1 245,4 |  |
|  | - daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Jokūbavo A.Stulginskio pagrindinėje mokykloje | 2014-2016 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinėje mokykloje (projekto užbaigimas) | 2014 | 460 | 133,2 |  |
|  | - universalaus daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas Kartenos vidurinės mokyklos Kalniškių pradinio ugdymo skyriuje (dalies Kartenos mokyklos-daugiafunkcinio centro pritaikymas vaikų ir jaunimo ilgesnės trukmės vasaros ir poilsio stovykloms ir panašioms veikloms organizuoti; dalies patalpų pritaikymas lopšelio grupės įkūrimui, dalies patalpų pritaikymas mokinių profesinio ugdymo veiklai) | 2014-2018 | 3 500 | 1 013,7 |  |
|  | - Grūšlaukės mokyklos daugiafunkcio centro steigimas ir ugdomosios aplinkos kūrimas | 2014-2018 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - Baublių mokyklos- daugiafunkcio centro pastato atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas (dalies patalpų pritaikymas vaikų ir jaunimo užimtumui) | 2015-2019 | 4 000 | 1 158,5 |  |
|  | - Kretingos meno mokyklos patalpų plėtra (pastato rekonstrukcija, įskaitant priestato statybą) ir aplinkos sutvarkymas | 2015-2020 | 5 000 | 1 448,1 |  |
|  | - Salantų meno mokyklos materialinės bazės stiprinimas | 2015-2020 | 1 200 | 347,5 |  |
|  | - švietimo įstaigų aprūpinimas mokymo priemonėmis, pažangia informacinių technologijų, technologine ir kita įranga | 2014-2020 | 4 000 | 1 158,5 |  |
|  | - mokyklų laboratorijų įrengimas, aprūpinimas būtina įranga | 2014-2020 | 3 000 | 868,9 |  |
| 1.2.3.2 | Mokinių ir jų organizacijų nuolatinės ir ilgalaikės programinės veiklos, pilietinių iniciatyvų rėmimas, skatinant jų savarankišką veiklą | 2014-2020 | 80 | 23,2 | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.3 | Įvairių programų, skirtų mokinių kompetencijos, planavimo, socialinių ir kitų įgūdžių ugdymui, rengimas ir įgyvendinimas | 2014-2020 | 160 | 43,3 | Švietimo skyrius |
|  | - inicijuoti socialinių įgūdžių ugdymo programų sėkmės ir poreikio tyrimus, siekiant užtikrinti tinkamą švietimo paslaugų kokybę ir jų efektyvumą |  |  |  |  |
|  | - išplėsti socialinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimą visose bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose pagal amžiaus grupes |  |  |  |  |
|  | - diegti verslumo skatinimo, verslo žinių, lyderystės ir pan. programas mokymo kontekste |  |  |  |  |
|  | - plėtoti profesinio orientavimo ir karjeros planavimo programas |  |  |  |  |
|  | - gerinti profesinio mokymo įvaizdį |  |  |  |  |
| 1.2.3.4 | Gabių ir talentingų mokinių kompleksinių ugdymo ir skatinimo priemonių rengimas ir vykdymas | 2014-2020 | 800 | 231,7 | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.5 | Nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų grąžinimas į švietimo sistemą (pagal poreikį) | 2014-2020 | 200 | 57,9 | Švietimo skyrius |
| 1.2.3.6 | Neformaliojo švietimo paslaugų koordinavimas ir pasiūlos didinimas | 2014-2020 | 6 000 | 1 737,7 | Švietimo skyrius, PŠC, švietimo įstaigos |
|  | - suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatoriaus paskyrimas ir veiklos reglamentavimas |  |  |  |  |
|  | - neformaliojo švietimo paslaugų vaikams ir jaunimui apimties ir įvairovės didinimas |  |  |  |  |
|  | - neformaliojo švietimo paslaugų suaugusiems apimties ir įvairovės didinimas |  |  |  |  |
| 1.2.3.7 | Elektroninių paslaugų taikymo švietime plėtra | 2014-2020 | 2 500 | 724,1 | Švietimo skyrius, švietimo įstaigos |
| 1.2.3.8 | Nuotolinio mokymo paslaugų plėtra | 2014-2020 | 1 600 | 463,4 | Švietimo skyrius, švietimo įstaigos |
|  | - įrangos įsigijimas |  |  |  |  |
|  | - personalo mokymai |  |  |  |  |
|  | - ugdymo programų pritaikymas |  |  |  |  |
| 1.2.3.9 | Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas (įskaitant progimnazijų grandies įvedimą) | 2014-2020 | - | - | Švietimo skyrius, švietimo įstaigos |
| 1.2.3.10 | Švietimo įstaigų tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas | 2014-2020 | 400 | 115,8 | Švietimo skyrius, švietimo įstaigos |
| 1.2.4 | Uždavinys Sąlygų vaikų ir jaunimo saviraiškai, pilietinės ir aktyvios asmenybės ugdymui(-si) sukūrimas ir palaikymas |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | Vaikų ir jaunimo politinio ir pilietinio sąmoningumo ugdymas | 2014-2020 | 70 | 20,3 | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.2.4.2 | Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų nuolatinės ir ilgalaikės programinės veiklos, jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo skatinimas užsiimti savanoriška veikla | 2014-2020 | 200 | 57,9 | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.2.4.3 | Programų atskiroms vaikų ir jaunimo tikslinėms grupėms rengimas ir vykdymas | 2014-2020 | 120 | 34,8 | Vaiko teisių apsaugos skyrius, Jaunimo reikalų koordinatorius, Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
|  | - darbo su rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais stiprinimas |  |  |  |  |
|  | - didinti nusikalstamumo prevencinio darbo su vaikais ir jaunimu (ypač – „probleminiu“, „gatvės“ jaunimu) apimtis ir kokybę |  |  |  |  |
|  | - skatinti neorganizuotus vaikus bei jaunuolius prisidėti prie jaunimo organizacijų veiklos |  |  |  |  |
| 1.2.4.4 | Vaikų ir jaunimo užimtumo sąlygų gerinimas | 2014-2020 | 600 | 173,8 | Jaunimo reikalų koordinatorius |
|  | - Atviro jaunimo centro įkūrimas |  |  |  |  |
|  | - vaikų ir jaunimo laisvalaikio ir užimtumo objektų įrengimas ir plėtra |  |  |  |  |
| 1.2.4.5 | Jaunimo aprūpinimo informacija sąlygų gerinimas | 2014-2020 | 20 | 5,8 | Jaunimo reikalų koordinatorius |
| 1.3 | Tikslas Saugios ir sveikos visuomenės puoselėjimas |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Uždavinys Socialinių paslaugų tinklo palaikymas ir efektyvios socialinės paramos Kretingos rajono gyventojams organizavimas |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Prioritetinių socialinių paslaugų (socialinės paslaugos asmens namuose, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, trumpalaikės socialinės globos ir dienos socialinės globos paslaugos, socialinės atskirties prevencija) apimties didinimas | 2014-2020 | 700 | 202,7 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.1.2 | Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kokybės gerinimas ir plėtra | 2014-2020 | 6 000 | 1 737,7 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
|  | - patalpų atnaujinimas, pritaikymas socialinių paslaugų teikimo veiklai, pagalbinės infrastruktūros sukūrimas ir palaikymas |  |  |  |  |
|  | - baldų, informacinių technologijų įrangos, darbo priemonių ir kito inventoriaus įsigijimas |  |  |  |  |
|  | - aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas neįgaliesiems, socialinių ir susijusių paslaugų teikimui |  |  |  |  |
| 1.3.1.3 | Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra | 2014-2020 | 7 000 | 2 027,3 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
|  | - patalpų atnaujinimas, pritaikymas socialinių paslaugų teikimo veiklai |  |  |  |  |
|  | - baldų, informacinių technologijų įrangos, darbo priemonių ir kito inventoriaus įsigijimas |  |  |  |  |
|  | - aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas neįgaliesiems, socialinių ir susijusių paslaugų teikimui |  |  |  |  |
| 1.3.1.4 | Aprūpinimo ir apsirūpinimo socialiniu būstu sąlygų gerinimas | 2014-2020 | 1 700 | 492,4 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.1.5 | Būsto pritaikymas neįgaliesiems | 2014-2020 | 700 | 202,7 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius |
| 1.3.2 | Uždavinys Savalaikės ir šiuolaikiškos sveikatos priežiūros užtikrinimas |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) įstaigų, veikiančių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, infrastruktūros tobulinimas ir paslaugų plėtra |  |  |  | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos |
|  | - VšĮ Kretingos ligoninės materialinės bazės stiprinimas (patalpų, laboratorijų atnaujinimas, aprūpinimas būtina įranga ir pan.) | 2014-2016 | 7 000 | 2 027,3 |  |
|  | - Kartenos katalikiškosios slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas | 2014-2016 | 3 500 | 1 013,7 |  |
|  | - VšĮ Salantų PSPC Salantų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės modernizavimas (įskaitant pastato apšiltinimą) | 2014-2016 | 900 | 260,7 |  |
|  | - Vydmantų ambulatorijos patalpų pritaikymas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir aprūpinimas būtina įranga | 2015-2017 | 1 700 | 492,4 |  |
|  | - VšĮ Kretingos PSPC medicinos transporto stovėjimo aikštelių įrengimas ir prieigų sutvarkymas | 2015-2017 | 1 500 | 434,4 |  |
|  | - ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtra | 2014-2017 | 2 000 | 579,2 |  |
|  | - LNSS įstaigų, veikiančių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, modernizavimas, aprūpinimas medicinos įranga ir darbo priemonėmis | 2014-2020 | 3 000 | 868,9 |  |
|  | - LNSS įstaigų, veikiančių Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, aplinkos sutvarkymas, būtinos inžinerinės infrastruktūros įrengimas | 2015-2018 | 4 000 | 1 158,5 |  |
| 1.3.2.2 | E-sveikatos sistemos diegimas savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas šiai sistemai būtina įranga | 2014-2020 | 2 000 | 579,2 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos |
|  | - e-recepto diegimas |  |  |  |  |
|  | - paciento e-bylos diegimas |  |  |  |  |
|  | - e-registracijos sistemos diegimas |  |  |  |  |
|  | - savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas informacinių technologijų ir pan. priemonėmis |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | Visuomenės sveikatos priežiūros programų inicijavimas ir įgyvendinimas | 2014-2020 | 700 | 202,7 | Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigos, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras |
|  | - valstybės Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamų prevencinių programų įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų prevencinių programų parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - sveikatos ugdymo ir stiprinimo programų parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas nustatytų kategorijų gyventojams (savivaldybės lėšomis) |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Uždavinys Kokybiškų ir patrauklių aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir sveikatinimo objektų kūrimas |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Sporto komplekso Kretingos mieste statyba ir įrengimas (Sporto komplekse būtinai turėtų būti baseinas (25 m) ir salė, atitinkanti tarptautines sporto šakų taisykles) | 2014-2017 | 20 000 | 5 792,4 | Kūno kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 1.3.3.2 | Miestų stadionų atnaujinimas, pritaikant bendruomenės rekreacijos ir sveikatinimo poreikiams |  |  |  | Kūno kultūros ir sporto skyrius, seniūnijos |
|  | - Kretingos miesto stadiono su prieigomis rekonstrukcija, sporto aikštelių įrengimas (po rekonstrukcijos stadione turėtų būti apie 3 tūkst. žiūrovų vietų) | 2015-2020 | 5 000 | 1 448,1 |  |
|  | - Salantų miesto parko stadiono futbolo aikštės rekonstrukcija | 2016-2020 | 400 | 115,8 |  |
| 1.3.3.3 | Švietimo įstaigų sporto bazių (sporto salių, lauko stadionų, aikštelių ir pan. sporto objektų) įrengimas ir plėtra, sporto inventoriaus įsigijimas | 2015-2020 | 10 000 | 2 896,2 | Švietimo skyrius, seniūnijos, Kretingos sporto mokykla, švietimo įstaigos |
|  | - Kretingos rajono Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinės mokyklos lauko aikštyno ir sporto salės, įskaitant vėdinimo sistemą, rekonstrukcija | 2015-2016 |  |  |  |
|  | - Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro lauko aikštyno ir sporto salės, įskaitant vėdinimo sistemą, rekonstrukcija | 2015-2016 |  |  |  |
|  | - Darbėnų gimnazijos stadiono atnaujinimas | 2015-2018 |  |  |  |
|  | - Kūlupėnų M. Valančiaus pagrindinės mokyklos sporto aikštyno ir teritorijos atnaujinimas, sporto inventoriaus, lauko treniruoklių įsigijimas; sporto salės atnaujinimas (įskaitant vėdinimo sistemą) | 2017-2018 |  |  |  |
|  | - Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos sporto salės ir lauko aikštyno rekonstrukcija | 2017-2018 |  |  |  |
|  | - Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos lauko aikštyno ir sporto salės, įskaitant vėdinimo sistemą, rekonstrukcija | 2019-2020 |  |  |  |
|  | - Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos sporto salės ir lauko aikštyno rekonstrukcija | 2019-2020 |  |  |  |
|  | - Salantų gimnazijos stadiono atnaujinimas | 2015-2020 |  |  |  |
|  | - Rūdaičių mokyklos sporto aikštyno ir teritorijos atnaujinimas | 2015-2020 |  |  |  |
|  | - Kartenos mokyklos-daugiafunkcinio centro Kalniškių pradinio ugdymo skyriaus patalpų ir aplinkos pritaikymas sporto ir sveikatinimo reikmėms | 2015-2020 |  |  |  |
| 1.3.3.4 | Sporto ir sveikatingumo bendruomeninės infrastruktūros plėtra (sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, atnaujinimas ir plėtra) | 2014-2020 | 1 600 | 463,4 | Kūno kultūros ir sporto skyrius, seniūnijos |
| 1.3.3.5 | Galimybių užsiimti naujomis, retesnėmis sporto šakomis skatinimas | 2017-2020 | 820 | 237,5 | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
|  | - tinkamos sporto infrastruktūros sukūrimas |  |  |  |  |
|  | - sporto dalyvių ir trenerių pritraukimas |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Uždavinys Gyventojų sveikatinimo, aktyvios veiklos skatinimas |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Didelio meistriškumo sportininkų skatinimas | 2014-2020 | 160 | 46,3 | Kūno kultūros ir sporto skyrius |
|  | - padėkos renginių, apdovanojimų, minėjimų ir proginių datų organizavimas |  |  |  |  |
|  | - programų, skatinančių sportininkus siekti aukštesnių rezultatų, inicijavimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 1.3.4.2 | Vaikų, jaunimo ir fiziškai neaktyvių gyventojų įtraukimas į sporto veiklas, sveikatingumo skatinimas | 2014-2017 | 320 | 92,7 | Kūno kultūros ir sporto skyrius, Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius, bendradarbiaujant su Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuru |
|  | - organizuoti renginius ir skleisti informaciją apie sporto ir sveikatinimo, sveikatingumo poreikį ir naudą |  |  |  |  |
|  | - sporto renginių, skatinančių gyventojų judėjimą ir dalyvavimą sveikatinimo veiklose (maratonai, bėgimai ir pan.) |  |  |  |  |
|  | - sporto pamokėlių, nemokamų mankštos užsiėmimų ir pan. renginių organizavimas (naujų sporto šakų pristatymai, sporto dienos ir kt.) |  |  |  |  |
| 1.3.4.3 | Švietimo ir kitų įstaigų sporto bazių atvėrimas gyventojams | 2014-2017 | 20 | 5,8 | Kūno kultūros ir sporto skyrius, Švietimo skyrius |
| 1.3.4.4 | Sportuojančio vaiko krepšelio įvedimas | 2016-2017 | 5 | 1,4 | Kūno kultūros ir sporto skyrius, Švietimo skyrius |
| II | II prioritetas Tvarus rajono vystymas |  |  |  |  |
| 2.1 | Tikslas Kretingos rajono savivaldybės teritorijos tolygaus vystymo užtikrinimas, patrauklios aplinkos sukūrimas |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Uždavinys Savivaldybės ūkio modernizavimas ir plėtra |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų modernizavimas ir plėtra Kretingos rajone |  |  |  | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, UAB „Kretingos vandenys“ |
|  | - I eilė. Salantų m., Darbėnų ir Kartenos mstl., Padvarių, Kūlupėnų, Jokūbavo, Grūšlaukės k. | 2014-2016 | 24 000 | 6 950,9 |  |
|  | - II eilė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos modernizavimas ir plėtra Darbėnų mstl., Kurmaičių, Grūšlaukės, Rūdaičių, Baublių, Dupulčių, Budrių, Laukžemės, Raguviškių, Rubulių, Klibių, Žvainių, Gargždelės, Reketės, Juodupėnų, Laivių, Erlėnų, Barzdžių, Žeimių, Kalnalio, Klausgalvų, Kumpikų, Šukės, Valėnų k.; Kretingos mieste (Pievų g. siurblinės rekonstrukcija) | 2016-2020 | - | - |  |
| 2.1.1.2 | Atliekų tvarkymo ir šalinimo sistemos modernizavimas bei plėtra | 2014-2020 | - | - | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, SĮ „Kretingos komunalininkas“, KRATC |
|  | - skatinti, kad gyventojai vykdytų atliekų prevenciją: vengtų atliekų susidarymo, mažintų susidarančių ir nenaudojamų atliekų kiekį, mažintų kenksmingų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose, naudotų produktus pakartotinai ar prailgintų jų gyvavimo ciklą (taip sumažinant neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai) |  |  |  |  |
|  | - sukurti sąlygas atliekų paruošimui pakartotinam ar kitokiam panaudojimui, perdirbimui: sukurti būtiną infrastruktūrą atliekų pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui (žaliųjų kompostavimo aikštelių plėtra, atskirų atliekų rūšių surinkimo konteinerių, požeminių atliekų aikštelių tankiau apgyvendintose vietovėse įrengimas ir pan.) |  |  |  |  |
|  | - užtikrinti visuomenės sveikatai ir aplinkai pavojaus nekeliantį atliekų šalinimą |  |  |  |  |
|  | - didinti visuomenės sąmoningumą bei kelti savivaldybės institucijų darbuotojų kvalifikaciją atliekų tvarkymo srityje |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Šilumos ūkio modernizavimas |  |  |  | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, UAB Kretingos šilumos tinklai |
|  | - magistralinės šilumos trasos (Savanorių g., per parko teritoriją) rekonstrukcija | 2015-2016 | 610 | 176,7 |  |
|  | - kvartalinių šilumos trasų rekonstrukcija | 2015-2020 | 4 300 | 1 245,4 |  |
|  | - biokuro panaudojimo plėtra (Kretingos m. katilinės Nr. 5, Vydmantų katilinės rekonstrukcija, Kretingos m. katilinės Nr. 2 iki 2,5 MW galingumo biokuro katilo įrengimas) | 2014-2017 | 2 200 | 637,2 |  |
|  | - šilumos punktų modernizavimas ir pritaikymas centralizuotos šilumos apskaitos ir reguliavimo sistemos įrengimui | 2014-2020 | 800 | 231,7 |  |
|  | - saulės energijos įsisavinimas karšto vandens gamybai UAB Kretingos šilumos tinklai objektuose | 2016-2020 | 100 | 29,0 |  |
|  | - kogeneracinės jėgainės (iš biokuro geoterminės energijos) įrengimo Kretingos mieste inicijavimas | 2018-2020 | 50 | 14,5 |  |
| 2.1.1.4 | Lietaus nuotekų sistemos plėtra (inventorizavimas, atnaujinimas ir įrengimas, perdavimas UAB „Kretingos vandenys“) | 2015-2020 | 1 500 | 434,4 | Seniūnijos |
| 2.1.1.5 | Priešgaisrinių tvenkinių sutvarkymas (valymas, prieigų ir būtinų įrenginių įrengimas) | 2015-2020 | 1 600 | 463,4 | Seniūnijos, UAB „Kretingos vandenys“ |
| 2.1.1.6 | Kapinių atnaujinimas ir plėtra | 2014-2020 | 6 000 | 1 737,7 | Seniūnijos |
|  | - Kalnalio k. kapinių sutvarkymas |  |  |  |  |
|  | - Žvainių k. (žydų) kapinių sutvarkymas |  |  |  |  |
|  | - Salantų miesto kapinių Gargždelės k. sutvarkymas/įrengimas ir praplėtimas (takų įrengimas, aptvėrimas, vandens tiekimo įrengimas, žaliųjų kompostavimo atliekų aikštelių įrengimas) |  |  |  |  |
|  | - veikiančių Kartenos kapinių plėtra |  |  |  |  |
|  | - Kūlupėnų kapinių įrengimas ir kolumbariumo įrengimas |  |  |  |  |
|  | - Grūšlaukės kapinių praplėtimas |  |  |  |  |
|  | - naujų Vydmantų kapinių su kolumbariumu įrengimas |  |  |  |  |
|  | - Tūbausių gyvenvietės kapinių įrengimas (plėtra) |  |  |  |  |
|  | - Kiauleikių gyvenvietės kapinių teritorijos sutvarkymas |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių sodų bendrijų kelių perėmimas savivaldybės žinion | 2015-2020 | - | - | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, seniūnijos |
| 2.1.2 | Uždavinys Kretingos rajono pasiekiamumo didinimas ir savivaldybės susisiekimo sistemos modernizavimas |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Savivaldybės kelių ir gatvių kokybės didinimas (pagal 2 priede pateikiamą sąrašą) | 2014-2020 | 134 302 | 38 896,5 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, seniūnijos, VĮ Klaipėdos regiono keliai |
| 2.1.2.2 | Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir plėtra | 2014-2020 | 5 000 | 1 448,1 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, seniūnijos |
|  | - Kretingos mieste |  |  |  |  |
|  | - Padvarių gyvenvietėje |  |  |  |  |
|  | - Salantų mieste |  |  |  |  |
|  | - Kartenos miestelyje |  |  |  |  |
|  | - Darbėnų seniūnijoje: Darbėnų mstl., Laukžemės, Grūšlaukės k. |  |  |  |  |
|  | - Budriuose (prie kapinių) |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Eismo saugumo priemonių keliuose diegimas | 2014-2020 | 7 000 | 2 027,3 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, seniūnijos |
|  | - greitį ribojančių kalnelį įrengimas |  |  |  |  |
|  | - apšvietimo priemonių įrengimas pėsčiųjų perėjose |  |  |  |  |
|  | - greičio matuoklių įrengimas |  |  |  |  |
|  | - autopaviljonų įrengimas |  |  |  |  |
|  | - kelio atitvarų įrengimas |  |  |  |  |
| 2.1.2.4 | Bendradarbiavimo su kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis stiprinimas, gerinant Klaipėdos regiono (tuo pačiu ir Kretingos rajono) pasiekiamumą | 2014-2020 | 20 | 5,8 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  | - prisidėti prie tarptautinio Palangos oro uosto veiklos skatinimo |  |  |  |  |
|  | - bendradarbiauti su AB „Lietuvos geležinkeliai“, inicijuojant geležinkelio maršrutą Kretinga–Klaipėda–Šilutė |  |  |  |  |
|  | - prisidėti prie keltų ir kruizinių laivų veiklos skatinimo |  |  |  |  |
| 2.1.2.5 | Inicijuoti Kretingos m. šiaurinio ir pietinio aplinkkelių įrengimą | 2016-2018 | 300 | 86,9 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius |
| 2.1.3 | Uždavinys Transporto ekologizacijos skatinimas |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Dviračių takų sistemos sukūrimas |  |  |  | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, seniūnijos |
|  | - dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas | 2014-2020 | 28 000 | 8 109,4 |  |
|  | - dviračių ir pėsčiųjų takų, vedančių prie viešųjų objektų ir erdvių, įrengimas ir plėtra | 2014-2020 | 4 000 | 1 158,5 |  |
|  | - dviračių saugojimo galimybių plėtra |  |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Klaipėdos regiono dviračių nuomos sistemos atsiradimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje skatinimas | 2014-2020 | - | - | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  | - Kretingos m. |  |  |  |  |
|  | - Kūlupėnų k. |  |  |  |  |
|  | - Salantų m. |  |  |  |  |
|  | - Kartenos mstl. |  |  |  |  |
| 2.1.3.3 | Sudaryti galimybes dviračius vežtis priemiestiniu viešuoju transportu (įrengti dviračių laikiklius) | 2014-2020 | 40 | 11,6 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, viešojo transporto įmonės ir privatūs vežėjai |
| 2.1.3.4 | Elektromobilių naudojimo skatinimas | 2014-2020 | - |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, privatūs investuotojai |
|  | - elektromobilių nuomos punkto(-ų) atsiradimo skatinimas |  |  |  |  |
|  | - elektromobilių įkrovimo taško(-ų) atsiradimo skatinimas |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Paskatinti Klaipėdos regiono sistemos „Park and Ride“ diegimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje | 2014-2020 | 40 | 11,6 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, privatūs investuotojai |
|  | - Kretingos m. |  |  |  |  |
|  | - Kūlupėnų k. |  |  |  |  |
| 2.1.3.6 | Paskatinti Klaipėdos regiono sistemos „Bike and Ride“ diegimą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje (įrengti asfaltuotas dviračių saugojimo aikšteles prie keleiviams aktualių didesnių transporto mazgų: geležinkelių ir autobusų stočių/stotelių) | 2014-2020 | 60 | 17,4 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, privatūs investuotojai |
|  | - Kretingoje |  |  |  |  |
|  | - Bajoruose |  |  |  |  |
|  | - Darbėnuose |  |  |  |  |
| 2.1.3.7 | Teigiamų judumo principų viešinimas ir propagavimas (kartu su kitomis Klaipėdos regiono savivaldybėmis) | 2014-2020 | 40 | 11,6 | Savivaldybė, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuras |
| 2.1.4 | Uždavinys Gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimas |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Kretingos rajono savivaldybės gyvenviečių kompleksinio vystymo koncepcijų parengimas | 2014-2016 | 150 | 43,4 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Kretingos VVG |
|  | - architektūrinių-urbanistinių idėjų konkursų įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - gyventojų apklausos ir diskusijos dėl atskirų gyvenviečių kompleksinės plėtros projektų ir prioritetų |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 | Miestų ir miestelių (6-100 tūkst. gyventojų) viešųjų erdvių kompleksinė plėtra: Kretingos miesto kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 38 000 | 11 005,6 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.1.4.3 | Smulkesnių gyvenviečių (nuo 500 iki 6 000 gyventojų) viešųjų erdvių kompleksinė plėtra |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, Kretingos VVG |
|  | - Vydmantų kaimo kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 3 500 | 1 013,7 |  |
|  | - Salantų miesto kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 3 200 | 926,8 |  |
|  | - Darbėnų miestelio kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 2 900 | 839,9 |  |
|  | - Padvarių kaimo kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 2 600 | 753,0 |  |
|  | - Kretingsodžio kaimo kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 2 300 | 666,1 |  |
|  | - Kūlupėnų kaimo kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 2 300 | 666,1 |  |
|  | - Kartenos miestelio kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 1 800 | 521,3 |  |
|  | - Kurmaičių kaimo kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 1 200 | 347,5 |  |
|  | - Grūšlaukės kaimo kompleksinė plėtra | 2014-2020 | 1 000 | 289,6 |  |
| 2.1.4.4 | Viešųjų erdvių atnaujinimas, pritaikymas bendruomeniniams (kultūros, sporto ir sveikatinimo, rekreacijos ir kt.) poreikiams | 2014-2020 | 10 000 | 2 896,2 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Kultūros skyrius, seniūnijos |
|  | - Kretingos m. lauko estrados sutvarkymas |  |  |  |  |
|  | - Kretingos m. Pastauninko parko teritorijos sutvarkymas |  |  |  |  |
|  | - Kretingos m. teritorijos tarp Kęstučio ir Jablonskio g. (žvyrduobės) rekonstrukcija, pritaikant gyventojų poilsio, rekreacijos ir kultūros poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Kretingos m. Nidos gatvės stadiono ir rekreacinės zonos kompleksinis sutvarkymas |  |  |  |  |
|  | - Kretingos m. Birutės g. prie Akmenos upės poilsio zonos sutvarkymas, tinklinio aikštelės atnaujinimas, takų įrengimas, architektūros elementus, (suoliukus, šiukšliadėžes) |  |  |  |  |
|  | - Vasaros estrados įrengimas prie Alanto ir Minijos upės |  |  |  |  |
|  | - Vydmantų gyvenvietės viešosios erdvės įrengimas kultūros ir sporto renginiams |  |  |  |  |
|  | - viešosios erdvės prie Kartenos autobusų stotelės atnaujinimas |  |  |  |  |
|  | - Baublių parko ir jo prieigų rekonstrukcija, pritaikant gyventojų bendruomeniniams poreikiams |  |  |  |  |
|  | - parko prie Budrių mokyklos (Mokyklos g. 4, Budriai), stadiono atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poilsiui ir rekreacijai |  |  |  |  |
|  | - Nasrėnų k. ąžuolyno prie M. Valančiaus paminklo atnaujinimas ir pritaikymas laisvalaikio ir bendruomenės poreikiams (takai, mažosios architektūros elementai, apšvietimas ir pan.) |  |  |  |  |
|  | - Sauserių k. teritorijos prie geležinkelio pritaikymas laisvalaikio ir bendruomenės poreikiams (želdynai, mažosios architektūros elementai, privažiavimas, privažiavimo keliai, lauko treniruokliai ir pan.) |  |  |  |  |
|  | - Rūdaičių universalaus daugiafunkcio centro aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Erlėnų k. viešųjų erdvių įrengimas ir plėtra: laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas prie paminklinio akmens; privažiavimo ir aikštelės prie visuomeninės paskirties pastato (bendruomenės namų ir bibliotekos) rekonstrukcija |  |  |  |  |
|  | - Laivių k. laisvalaikio ir poilsio zonos įrengimas šalia buvusios Laivių mokyklos-darželio ir bendruomenės namų pastatų |  |  |  |  |
|  | - Imbarės k. laisvalaikio ir poilsio zonos, sustojimo aikštelės įrengimas šalia buvusios bibliotekos-bendruomenės pastato |  |  |  |  |
|  | - stiprinti aktyvaus poilsio galimybes (skatinti sporto ir sveikatingumo išteklių gausinimą, laisvalaikio ir pramogų traukos centrų atsiradimą, įskaitant vaikų žaidimų aikštelių, lauko sporto treniruoklių įrengimą) |  |  |  |  |
| 2.1.4.5 | Vandens išteklių pritaikymas bendruomenės (kultūros, aktyvaus poilsio ir rekreacijos bei pan.) poreikiams | 2014-2020 | 7 000 | 2 027,3 | Seniūnijos, Kretingos VVG |
|  | - Kretingos I-ojo tvenkinio pritaikymas rekreacijai, poilsiui ir kitoms bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
|  | - Kretingos II-ojo tvenkinio pritaikymas rekreacijai, poilsiui ir kitoms bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
|  | - Kretingos III-ojo tvenkinio pritaikymas rekreacijai, poilsiui ir kitoms bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
|  | - Pastauninko tvenkinio pritaikymas rekreacijai, poilsiui ir kitoms bendruomenės reikmėms |  |  |  |  |
|  | - paplūdimio teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui ir rekreacijai prie Kašučių ežero |  |  |  |  |
|  | - Salantų miesto tvenkinio valymas ir pakrančių pritaikymas gyventojų poilsiui ir rekreacijai |  |  |  |  |
|  | - Salanto upės pakrančių (palei M. Valančiaus gatvę) ir jų prieigų sutvarkymas bei pritaikymas gyventojų poilsiui ir rekreacijai |  |  |  |  |
|  | - Vydmantų tvenkinio ir jo prieigų pritaikymas bendruomenės poreikiams (poilsiavietės ir maudymosi vietos įrengimas) |  |  |  |  |
|  | - Rūdaičių tvenkinio ir jo prieigų pritaikymas bendruomenės poreikiams (poilsiavietės ir maudymosi vietos įrengimas) |  |  |  |  |
|  | - vandens telkinių Darbėnų seniūnijos teritorijoje (tvenkinių Šukės, Senosios Įpilties k., „kūdrų“ Laukžemės k.) ir jų prieigų išvalymas, panaudojimas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Minijos pakrantės rekonstrukcija, avarinės būklės likvidavimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams Kartenos miestelyje |  |  |  |  |
|  | - Kartenos žvyro karjero dalies išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos pritaikymas laisvalaikiui ir rekreacijai |  |  |  |  |
|  | - Kalniškių k. tvenkinio išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos pritaikymas laisvalaikiui ir rekreacijai |  |  |  |  |
|  | - aikštyno sportui ir gyventojų poilsiui prie Minijos upės Raguviškių k. įrengimas |  |  |  |  |
|  | - Nasrėnų k. tvenkinio teritorijos ir pakrančių pritaikymas laisvalaikio ir bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Klibių k. tvenkinio išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos aplink tvenkinį pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Kurmaičių k. tvenkinių išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos aplink tvenkinį pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Juodupėnų tvenkinio išvalymas bei pakrančių pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Tuzų tvenkinio išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos aplink tvenkinį pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Laivių tvenkinio išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos aplink tvenkinį pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Erlėnų tvenkinio išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos aplink tvenkinį pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Pesčių tvenkinio išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir teritorijos aplink tvenkinį pritaikymas bendruomenės poreikiams |  |  |  |  |
|  | - Jauryklos upelio rekreacinės zonos įrengimas |  |  |  |  |
|  | - Akmenos upės valymas ir rekreacinių zonų pakrantėse įrengimas |  |  |  |  |
| 2.1.4.6 | Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas | 2014-2020 | 40 000 | 11 584,8 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, SĮ „Kretingos komunalininkas“ |
| 2.1.4.7 | Daugiabučių namų bendrijų atsiradimo ir veiklos efektyvumo skatinimas | 2014-2020 | 40 | 11,6 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, SĮ „Kretingos komunalininkas“ |
| 2.1.4.8 | Saugumo gyvenamojoje aplinkoje didinimas | 2014-2020 | 1 500 | 434,4 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, SĮ „Kretingos komunalininkas“, Policijos komisariatas |
|  | - viešųjų erdvių apšvietimo įrengimas ir modernizavimas |  |  |  |  |
|  | - integruotos vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas pavojinguose taškuose |  |  |  |  |
|  | - atskirų sporto, švietimo, kultūros ir kt. objektų aptvėrimas |  |  |  |  |
| 2.1.4.9 | Ekologinės aplinkos kokybės gerinimas | 2014-2020 | 700 | 202,7 | Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, SĮ „Kretingos komunalininkas“, KRATC, Socialinių reikalų ir sveikatos skyrius (savivaldybės gydytoja) |
|  | - aplinkos (dirvožemio, oro, vandens ir kt.) kokybės gerinimo ir taršos prevencijos programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - gyventojų švietimas aplinkos apsaugos klausimais |  |  |  |  |
|  | - užterštų teritorijų (įskaitant praeityje užterštas teritorijas) valymas |  |  |  |  |
| 2.2 | Tikslas Kretingos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas ir veiklos procesų tobulinimas |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Uždavinys Savivaldybės turto panaudojimo ir valdymo efektyvumo didinimas |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Apleistų, nenaudojamų statinių ir kitų objektų panaudojimas | 2014-2020 | 5 000 | 1 448,1 | Statybos skyrius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, seniūnijos |
|  | - savivaldybei priklausančio turto inventorizavimas ir priežiūra |  |  |  |  |
|  | - nenaudojamų, apleistų statinių ir kitų objektų pripažinimo bešeimininkiais inicijavimas ir būtinų procedūrų įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  | - bešeimininkių statinių griovimas ir/ar panaudojimas viešiesiems poreikiams, verslo skatinimui |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Savivaldybei priklausančių pastatų energijos panaudojimo efektyvumo didinimas | 2014-2020 | 3 000 | 868,9 | Statybos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, viešosios paskirties pastatuose įsikūrusios įstaigos |
| 2.2.1.3 | Administracinių funkcijų užtikrinimas | 2014-2020 | 5 000 | 1 448,1 | Statybos skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Ūkio tarnyba |
|  | - pastatų ir patalpų atnaujinimas (Kretingos r. sav. pastato plėtra/priestato statyba, Salantų miesto ir Imbarės seniūnijų patalpų atnaujinimas, Kūlupėnų seniūnijos administracinio pastato renovavimas, Kretingos seniūnijos perkėlimas ir/ar patalpų atnaujinimas) |  |  |  |  |
|  | - būtino inventoriaus (kompiuterinės įrangos, baldų, organizacinės technikos ir pan.) įsigijimas |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Uždavinys Savivaldybės teikiamų paslaugų integralumo užtikrinimas, panaudojant modernias technologijas |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Savivaldybės teikiamų paslaugų modernizavimas, panaudojant pažangias technologijas | 2014-2020 | 800 | 231,7 | Informacinių technologijų skyrius |
|  | - įvairių savivaldybės kompetencijos sričių turinio skaitmenizavimas, perkėlimas į el.erdvę |  |  |  |  |
|  | - GIS sistemos panaudojimas savivaldybės elektroninių paslaugų teikimui |  |  |  |  |
|  | - savivaldybės teikiamų el.paslaugų suderinimas su kitomis sistemomis (TAIS, e-demokratija, e-parašas ir pan.) |  |  |  |  |
|  | - mobiliųjų aplikacijų panaudojimas teikiant savivaldybės paslaugas |  |  |  |  |
|  | - savivaldybės tinklapio rekonstrukcija ir modernizavimas, pritaikant naujam turiniui |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Gyventojų įtraukties į savivaldybei svarbių klausimų svarstymą ir sprendimų priėmimą skatinimas | 2014-2020 | 500 | 144,8 | Informacinių technologijų skyrius |
|  | - komunikacijos tarp savivaldybės administracijos ir gyventojų bei verslininkų programos parengimas ir įgyvendinimas, viešinant savivaldybės veiklą, rezultatus ir paslaugas, pristatant pažangius darbo metodus |  |  |  |  |
|  | - Diskusijų forumo (http://www.kretinga.lt/forumas/) aktyvumo didinimas ir vaidmens stiprinimas |  |  |  |  |
|  | - gyventojų skatinimas naudotis e-demokratijos priemonėmis (pvz., elektroninio parašo įrangos įsigijimo, sertifikato išlaidų kompensavimas) |  |  |  |  |
|  | - e-demokratijos sistemos modernizavimas, užtikrinant tarybos posėdžių tiesioginį transliavimą |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Vieno langelio sistemos modernizavimas ir taikymas visoms savivaldybės teikiamoms paslaugoms | 2014-2017 | 300 | 86,9 | Informacinių technologijų skyrius |
| 2.2.3 | Uždavinys Planavimo ir kontrolės procesų tobulinimas, užtikrinant tolygų rajono vystymą |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir Kretingos miesto teritorijos bendrojo plano atnaujinimas | 2016-2018 | 400 | 115,8 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.3.2 | Specialiųjų planų ir jiems prilygstamų dokumentų rengimas | 2014-2020 | 800 | 231,7 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.3.3 | Detaliųjų planų rengimas | 2014-2020 | 1 200 | 247,5 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.3.4 | Įvairių tyrimų, susijusių su Kretingos rajono savivaldybės vystymu, atlikimas (pvz., poreikių, prognozių, galimybių studijų rengimas, pasirengimo Bendrojo plano atnaujinimui tyrimai, vartotojų pasitenkinimo apklausos) | 2014-2020 | 320 | 92,7 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.3.5 | Kretingos rajono savivaldybės strateginės plėtros plano monitoringo užtikrinimas | 2014-2020 | 40 | 11,6 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2.3.6 | Naujojo laikotarpio (po 2020 m.) strateginio plėtros plano parengimas | 2019-2020 | 50 | 14,5 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| 2.2.4 | Uždavinys Viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų ir asmenų kompetencijos didinimas ir atsakomybės skatinimas |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | Kretingos rajono savivaldybės politikų, savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | 2014-2020 | 300 | 86,9 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Bendrasis skyrius |
| 2.2.4.2 | Savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų personalo motyvacijos ir skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas (skatinant darbuotojų motyvaciją, lyderystę, iniciatyvumą) | 2014-2020 | 80 | 23,2 | Bendrasis skyrius |
| 2.2.4.3 | Nevyriausybinių organizacijų atsiradimo, savarankiškumo ir lyderystės skatinimas, teikiant gyventojams aktualias viešąsias paslaugas | 2014-2020 | 700 | 202,7 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| 2.2.4.4 | Bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių organizacijų, NVO, bendruomenių, savivaldybės ir savivaldybės pavaldumo įstaigų skatinimas, teikiant gyventojams aktualias viešąsias paslaugas | 2014-2020 | 350 | 101,4 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |

* perskaičiuota buhalteriniu kursu – 3,4528 Lt/EUR

Priedas Nr. 1

Kretingos rajono savivaldybės vizijos 2020 m. formavimas

Kretingos rajono savivaldybės vizija 2020 m. buvo formuojama tokiais žingsniais:

- Išanalizuota esama būklė, sudaryta SSGG analizės matrica

- Išanalizuotos pagrindinės galimybės, Klaipėdos regiono ir jį sudarančių savivaldybių strateginiai planai

- Sukurti 5 prioritetiniai vizijos variantai, kurie pristatyti darbo grupėms

- Atliktas atviras balsavimas internetu. Informacija apie balsavimą darbo grupių nariams, bendruomenėms ir seniūnaičiams išsiųsta el.paštu, paskelbta savivaldybės tinklapyje www.kretinga.lt Naujienų/skelbimų skiltyje, apie vykstantį balsavimą buvo priminta susitikimų su seniūnais, seniūnaičiais, bendruomenių pirmininkais metu. Balsavimas truko vieną savaitę – 2014 m. kovo-balandžio mėn.

Buvo gauti tokie balsavimo rezultatai:

| Eil. Nr. | Vizijos variantas | Balsavimo rezultatas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Balsų skaičius | Proc. |
| 1 | Kretingos rajonas – kraštas, kur žmonių kartos, gamta ir istorija kuria bei puoselėja gilias tradicijas, išskirtines verslo galimybes ir unikalias gyvenimo sąlygas | 33 | 20,1 |
| 2 | Kretinga – žmonėms ir verslui patrauklus rajonas, kur gyvena draugiška, saugi ir sveika bendruomenė | 30 | 18,3 |
| 3 | Kretingos rajonas – unikalių išteklių kraštas: - kur ugdomos ir auga iniciatyvios ir kūrybingos asmenybės - čia sukurtos palankios sąlygos verslo pradžiai ir plėtrai - kuris nuolat stebina naujais vaizdais, traukos centrais, išradingais siurprizais | 9 | 5,5 |
| 4 | Kretingos rajonas – visavertė Klaipėdos regiono dalis | 22 | 13,4 |
| 5 | Kretingos rajonas – patraukliausias Klaipėdos regiono kraštas: - gyvenimui: kuriamos saugios ir sveikos mokymo(-si), socialinio aprūpinimo, kokybiškos sveikatos priežiūros ir kitos viešosios paslaugos, užtikrinama visa būtina infrastruktūra, puoselėjama patraukli gyvenamoji aplinka šeimoms, vaikams ir jaunuoliams, senjorams ir socialiai jautrioms grupėms - verslo plėtrai ir investicijoms: nuolat informuojama apie verslo sąlygas ir galimybes, užtikrinama pagalba verslo pradžiai ir investicijoms, teikiamos tik aktualios ir veiksmingos paslaugos, pritraukiamos investicijos naujoms darbo vietoms - domėjimuisi ir kelionėms: kuriami unikalūs ir patrauklūs kelionių maršrutai, turizmo produktai ir paslaugos, intensyviai plėtojamas aktyvus poilsis, kultūrinis ir sakralinis turizmas | 60 | 36,6 |
| 6 | Kitas variantas | Pateikta 10 atskirų nuomonių | 6,1 |
| VISO |  | 164 | 100 |

Kiti pasiūlyti vizijos variantai (kalba netaisyta):

- Kretingos rajonas – patogus gyventi, dirbti, ilsėtis ir svečiuotis kraštas, tenkinantis visų gyventojų grupių švietimo, socialines, sveikatos, kultūros, sporto ir turizmo paslaugas, patrauklus verslui, žemės ūkiui vystyti su modernizuota inžinerine vandentvarkos ir kelių infrastruktūra

- Kretingos rajonas - visavertė, klestinti Lietuvos dalis

- Patrauklus rajonas, bet neišnaudotas turizmui

Balsavimo metu pasirinktas 5-tasis variantas pasirinktas kaip Kretingos rajono vizija 2020 m.

Priedas Nr. 2

Tvarkytinų kelių sąrašas (kelio dangos įrengimas ir atnaujinimas, šaligatvių atnaujinimas ir įrengimas, apšvietimo modernizavimas ir įrengimas, lietaus nuotekų sistemos plėtra, tiltų atnaujinimas ir įrengimas)

| Eil. Nr. | Tvarkytino kelio ir planuojamų atlikti darbų pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Preliminarus lėšų poreikis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tūkst. Lt | tūkst. EUR* |
| 1 | Darbėnų seniūnija |  |  |  |
| 1.1 | Darbėnų miestelio gatvių: Vilties, Aušros, Klevų, Rožių, asfalto dangos įrengimas | 2015-2017 | 5000 | 1 448,1 |
| 1.2 | Laukžemės gyvenvietės Saulėtekio gatvės asfalto dangos įrengimas | 2015-2017 | 700 | 202,7 |
| 1.3 | Darbėnų miestelio šaligatvių įrengimas: Skuodo, Kretingos, Palangos, Salantų gatvėse | 2016-2017 | 500 | 144,8 |
| 1.4 | Lazdininkų gyvenvietės Naujojo gyvenimo gatvės šaligatvių įrengimas | 2015-2017 | 300 | 86,9 |
| 1.5 | Grūšlaukės gyvenvietės Darbėnų gatvės šaligatvių įrengimas | 2015-2017 | 300 | 86,9 |
| 1.6 | Nausėdų kaimo Ilgosios gatvės asfalto dangos įrengimas | 2018-2020 | 3000 | 868,9 |
| 1.7 | Gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra Darbėnų miestelyje, Lazdininkų, Grūšlaukės, Šukės, Joskaudų, Kumpikų , Naujosios Įpilties, Latvelių kaimuose | 2014-2020 | 350 | 101,4 |
| 1.8 | Tilto per Šventosios upę (kelias Mažučiai-Kalgraužiai KT0138) atnaujinimas | 2015-2017 | 200 | 57,9 |
| 2 | Imbarės seniūnija |  |  |  |
| 2.1 | Juodupėnų k.: Tvenkinio g. pratęsimas iki tvenkinio (asfalto dangos įrengimas, apšvietimo įrengimas) Šaligatvių atnaujinimas Erlos g., Pušyno g., Tvenkinio g. ir Mokyklos g. | 2015-2020 2015-2020 | 400 350 | 115,8 101,4 |
| 2.2 | Erlėnų k.: Ąžuolų gatvės išasfaltavimas (nuo Beržų g. iki Salantų g.) | 2017-2019 | 100 | 29,0 |
| 2.3. | Leliūnų k.: Pušyno gatvės apšvietimo sistemos įrengimas Bargalio gatvės atnaujinimas | 2014-2020 2014-2020 | 150 280 | 43,4 81,1 |
| 2.4 | Reketės k.: A. Salio gatvės atnaujinimas (asfalto dangos ir apšvietimo įrengimas) | 2014-2020 | 500 | 144,8 |
| 2.5 | Žvainių kaimo bei Imbarės kaimo Piliakalnio gatvės atnaujinimas (griovių, vandens pralaidų, nuovažų tvarkymas, asfalto dangos įrengimas) | 2014-2020 | 400 | 115,8 |
| 2.6 | Žvainių kaimo Žvainių gatvės atnaujinimas (dangos keitimas bei asfaltavimas) | 2014-2020 | 200 | 57,9 |
| 2.7 | Lietaus nuotekų sistemų įrengimas ir plėtra Žvainių bei Gargždelės kaimuose | 2014-2020 | 300 | 86,9 |
| 2.8 | Barzdžių k. Kalno g. atnaujinimas (asfalto dangos, apšvietimo sistemos, šaligatvių ir griovių įrengimas, nuovažų sutvarkymas | 2015-2020 | 1 200 | 347,5 |
| 2.9 | Imbarės k. Kaštonų g. atnaujinimas (asfalto dangos įrengimas, griovių ir kelkraščių sutvarkymas) | 2015-2020 | 200 | 57,9 |
| 2.10 | Žvainių k. Gluosnių g. atnaujinimas (asfalto dangos ir šaligatvių įrengimas, griovių ir kelkraščių sutvarkymas) | 2015-2020 | 200 | 57,9 |
| 2.11 | Laivių k. Lankų g., Klevų g., Pievų g. atnaujinimas (asfalto dangos įrengimas, griovių ir kelkraščių sutvarkymas) | 2015-2020 | 500 | 144,8 |
| 2.12 | Kelio KT0264 (į Orvydų sodybą-muziejų) atnaujinimas (asfalto dangos įrengimas, griovių ir kelkraščių sutvarkymas) | 2015-2020 | 600 | 173,8 |
| 2.13 | Kelio KT0246 Pesčių k. atnaujinimas (asfalto dangos įrengimas, griovių sutvarkymas) | 2015-2020 | 400 | 115,8 |
| 3 | Kartenos seniūnija |  |  |  |
| 3.1 | Kartenos seniūnijos gatvių apšvietimo sistemos plėtra (Gintarų k., Martinaičių k., Abakų k., Žadeikių k., Lubių k.) | 2014-2020 | 80 | 23,2 |
| 3.2 | Lietaus nuotekų sistemos įrengimas Kartenos miestelyje | 2014-2020 | 800 | 231,7 |
| 3.3 | Šaligatvių atnaujinimas ir įrengimas Kartenos miestelyje | 2014-2020 | 750 | 217,2 |
| 3.4 | Kartenos mstl.: KT7417 (Daržų g.); KT7414 (Plungės g.); KT7415 (Laukų g.); KT7402 (Kretingos g.); KT7416 (Minijos g.); KT7420 (Alanto g.); KT7423; KT7425; KT7401 (Naujųjų Gintarų g.) asfalto dangos įrengimas | 2014-2020 | 1 000 | 289,6 |
| 3.5 | Vietinės reikšmės kelių įrengimas ir atnaujinimas: Dauginčių gyv. KT7451; KT7452; KT7453 Kalniškių gyv. KT7481; KT7482; KT7483; KT7484 Lubių gyv. KT7491; KT7492 Gintarų gyv. KT7501; KT0438; KT0406; KT0439 | 2014-2020 | 1 350 | 391,0 |
| 3.6 | Vietinės reikšmės kelių žvyravimas, pralaidų ir nuovažų įrengimas: Keliai KT0420; KT0421; KT0417; KT1437; KT0444; KT0438; KT0406; KT0407; KT0413; KT0410; KT0411; KT0408; KT0436; KT0435; KT0433; KT0419 | 2014-2020 | 600 | 173,8 |
| 3.7 | Kartenos mstl. tilto per Alantos upę atnaujinimas | 2014-2020 | 150 | 43,4 |
| 4 | Kretingos seniūnija |  |  |  |
| 4.1 | Pryšmančių k. Centro g. (KTO 687) ir kelio KT 7092 asfaltavimas | 2015-2018 | 900 | 260,7 |
| 4.2 | Padvarių k.: Vilties g. (KTO 668) asfalto dangos atnaujinimas Kaštonų g. (KT7850) asfaltavimas Parko g. (KT7851) asfaltavimas Darželio g. (KT7841) asfaltavimas Pakrantės g. asfaltavimas Slyvų gatvės įrengimas su žvyro danga Darbėnų g. apšvietimo įrengimas iki Vienkiemio g., šaligatvio atnaujinimas Bajorų g. (KT7845) asfaltavimas Vytauto g. (KT7844) asfaltavimas Žemaičių g. ir Darželio g. asfalto dangos atnaujinimas, šaligatvių įrengimas | 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2015-2018 2018-2020 2018-2020 2018-2020 | 700 300 500 300 200 90 50 200 200 100 | 202,7 86,9 144,8 86,9 57,9 26,1 14,5 57,9 57,9 29,0 |
| 4.3 | Ankštakių k. Kelio KT0608 asfalto dangos atnaujinimas | 2018-2020 | 1 200 | 347,5 |
| 4.4 | Tūbausių k.: Kelio KT0649 asfalto dangos ir tilto per Akmenos upę atnaujinimas | 2018-2020 | 1 000 | 289,6 |
| 4.5 | Kvecių k.: Kelio KT0627 žvyro dangos atnaujinimas | 2018-2020 | 50 | 14,5 |
| 4.6 | Vydmantų k.: Žibalės (KT7032) ir Žaliosios (KT7035) gatvių asfaltavimas Rąžės g. (KT7053) asfaltavimas Atžalyno g. (KT7040) asfaltavimas, šaligatvių įrengimas Birutės g. (KT7047) asfaltavimas Mokyklos g. (KT7044, KT7061, KT7062) asfaltavimas, šaligatvių įrengimas Rūdaičių g. (KT7038) asfaltavimas Žemaitijos g. (KT7041) asfalto dangos atnaujinimas Gluosnių g. (KT7041) asfalto dangos atnaujinimas Kiauleikių g. (KT7042) asfalto dangos atnaujinimas Saulės tako g. tęsinio asfalto dangos įrengimas Kretingos g. asfalto dangos ir šaligatvių įrengimas Ateities g. asfalto dangos įrengimas Apšvietimo sistemos plėtra | 2015-2018 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2018-2020 2016-2020 2016-2020 2016-2020 | 1 600 300 350 800 800 200 150 120 130 200 400 200 300 | 463,4 86,9 101,4 231,7 231,7 57,9 43,4 34,8 37,7 57,9 115,8 57,9 86,9 |
| 4.7 | Kretingsodžio k.: Mokyklos (KT7142) asfaltavimas Liepų g. (KT7139) asfaltavimas Saulėtekio g., Rožių g. asfalto dangos įrengimas Pirties g. (nuo Sodžiaus g. iki Mokyklos g.) asfalto dangos įrengimas Pirties g. (nuo Mokyklos g. iki miško) žvyro dangos kelio įrengimas | 2014-2020 2014-2020 2015-2020 2015-2020 2015-2020 | 800 320 1 200 240 30 | 231,7 92,7 347,5 69,5 8,7 |
| 4.8 | Kurmaičių k.: Akmenos g. apšvietimo įrengimas | 2015-2018 | 70 | 20,3 |
| 4.9 | Žibininkų k.: Gatvių apšvietimo įrengimas | 2015-2018 | 20 | 5,8 |
| 4.10 | Klibių k. Apšvietimo įrengimas | 2015-2020 | 60 | 17,4 |
| 4.11 | Rūdaičių k.: Malūno g. asfalto dangos atnaujinimas | 2015-2020 | 50 | 14,5 |
| 4.12 | Rajoninio kelio Voveraičiai – Šukė (Nr. 2315) dangos atnaujinimo darbai | 2015-2020 | 5 600 | 1 621,9 |
| 5 | Kretingos miesto seniūnija |  |  |  |
| 5.1 | Kretingos miesto gatvės ir keliai (asfalto, žvyro dangos atnaujinimas): - Kretingos m. Šventosios g. (nuo Klaipėdos g. iki magistralinio kelio A11 Palanga-Šiauliai ir nuo sankryžos su magistraliniu keliu A11 Palanga-Šiauliai iki geležinkelio pervažos) atnaujinimas - Kretingos m. J. Jablonskio g. atnaujinimas - Kretingos m. Rotušės a. (nuo Birutės g. iki Vilniaus g.) ir Vilniaus g, iki Vilniaus g. 20 (iki tilto) atnaujinimas - Kretingos m. Kęstučio g. (KT8033) nuo Rotušės a. iki J. Jablonskio g. atnaujinimas - Kretingos m. Žalgirio g. (KT8006) atnaujinimas - Kretingos m. Jurginų g. (KT8014) atnaujinimas - Kretingos m. V. Nagevičiaus g. (KT8088) atnaujinimas - Kretingos m. Trumposios g. (KT8095) atnaujinimas - Kretingos m. F. Janušio g. (KT8035) atnaujinimas - Kretingos m. Nidos g. (KT8137, KT8174) atnaujinimas - Kretingos m. M. Daujoto g. (KT8047) nuo Žemaitės al. iki Grafų Tiškevičių atnaujinimas - Kretingos m. Dvaro g. atnaujinimas - Basanavičiaus g. (nuo magistralinio kelio A11 Šiauliai – Palanga iki kelio KT1408 ir jo dalies iki Šventosios g.) atnaujinimas - Kretingos m. Aušros g. (KT8057) atnaujinimas - Kretingos m. Minijos g. (KT8052) atnaujinimas - Kretingos m. Transporto g. (KT8058) atnaujinimas - Kretingos m. Akmenės g. (KT8098) atnaujinimas - Kretingos m. Teresiečių g. (KT8218) atnaujinimas - Kretingos m. J. Pabrėžos g. atnaujinimas - Kretingos m. Vienuolyno g. (KT8178) atnaujinimas - Kretingos m. Bizausko g. (KT8215) atnaujinimas - Kretingos m. Čepulio g. (KT8216) atnaujinimas - Kretingos m. Mėguvos g. (KT8096) nu P.Paulavičiaus g. iki gatvės pabaigos atnaujinimas - Kretingos m. Vytauto g. (KT8029) atnaujinimas - Kretingos m. magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga atnaujinimas - Kretingos m. Jazminų g. (KT8135) atnaujinimas - Kretingos m. Palangos g. atnaujinimas - Kretingos m. Panevėžio g. (KT8008) atnaujinimas - Kretingos m. Laukų g. (KT8009) atnaujinimas - Kretingos m. Krekenavos g. (KT8012, KT8204, KT8205) atnaujinimas - Kretingos m. Rytų g. (KT8062) atnaujinimas - Kretingos m. Naujosios g. (KT8061) atnaujinimas - Kretingos m. Vairuotojų g. (KT8060) atnaujinimas - Kretingos m. Darbininkų g. (KT8059) atnaujinimas - Kretingos m. Palydovų g. (KT8208) atnaujinimas - Kretingos m. Kartenos g. (KT8054) atnaujinimas - Kretingos m. Plungės g. (KT8055) atnaujinimas - Kretingos m. Kauno g. (KT8056) atnaujinimas - Kretingos m. Kapų g. (KT8051) atnaujinimas - Kretingos m. Geštautų g. (KT8127) atnaujinimas - Kretingos m. Tenžės g. (KT8128, KT8219) atnaujinimas - Kretingos m. Alksnyno g. (KT8224) atnaujinimas - Kretingos m. Sodų g. (KT8126) atnaujinimas - Kretingos m. Kranto g. (KT8144, KT8203) atnaujinimas - Kretingos m. Gluosnių g. (KT8146) atnaujinimas - Kretingos m. Uosių g. (KT8123) atnaujinimas - Kretingos m. Liepų g. (KT8124) atnaujinimas - Kretingos m. Ąžuolų akl. (KT8130) atnaujinimas - Kretingos m. Šermukšnių g. (KT8132) atnaujinimas - Kretingos m. Pervažos g. (KT8118) atnaujinimas - Kretingos m. Pajūrio g. (KT8119) atnaujinimas - Kretingos m. Grafų Tiškevičių g. atnaujinimas - Kretingos m. I. J. Masalskio g. atnaujinimas - Kretingos m. Vyšnių g. (KT8108) atnaujinimas - Kretingos m. Jūros g. (KT8156) atnaujinimas - Kretingos m. Slėnio g. (KT104) atnaujinimas - Kretingos m. Kalno g. (KT8105) atnaujinimas - Kretingos m. Penkininkų g. (KT8197) atnaujinimas - Kretingos m. Pasieniečių g. (KT8125) atnaujinimas - Kretingos m. A. Jucio g. atnaujinimas - Kretingos m. Knygnešių g. atnaujinimas - Kretingos m. L. Janušytės g. atnaujinimas - Kretingos m. E. Balsio g. atnaujinimas - Kretingos m. Kluonalių g. atnaujinimas - Kretingos m. P. Vileišio g. (nuo Lankų g. iki gatvės pabaigos) atnaujinimas - Kretingos m. Tolių g. (nuo Kanalo g. iki gatvės pabaigos) atnaujinimas - Kretingos m. Geležinkelio g. atnaujinimas - Kretingos m. Telšių g. (KT8090) atnaujinimas - Kretingos m. Klaipėdos g. (KT8102) nuo Birutės g. iki Šventosios g. atnaujinimas - Kretingos m. Birutės g. (KT8102) atnaujinimas - Kretingos m. Stoties g. (KT8161) atnaujinimas - Kretingos m. Nemuno g. atnaujinimas - Kretingos m. Malūno g. atnaujinimas - Kretingos m. Putinų g. atnaujinimas - Kretingos m. Baisogalos g. atnaujinimas | 2014-2020 | 3 500 2 500 500 2 000 650 250 650 250 600 550 500 2 000 2 000 450 400 550 500 300 1 500 230 470 250 800 3 500 5 200 1 500 3 500 650 620 340 280 250 250 350 100 150 150 200 100 250 450 200 250 950 120 250 240 100 120 260 300 950 400 200 170 250 300 1 500 2 200 1 200 1 200 800 400 1 100 1 200 1 100 1 100 200 350 800 200 300 500 350 200 | 1 013,7 724,1 144,8 579,2 188,3 72,4 188,3 72,4 173,8 159,3 144,8 579,2 579,2 130,3 115,8 159,3 144,8 86,9 434,4 66,6 136,1 72,4 231,7 1 013,7 1 506,0 434,4 1 013,7 188,3 179,6 98,5 81,1 72,4 72,4 101,4 29,0 43,4 43,4 57,9 29,0 72,4 130,3 57,9 72,4 275,1 34,8 72,4 69,5 29,0 34,8 75,3 86,9 275,1 115,8 57,9 49,2 72,4 86,9 434,4 637,2 347,5 347,5 231,7 115,8 318,6 347,5 318,6 318,6 57,9 101,4 231,7 57,9 86,9 144,8 101,4 57,9 |
| 5.2 | Kretingos miesto šaligatvių, pėsčiųjų takų, alėjų ir aikštelių, šalia esančio apšvietimo, želdinių atnaujinimas, mažosios architektūros elementų įrengimas: - Kretingos m. Vytauto g. atkarpą (nuo Rotušės a. iki Vytauto g.) paversti pėsčiųjų alėja (kartu su dviračių taku) - Kretingos m. pėsčiųjų tako nuo geležinkelio-autobusų stoties iki Šventosios g. bei aikštelės prie geležinkelio-autobusų stoties atnaujinimas - Kretingos m. Stoties g., Palangos g. atkarpoje nuo pervažos iki Klaipėdos g. | 2014-2020 | 3 000 | 868,9 |
| 5.3 | Kretingos miesto tiltų atnaujinimo darbai: - Kretingos m. Birutės g. tilto per Akmenos upę atnaujinimas - Kretingos m. Pastauninko parko tako nuo Kanklių g. iki Maironio g. ir tiltelio tvarkymo darbai - Kretingos m. pėsčiųjų tilto per Akmenos upę (prie Malūno g.) atnaujinimas | 2015-2020 | 500 | 144,8 |
| 5.4 | Kretingos m. gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra: - Melioratorių, J. K. Chodkevičiaus, Kęstučio g. apšvietimo tinklų atnaujinimas - Pastauninko parko tako apšvietimo tinklų atnaujinimas - Žemaičių g. apšvietimo sistemos įrengimas | 2014-2020 | 1 500 | 434,4 |
| 5.5 | Lietaus nuotekų sistemų modernizavimas ir plėtra Kretingos mieste | 2014-2020 | 800 | 231,7 |
| 6 | Kūlupėnų seniūnija |  |  |  |
| 6.1 | Projekto „Centrinės aikštės įrengimas ir privažiavimo kelio prie visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija Kūlupėnų k.“ II etapo įvykdymas | 2014-2016 | 612 | 177,2 |
| 6.2 | Kūlupėnų gyvenvietės gatvių apšvietimo sistemos plėtra | 2015-2018 | 200 | 57,9 |
| 6.3 | Nasrėnų gyvenvietės gatvių apšvietimo įrengimas | 2015-2018 | 240 | 69,5 |
| 6.4 | Nasrėnų gyvenvietės Alyvų gatvės asfalto dangos įrengimas | 2015-2020 | 260 | 75,3 |
| 6.5 | Kūlupėnų k.: Saulėtekio, Lino (dalies), Ateities (dalies) gatvių asfalto dangos įrengimas; Vyšnių g. asfalto dangos atnaujinimas | 2015-2020 | 1 000 | 289,6 |
| 6.6 | Kūlupėnų sen. vietinės reikšmės kelių dangos atnaujinimas: KT0811 (Kūlupėnai-Prystovai), KT0814, KT0874, KT0815 (Prystovai-Stropeliai), KT0818, KT0803 (nuo kelio Nr.226 į Tintelių k.), KT0806 ir KT0807 (Giraitės g. Kūlupėnų k.), KT0801 (nuo kelio Nr.226 iki Šalyno k.), KT0839 (Šalyno k.), KT0810, KT0857 (Asteikių k.), KT0822 | 2015-2020 | 2 000 | 579,2 |
| 6.7 | Kūlupėnų sen. vietinės reikšmės kelių KT0836 (Prystovų k.), KT0858 ir KT0880 (Asteikių k.), KT0838, KT0864 ir KT0863 (Stropelių k.), KT0868 (Sauserių k.), KT0840 (Tintelių k.), KT0861 (Šalyno k.), KT0871 (Kūlupėnų k.) atnaujinimas (gruntinių kelių žvyravimas) | 2015-2020 | 500 | 144,8 |
| 6.8 | Tilto per Salanto upę Sauserių kaime atnaujinimas | 2015-2018 | 100 | 29,0 |
| 7 | Salantų miesto seniūnija |  |  |  |
| 7.1 | Laivių gatvės šaligatvių įrengimas | 2015-2016 | 100 | 29,0 |
| 7.2 | Taikos g. atnaujinimas (asfalto dangos įrengimas) | 2016-2017 | 250 | 72,4 |
| 7.3 | Žemaitės gatvės pėsčiųjų tako ir lietaus kanalizacijos įrengimas | 2017-2018 | 500 | 144,8 |
| 7.4 | Ateities ir Pievų g. atnaujinimas (asfalto dangos įrengimas) | 2016-2018 | 350 | 101,4 |
| 7.5 | Dariaus ir Girėno gatvės šaligatvių įrengimas | 2016-2020 | 250 | 72,4 |
| 8 | Žalgirio seniūnija |  |  |  |
| 8.1 | Raguviškių k.: Šaligatvių įrengimas prie kelio 2312 Kretinga- Raguviškiai Žalgirio g. šaligatvio įrengimas Lanko gatvės žvyro dangos keitimas asfalto danga | 2014-2016 2015-2019 2015-2019 | 300 150 230 | 86,9 43,4 66,6 |
| 8.2 | Baublių k.: Mokyklos, Laukų ir Slėnio gatvių asfalto dangos atnaujinimas Šaligatvių atnaujinimas prie kelio 2314 Raguviškiai- Baubliai | 2014-2020 2014-2018 | 570 500 | 165,1 144,8 |
| 8.3 | Kluonalių k.: Tujų gatvės žvyruotos dangos keitimas asfalto danga | 2015-2020 | 250 | 72,4 |
| 8.4 | Valėnų k.: Šilo gatvės asfalto dangos atnaujinimas | 2014-2020 | 280 | 81,1 |
| 8.5 | Rubulių k.: Žaliosios gatvės žvyruotos dangos keitimas asfalto danga | 2014-2020 | 310 | 89,8 |
| 8.6 | Dupulčių k.: Gargždų g. (kelio KT1410) žvyro dangos keitimas asfalto danga | 2014-2018 | 1 100 | 318,6 |
| 8.7 | Mišučių k.: kelio KT1401 kelio dangos atnaujinimas | 2014-2020 | 3 120 | 903,6 |
| 8.9 | Kelio Jokūbavas-Kumponai (KT1421) asfalto dangos atnaujinimas | 2014-2020 | 1 400 | 405,5 |
| 8.10 | Kelio Baubliai-Pikteikiai (KT1432) kelio dangos atnaujinimas | 2014-2018 | 410 | 118,7 |
| 8.11 | Apšvietimo Kretingos gatvėje Dupulčių k. įrengimas | 2014-2020 | 300 | 86,9 |
| 8.12 | Šaligatvių prie kelio Dupulčiai-Kretinga įrengimas | 2014-2018 | 400 | 115,8 |
| 8.13 | Šaligatvio prie Klaipėdos g. (Jokūbavo k.) įrengimas | 2014-2018 | 280 | 81,1 |
| 8.14 | Tilto Kėkštų k. Upelio g. per Bonalės upelį atnaujinimas | 2014-2018 | 150 | 43,4 |
| 9 | Rajoninio kelio Kūlupėnai-Darbėnai (Nr. 2306) dangos atnaujinimas | 2014-2020 | 12 800 | 3 707,1 |

* perskaičiuota buhalteriniu kursu 3,4528 Lt/EUR

Priedas Nr. 3

Tvarkytinų dviračių takų trasos Kretingos rajone pagal Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialųjį planą (2013 m.)

| Eil. Nr. | Tvarkytino dviračių tako pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Preliminarus lėšų poreikis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tūkst. Lt | tūkst. EUR* |
| 1 | Kretingos miestas |  |  |  |
| 1.1 | Kretingos miesto I prioriteto susisiekimo paskirties trasos: - Žemaitės al. (nuo Melioratorių g. iki Akmenos upės tilto); - Žemaitės al.-J.Jablonskio g. (Melioratorių g.); - Melioratorių g.-Palangos g. (Taikos g., J. Jablonskio g., Vytauto g., Rotušės a., Akmenės g., Kalno g., Šventosios g., Palangos g.); - Klaipėdos g.-Tiekėjų g.-Šiaulių pl.; - Vilniaus g.-SB „Akmena“ (Vilniaus g., Basanavičiaus g., Šventosios g.); - Maironio g. (nuo Vilniaus g. iki Melioratorių g.); - Šventosios g. | 2014-2020 | 3 000 | 868,9 |
| 1.2 | Kretingos miesto I prioriteto rekreacinės paskirties trasos: - Akmenės g. – Danės g. (Akmenės g., Birutės g., rajoninis kelias Nr. 2212); | 2014-2020 | 1 000 | 289,6 |
| 2 | Kretingos rajonas |  |  |  |
| 2.1 | I prioriteto susisiekimo trasos Kretingos rajone: - Kretinga-Vydmantai (magistralinis kelias Nr. A11, nuo Sodžiaus g. iki Žibalės g., Vydmantai); - Rotušės a. (Kretinga)-Klibių k. (Rotušės a., Vilniaus g., Salantų g.-rajoninis kelias Nr. 2303); - Melioratorių g. (Kretinga)-Raguviškiai (rajoninis kelias Nr. 2312); - Darbėnų kelias-Kurmačiai-Tūbausiai (Kurmaičiai: Mokykos g., Akmenos g.-rajoninis kelias Nr. 2326; Tūbausiai: Užtvankos g., Bažnyčios g. – vietinės reikšmės kelias); - Kretinga-Kartena (magistralinis kelias A11); - Darbėnai-Kretinga (krašto kelias Nr. 218); - Žibininkų k.-Sodžiaus g. (Sodžiaus g., Kretingsodis; Mokyklos g., Rūdaičiai; rajoninį kelias Nr. 2312) | 2014-2020 | 12 000 | 3 475,4 |
| 2.2 | I prioriteto rekreacinės trasos Kretingos rajone: - Raguviškiai-Kartena-Salantai; - Darbėnai-Senoji Įpiltis (rajoninis kelias Nr. 2310; Mokyklos g., Skroblio g., Senoji Įpiltis; vietinės reikšmės ir krašto keliai); - Tuzai-Salantai | 2014-2020 | 12 000 | 3 475,4 |

Esant finansinėms galimybėms, tikslinga pradėti įgyvendinti ir II prioriteto (kur reikalingos labai didelės investicijos, o kai kurių populiarumas ribotas) dviračių trasų įrengimą:

| Eil. Nr. | Tvarkytino vietinės reikšmės kelio ir planuojamų atlikti darbų pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Preliminarus lėšų poreikis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tūkst. Lt | tūkst. Lt |
| 1 | Kretingos miestas |  |  |  |
| 1.1 | Kretingos miesto II prioriteto susisiekimo paskirties trasos: - SB „Žemaitija“ – P. Vileišio g. (nuo J. Jablonskio g. iki SB „Žemaitija“) - Sodų g. - Panevėžio g. – Vienuolyno g. – Mėguvos g.; - Laisvės g. (Laisvės g., J. K. Chodkevičiaus g.); - Šiaulių g.-Teresiečių g.; | - | 1 200 | 347,5 |
| 2 | Kretingos rajonas |  |  |  |
| 2.1 | II prioriteto susisiekimo trasos Kretingos rajone: - Palangos g. (Kretinga)-Vydmantai (rajoninis kelias Nr. 2317); - Šiaurinis, pietinis aplinkkelis, Padvarių socialinės globos namai (Tolių g., Andulių g., Danės g. – pietinis aplinkkelis; Grafų Tiškevičių g., Sodų g., Vingių g., Vienkiemio g. – šiaurinis aplinkkelis); - Kretinga-Petrikaičiai-Jokūbavas; - Jokūbavas – Kretingos r. riba (krašto kelias Nr. 216); - SB „Rasa“-Jokūbavas-Kretingos r. riba; - Lubių k. – magistralinis kelias Nr. A11; - Dauginčiai – Kartena (magistralinis kelias Nr. A11); - Kūlupėnai – Klibiai (Salantų g., Stoties g. – rajoninis kelias Nr. 2303); - Rūdaičiai – Dimitravas (Ežero g., Rūdaičiai; Dimitravo g. – rajoninis kelias Nr. 2328); | - | 13 200 | 3 823,0 |
| 2.2 | II prioriteto rekreacinės trasos Kretingos rajone: - Darbėnų pl. – Padvarių tvenkinys; -Raguviškiai – Lubiai (rajoninis kelias Nr. 2312, rajoninis kelias Nr. 2222, rajoninis kelias Nr. 2307, rajoninis kelias Nr. 2321, rajoninis kelias Nr. 3213); - Rajoninių kelių Nr. 2312 ir 2314 sankirta – Baubliai – Kretingos r. riba; - Salantai – Šaučikai (krašto kelias Nr. 169); - Darbėnai-Grūšlaukė-Salantai (rajoniniai keliai Nr. 2311, 2305); - Leliūnai-Juodupėnai (rajoninis kelias Nr. 2318) - Salantai-Orvydų sodyba (krašto kelias Nr. 169); - Darbėnai-Šukė-Kūlupėnai (rajoninis kelias Nr. 2306, krašto kelias Nr. 226); - Darbėnai-Kašučių ežeras (Vaineikių g., Darbėnai; rajoninis kelias Nr. 2323, vietinės reikšmės kelias link kasučių ežero); - Darbėnai-Lazdininkų tvenkinys (Tvenkinio g.); - Darbėnai-Žibininkai (Palangos g., Pasertupio g., Gintaro g., Joskaudų g., V. Jurgučio g., Liepų g. – rajoninės reikmės kelias Nr. 2304, Nr. 2309); - Lazdininkai-Želviai-Kretingos r. riba (Gintaro g., Naujo gyvenimo g., Želvių g. – rajoninis kelias Nr. 2304); - Darbėnai-Darbėnų karjeras (Skuodo g., krašto kelias Nr. 218) - Budriai-Mikoliškiai (rajoninis kelias Nr. 2222); - Krašto kelias Nr. 216 – Petrikaičių kapinės | - | 25 600 | 7 414,3 |

* perskaičiuota buhalteriniu kursu 3,4528 Lt/EUR

1 priede pateikiama informacija apie vizijos formavimą

Tikslinga peržiūrėti Kretingos r. sav. Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus ir Pedagogų švietimo centro (PŠC) funkcijas ir reorganizuoti jų veiklą turizmo politikos formavimo, įgyvendinimo ir koordinavimo srityje (pvz., atkurti Turizmo informacijos centro savarankiškumą ir išplėsti jo funkcijas)

turizmo strategijos parengimas (aukštą potencialą turi turizmo strategijos parengimas ir įgyvendinimas. Strategija apimtų aukštą prioritetą turinčių objektų identifikavimą ir plėtojimo galimybes, turizmo nišų paiešką ir tikslingą rinkodaros, privataus kapitalo pritraukimo kampaniją, suteikiančią pagrindą viešosios ir privačios partnerystės projektams)

Projektų pavyzdžiai: Misionieriaus Šulco kuruojamos Jaunimo sodybos veiklos skatinimas (Kėkštų k., Žalgirio seniūnija), Senovės baltų bei pokario rezistencijos istorijos rekonstrukcijos klubo turizmo maršrutų paslaugų paketo baltų bei pokario rezistencijos istorijos tematika vystymas; Salantų krašto istorijos muziejaus įkūrimas ir veiklos organizavimas; mobilių stovyklų vaikams rengimas; pažintinių ekskursijų organizavimas

Pastato, kuriame įsikūręs VB filialas ir Erlėnų bendruomenės namai, apšiltinimas ir modernizavimas; VB filialo patalpų atnaujinimas

Po pastato atnaujinimo, šiose patalpose taip pat įsikurtų bendruomenė

Gali būti įgyvendinama kartu su priemonės „Švietimo įstaigų sporto bazių įrengimas ir plėtra, sporto inventoriaus įsigijimas“ veiklomis šiame objekte

Įgyvendinama pagal poreikį, vykdant konkretų priimtą sprendimą

Vandens tiekimo sistemos įrengimas/atnaujinimas, artezinio gręžinio įrengimas, geriamojo vandens kokybės gerinimas, nuotekų valymo sistemos įrengimas/atnaujinimas

Lėšų poreikis žymia dalimi priklauso nuo vietos kraštovaizdžio, dirvožemio, pasirinkto technologinio sprendimo, todėl tikslinga atnaujinti/koreguoti nurodytą Plėtros plano priemonę, palaipsniui vykdant atitinkamų gyvenviečių vandens ūkio infrastruktūros tyrimus

Atskiros priemonės ir iniciatyvos įgyvendinamos vadovaujantis Klaipėdos regiono tvarkymo plano 2014-2020 m. sprendiniais (šiuo metu, 2014-04 mėn., parengtas tik projektas) bei patikslintu 2011-2020 m. Kretingos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planu (pirminis plano variantas patvirtintas 2011 m. rugsėjo 29 d. tarybos sprendimu Nr. T2-350)

Lėšų poreikis nenurodomas, kadangi lėšos skiriamos projektų, kuriuos įgyvendins Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC), pagrindu

Kai veiksmai neatliekami kartu su kelių atnaujinimo projektais (pagal 2 priedą)

Lėšų poreikis nenurodomas, kadangi neaiškus šio turto perėmimo mechanizmas, tvarka bei terminai

Tvarkytini dviračių takai pateikti 3 priede, vadovaujantis 2014 m. kovo 27 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-114 patvirtintu Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialiuoju planu

Pastaba: kai kurios veiklos gali būti sujungiamos su viešųjų erdvių atnaujinimo, pritaikymo viešiesiems bendruomeniniams poreikiams projektais/priemonėmis, vykdant kompleksinės plėtros projektus atskirose tikslinėse teritorijose

Pastaba: kai kurios veiklos gali būti įgyvendinamos, vykdant kompleksinės plėtros projektus atskirose tikslinėse teritorijose

Kultūros veiklos, kultūros paveldo objektų, turizmo ir verslo paslaugų, verslui patrauklių objektų skaitmenizavimas, perkėlimas į el.erdvę. Ši medžiaga GIS pagrindu naudojama formuojant turizmo maršrutus, teikiant informaciją apie rajone vykstančius renginius, lankytinus objektus, investavimo objektus, parengtus planavimo dokumentus ir pan. Siekiamybė yra turėti aktualią ir lengvai prieinamą, nuolat atnaujinamą informaciją apie rajoną, kuri yra svarbi priimant sprendimą dėl investavimo, rajono lankymo, apsigyvenimo Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje. Kartu gyventojas ar investuotojas, turistas gali pasinaudoti ir dominančiomis savivaldybės paslaugomis – siųsti užklausimus, teikti pastabas priimant rajonui svarbius sprendimus ir kt.

pagal Kretingos rajono dviračių takų infrastruktūros specialųjį planą, I prioritetu išskiriamos dviračių trasos, jungiančios pagrindinius traukos objektus, orientuotos arba į kasdieninio susisiekimo poreikius, arba į aukšto potencialo rekreacines teritorijas