PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 25 d. sprendimu  Nr. T2-56

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020  METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

- Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos

(toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 42468 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 24122 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 3239 |
| 1.4. | Mokesčiai už angliavandenilių išteklius | 41326 |
| 1.5. | Kitos teisėtai gautos lėšos (Dotacijos) | 21892 |
| 1.6. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5): | 133047 |
| 1.7. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 33980 |
| 1.8. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 2826 |
| 1.9. | Iš viso (1.7 + 1.8): | 36806 |
| 1.10. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.6 + 1.9) | 169853 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.11. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 26609 |
| 1.12. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 26303 |
| 1.13. | Iš viso (1.11 + 1.12): | 52912 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.14. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 106438 |
| 1.15. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 126457 |
| 1.16. | Iš viso (1.14 + 1.15): | 232895 |

- Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui |  |  |  |
| 2.1.1. | Lėšų gavėjas – Valstybinių miškų urėdijos Kretingos padalinys |  |  |  |
|  | Plotų, kuriuose siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, aptvėrimo tvoromis, tvorų remontas, vielos tinklo ir stulpų įsigijimas; |  | 2) Laikotarpiu nuo 2020-07-31 iki 2020-11-16 aptverta ir suremontuota 5030 m. tinklo tvoros; sunaudota 2138 frezuotų kuolų, 36 kg skobų | 9496 |
| 2.1.2 | Lėšų gavėjas – Svajūnas Palubinskas |  |  |  |
|  | Repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos |  | 1) Laikotarpiu nuo 2020-07-29 iki 2020-11-12 įsigyta ir sunaudota repelentų 3 ha plote | 154 |
| 2.1.3. | Lėšų gavėjas – Daiva Palubinskienė |  |  |  |
|  | Repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos; |  | 1) Laikotarpiu nuo 2020-07-29 iki 2020-11-12 įsigyta ir sunaudota repelentų 27,48 ha plote |  |
|  | Aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas |  | 2) Laikotarpiu nuo 2020-07-29 iki 2020-11-12 įsigyta medžiagų ir aptverta 180 m tvoros. | 3580 |
| 2.1.4. | Lėšų gavėjas – Marius Rimgaila |  |  |  |
|  | Repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos; |  | 1) Laikotarpiu nuo 2020-07-24 iki 2020-11-04 įsigyta repelentų ir apdorota medelių 17,75 ha plote | 1388 |
| 2.1.5. | Lėšų gavėjas – Mariaus Rimgailos individuali įmonė |  |  |  |
|  | Repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos |  | 1) Laikotarpiu nuo 2020-07-24 iki 2020-11-04 įsigyta ir sunaudota repelentų 27,48 ha plote | 858 |
| 2.1.6 | Lėšų gavėjas – Genovaitė Rimkuvienė |  |  |  |
|  | Repelentų įsigijimas ir želdinių apdorojimo paslaugos; |  | 1) Laikotarpiu nuo 2020-07-31 iki 2020-11-18 įsigyta repelentų ir apdorota medelių 1 ha plote | 350 |
|  | Aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas |  | 2) Laikotarpiu nuo 2020-07-31 iki 2020-11-18 įsigyta medžiagų ir aptverta 120 m tvoros. |  |
| 2.1.7 | Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas |  |  | - |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  |  | - |
|  | Iš viso: |  |  | 15826 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 26092 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas |  |  | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Gamtos išteklių apsaugos, atkūrimo ir gausinimo, aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  | Sosnovskio barščių naikinimo darbai atlikti 0, 68 ha plote Kretingos ir Salantų miestų bei Kretingos seniūnijose sutvarkytos užterštos teritorijos. Programos lėšomis prisidėta prie UAB „Kretingos vandenys“ paviršinių nuotekų tinklų tvarkymo infrastruktūros inventorizacijos Kretingos mieste darbų. |  | 300 14800 |
| 4.1.2. | Gatvių laistymo, naudojant kietąsias daleles surišančias medžiagas, darbai |  | Paslaugą, laikotarpiu nuo 2020-05-01 iki 2020-08-30 atliko UAB „Ecoservice, Klaipėda“ palaistyta 160,5 km vietinės reikšmės žvyrkelių, laistyta Kambro amžiaus uolienose slūgsančiu didelės mineralizacijos vandeniu, t. y. kalcio-natrio chloridiniu sūrymu (keliolika kartų) |  | 25131 |
| 4.1.3. | Vandens telkinių įžuvinimas |  | Pagal 2019 metais atliktus ichtiofaunos (žuvų) išteklių tyrimus ir paruoštą ilgalaikį žuvų įveisimo planą Kretingos rajono savivaldybės administracija 2020-11- 24 įžuvino lydekomis: Kretingos parko I tvenkinį - 80 vnt. Kretingos parko II tvenkinį - 200 vnt. Kretingos parko III tvenkinį - 250 vnt. Kretingos vienuolyno (Pastauninko) tvenkinį - 70 vnt. Rūdaičių tvenkinį - 400 vnt. Šukės tvenkinį - 100 vnt., viso į tvenkinius įleista 1100 vnt. lydekų |  | 2901 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 43132 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Projekto "Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse" kofinansavimas |  |  | Sumokėta Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui Kretingos rajono savivaldybei tenkanti dalis už požeminius pusiau požeminius konteinerius, jų įrengimo ir projektavimo darbus; | 47534 |
| 4.2.2. | Atliekų rūšiavimui susidarymo vietose skirtų priemonių įsigijimas |  |  | Pagal 2020-08-31 sutartį Nr. 84/D8-1814 iš UAB „Keluva“ nupirkta 120 l talpos 2473 vnt. stiklo pakuočių ir stiklo atliekų konteinerių ir 240 l talpos 455 vnt. visų rūšių pakuočių konteinerių; SĮ „Kretingos komunalininkas“ laikotarpiu nuo 2020-05-29 iki 2020-12-31 iš gyventojų saugiai surinko ir utilizavo 241 t asbesto turinčių gaminių atliekų | 40793 22960 |
| 4.2.3. | Kačių šėrimo namelių pastatymas ir šėrimo vietos įregimas |  |  | Padaryti ir pastatyti du kačių šėrimo nameliai, adresu Savanorių 29A, Kretinga ir Laisvės g. 4, Kretinga. | 800 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 112087 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Aplinkos tvarkymo metu surinktų atliekų tvarkymas |  |  | - | 0 |
| 4.3.2. | Aplinkos tvarkymo metu surinktų bešeimininkių padangų tvarkymas |  |  | SĮ „Kretingos komunalininkas“ išvežė ir sutvarkė 128,14 tonų bešeimininkių padangų Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje | 6746 |
|  | Iš viso : |  |  |  | 6746 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Aplinkos stebėsenos programos 2016-2020 m. vykdymas |  |  | - | - |
| 4.4.2. | Pavojingų aplinkai keliančių cheminių medžiagų sutvarkymo darbai, ekstremalių ekologinių situacijų, avarijų, įvykių padarinių likvidavimas |  |  | 2020-01-27 paimta ir išvežta 0,095 tonų bešeimininkių atliekų (kuro atliekos) adresu Vėjo g. Kvecių k., Kretingos r. Paslaugą suteikė UAB „Toksika“ | 171 |
| 4.4.3. | Paviršinių vandens telkinių valymo darbų finansavimas |  |  | Sutvarkyta Akmenos upės pakrantė prie Trimituojančio angelo skulptūros, pastatytos greta senųjų Kretingos Kapinių. Darbai buvo atliekami 2020 m. lapkričio mėnesį. | 649 |
|  | Iš viso: |  |  |  | 820 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |  | 0 |
| 4.5.1. | Spaudinių (laikraščių ir žurnalų) aplinkosaugine tema įsigijimas ir platinimas; visuomenės informavimas aplinkosaugos klausimais per visuomenės informavimo priemones |  |  | - | 0 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Želdynų tvarkymo darbų finansavimas; medžių ir krūmų genėjimo darbų finansavimas |  |  | Salantų regioninio parko kraštovaizdžio kompleksų ir rekreacinių objektų želdinių tvarkymo darbams, prižiūrimų turizmo objektų šienavimui. Darbus atliko Salantų regioninio parkas. | 3000 |
|  |  |  |  | Kretingos muziejaus paminklinėje teritorijoje, Dvaro parko III trečio tvenkinio pietiniame šlaite atlikti želdynų tvarkymo darbai. Darbus atliko Kretingos muziejus. | 1997 |
|  |  |  |  | Kretingos miesto seniūnijos želdynų tvarkymo darbai Akmenos pakrantėje. | 997 |
|  | Iš viso : |  |  |  | 5994 |
|  | Iš viso panaudota: |  |  |  | 168779 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.9–2) | 20980 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.13–3) | 26820 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.16–4) | 64116 |
| 5.4. | Iš viso: | 111916 |